Dodatek č. 2 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 2016 / 002

č. smlouvy objednatele: 133/2016

Název díla:

RH Přísečnice - úprava technologie rozvodů vody

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:	Michal Gaj

tel. 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ABC Chomutov spol. s r.o.

Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov

IČ:	44566760

DIČ:	CZ44566760

zastoupený:	Ing. Stanislavem Lesákem, jednatelem

Janem Vaňkem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Stanislav Lesák, jednatel

Jan Vaněk, jednatel

zástupce ve věcech technických:	Jan Vaněk, výrobní ředitel

stavbyvedoucí:	Ing. Miloslav Čáp Ph.D., stavbyvedoucí

manager stavby:	Jan Vaněk, výrobní ředitel

tel. 608 950 461, e-mail: vanek@abcchomutov.cz

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

číslo účtu:	541844441/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, ddíl C, vložka č. 2041

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:	změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání změn předmětu plnění a nutnosti zajištění podkladů pro uzavření finančního dodatku.

Změny byly projednány na mimořádných kontrolních dnech stavby 15.6.2016 a 1.8.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se: 	Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla: 				původně 		30.09.2016 									nově 			21.10.2016

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 30.09.2016			V Chomutově dne 30.09.2016

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Stanislav Lesák

investiční ředitel		 			jednatel

Povodí Ohře, státní podnik	 			ABC Chomutov spol. s r.o.