Smlouva o dílo

na zhotovení části stavby

„Modernizace ŽST Karlovy Vary – staniční část“

Smluvní strany:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 14616

bankovní spojení: xxx

zastoupena: xxx

Kontaktní adresa:

AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Kolín, Polepská 724, 280 02 Kolín IV

(dále jen jako „Objednatel“)

číslo smlouvy: 055-PVO/2017

a

ČD - Telematika a.s.

se sídlem: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 13000

IČ: 61459445, DIČ: CZ61459445

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 8938

bankovní spojení: xxx

zastoupená:

Ing. Miroslavem Řezníčkem MBA., předsedou představenstva

Ing. Bruno Wertlenem Ph.D. MSc., členem představenstva

Korespondenční adresa:

ČD – Telematika a.s., xxx, Pod Táborem 369/8A, 190 00, Praha 9

(dále jen jako „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 17/007/254

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Plnění zhotovitele podle této smlouvy o dílo a jejích příloh je součástí zhotovení dílčí části stavby „Modernizace ŽST Karlovy Vary – staniční část“ (dále jen „Stavba“), kterou provádí objednatel pro vyššího dodavatele stavby STRABAG Rail a.s., se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov (dále též „VDS“ nebo „vyšší dodavatel“) a Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7 (dále jen „Stavebník“, „SŽDC“, „Investor“ nebo „Zadavatel“).

Na řádném a včasném splnění závazku zhotovitele podle této Smlouvy o dílo včetně jejích příloh závisí též řádné a včasné splnění závazku Objednatele vůči investorovi a vyššímu dodavateli.

Strany se zavazují účinně spolupracovat k dosažení účelu této Smlouvy, a to v rozsahu, v jakém lze takovou spolupráci při plnění jejich závazků rozumně očekávat.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Tato Smlouva je uzavírána v souvislosti s vybráním nabídky Objednatele coby nejvýhodnější pro realizaci Stavby v rámci zadávacího řízení Investora (dále jen „Zadávací řízení“). Předmětem této Smlouvy je realizace části Stavby v souladu se zadávací dokumentací Zadávacího řízení (dále jen „ZD“) v rozsahu stanoveném touto Smlouvou včetně vypracování příslušné dokumentace (dále jen „Dílo“). Rozsah Díla je vymezen v Příloze č. 1 této Smlouvy prostřednictvím jednotlivých stavebních objektů (dále jen „SO“), provozních souborů (dále jen „PS“) či jiných částí plnění. Součástí díla je vypracování a předání podkladů pro DSP a podkladů pro geodetickou dokumentaci skutečného provedení díla.

Součástí díla je též vyhotovení a předání veškerých dokladů, souvisejících s realizací Díla Zhotovitelem v rozsahu Přílohy č. 1 Oceněný položkový rozpočet Díla

| E.1.5 Ostatní inženýrské objekty |  |
| --- | --- |
| SO 2152 | Přeložka optického kabelu ČD Telematika |

ZD se pro účely této Smlouvy rozumí zejména projektová dokumentace stavby, platný harmonogram postupu prací, obchodní a technické podmínky Investora, posuzovací protokol stavby, stavební povolení a všechny ostatní dokumenty, které svou povahou souvisí s realizací Díla podle této Smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy k dispozici kompletní ZD ze Zadávacího řízení na Stavbu a obě Smluvní strany uznávají tuto ZD jako nedílnou součást Smlouvy. Termíny a lhůty uvedené v ZD platí pro smluvní vztah mezi vyšším dodavatelem a Investorem. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že Objednatel bude veškeré požadavky vyššího dodavatele a potažmo Investora, vztahující se k předmětu této Smlouvy, Zhotoviteli předkládat bez zbytečného prodlení nejpozději do čtyř (4) pracovních dnů od doby, kdy se je sám dozví, přičemž Zhotovitel se zavazuje čas stanovený v ZD upravit tak, aby Objednatel nebyl vůči vyššímu dodavateli nebo Investorovi v prodlení. Objednatel předá Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po podpisu této Smlouvy schválenou a orazítkovanou projektovou dokumentaci stavby.

Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonů kromě výše uvedeného též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou sice v podkladech Smlouvy výslovně uvedeny a o kterých z povahy jejich věci a dále s ohledem na rozsah ZD měl zhotovitel s ohledem na jeho profesní zaměření vědět, které však pro úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a výkony. Takové činnosti nejsou považovány pro účely této Smlouvy za vícepráce a jsou již obsaženy v ceně díla.

Vícepráce budou Zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že se nejedná o výše uvedené nezbytné výkony dle odst. 2.3 této Smlouvy, dále že nevyplývají ze závazných podkladů pro provedení díla, nebyly součástí předané ZD a byly Objednatelem odsouhlaseny dodatkem ke Smlouvě.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je takové místo, v němž má být Dílo dle ZD a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

Zhotovitel se v souladu s platným harmonogramem postupu prací stavby (dále jen „HMG“) zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v HMG, který je rozdělen dle jednotlivých SO, PS či jiných částí, přičemž zahájení stavebních prací se Zhotovitel zavazuje provést ihned po podpisu této Smlouvy, není-li v HMG stanoveno jinak, a ukončení stavebních prací se Zhotovitel zavazuje provést v souladu s platným HMG, a to v případě, bude-li ze strany Objednatele poskytnuta řádná součinnost, budou-li Objednatelem vůči Zhotoviteli řádně prováděny platby za provedené Dílo a nedojde ke vzniku překážek pro řádné dokončení a předání Díla, přičemž za překážky nelze považovat překážky na straně Zhotovitele.

- Závazné termíny jsou následující:

- Zahájení prací: práce byly zahájeny na obj. č. MZK/134/2016

- Dokončení stavebních prací (podpis posledního Zápisu o předání a převzetí Díla): do 30. 4. 2018

- Předání podkladů pro zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do: 1 měsíce ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Zhotovitel se zavazuje přijmout změny termínů realizace Díla, které vyplynou ze změn HMG v průběhu realizace stavby a dle těchto změn vypracovat aktualizovaný harmonogram realizace Díla podle této Smlouvy. Platná verze HMG vydaná Objednatelem a předaná Zhotoviteli po jeho odsouhlasení Zhotovitelem proti podpisu, zpravidla formou zápisu z koordinačních porad stavby, se stává závazným podkladem pro provedení Díla a tedy nedílnou součástí této Smlouvy. Termíny provádění Díla, uvedené v tomto novém, platném HMG, jsou pro Zhotovitele závazné. V případě, že požadované práce ve vztahu k realizaci Díla podle této Smlouvy nebudou Zhotovitelem z důvodů stojících na jeho straně provedeny ve stanovených termínech, budou vůči Zhotoviteli uplatněny příslušné sankce a požadována náhrada tím prokazatelně způsobené škody, zejména případných smluvních pokut uplatněných po Objednateli vyšším dodavatelem z důvodu prodlení Stavby.

Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil veškeré práce na Díle a předal je Objednateli, je poslední zápis o předání a převzetí Díla resp. jeho části. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. Objednatel je povinen převzít Dílo vykazující vady, které nebrání užívání Díla v souladu s jeho účelem. Předání všech dokumentů, týkajících se Díla se Zhotovitel zavazuje uskutečnit nejpozději současně s předáním a převzetím Díla, respektive jeho poslední části, není-li v HMG a této Smlouvě stanoveno jinak.

xxx

xxx

- xxx

- xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

| - Za Objednatele - V Praze dne …………………………… | - Za Zhotovitele - V Praze dne …………………………… |
| --- | --- |
| - ………………………………………………… - xxx xxx - AŽD Praha s.r.o. | - ………………………………………………… Ing. Miroslav Řezníček MBA Předseda představenstva - ČD – Telematika, a.s. …………………………………………………. Ing. Bruno Wertlen Ph.D., MSc. Člen představenstva ČD – Telematika a.s. |