|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Harmonogram ČOI Střecha | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Září | | | | Říjen | | | | Listopad | | | | Prosinec | | | |
| Demontáž hromosvodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Do 10.12.2016 musí být hotovo |  |  |
| Zednické práce, otlučení omítek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odstranění krytiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provizorní zakrytí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malby HET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyřezání části střešní vazby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění části střešní vazby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáž bednění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení podkladního pásu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení asfaltového šindele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontáž bednění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nátěry klemp. konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lemování komína |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáž hromosvodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |