Dodatek č.1  ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce elektroinstalace tělocvičny“

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285, IČO: 13584898, DIČ CZ13584898, zastoupená panem ředitelem školy Mgr. Rudolfem Volhejnem

dále jen objednatel na straně jedné

a

zhotovitel:

ELEKTROSLUŽBA - Pavel Melichar

U Rubeny 498, 549 32 Velké Poříčí

IČO: 11059265, DIČ: CZ500810058

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy na akci: „Rekonstrukce elektroinstalace tělocvičny“ uzavřené mezi objednatelem Střední školou propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 a zhotovitelem Elektroslužbou - Pavel Melichar ze  dne 16. 8. 2017 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I. Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

1.1 Změna v článku IV. TERMÍN PLNĚNÍ

  - Termín zahájení prací: 14. 8. 2017

  - Termín dokončení prací: 30. 11. 2017

1.2. Ostatní části ustanovení Smlouvy s tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy  a zhotovitel 1 stejnopis.

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2.3 Smluvní strany si tento Dodatek Smlouvy přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednán svobodně.

NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PROPIJUJÍ SVÉ PODPISY

Ve Velkém Poříčí dne 29. 9. 2017				Ve Velkém Poříčí dne 29. 9. 2017

Objednatel: Mgr. Rudolf Volhejn				Zhotovitel: Pavel Melichar