Smlouva o dodávce parkovacích automatů, včetně systému řízení a komunikace

číslo smlouvy u objednatele:	17/308/408

číslo smlouvy u dodavatele:	...............................

1.	Smluvní strany

1.1.	Objednatel	ČD – Telematika a.s.

sídlo:		Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

zapsán u rejstříkového soudu vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8938

IČO/DIČ:		614 59 445/CZ61459445

zastoupena: 		Ing. Miroslavem Řezníčkem, MBA, předsedou představenstva a

Ing. Brunem Wertlenem, Ph.D., MSc., členem představenstva

bankovní spojení: xxx

číslo účtu:		xxx

(dále jen „objednatel“)

1.2.	Dodavatel: 	WSA doprava a parkování s.r.o.

sídlo:		Na Plachotě 156, 250 73 Radonice

zapsán u rejstříkového soudu vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126088

IČO/DIČ:	27913309/27913309/CZ

Zastoupena ve věcech smluvních: Petrou Liška, jednatelem

Zastoupena ve věcech technických: Martinem Stružkou, jednatelem

bankovní spojení: xxx

číslo účtu:	xxx

(dále jen „dodavatel“)

(Objednatel a dodavatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

- 2.	Úvodní ustanovení

- 2.1.	Smluvní strany se, v souladu se zněním §1746 odst. 2 zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a v návaznosti a souladu s výsledky zadávacího řízení (dále jen zakázka), ve kterém byla nabídka objednatele vybrána jako nabídka nejvhodnější, dohodly na uzavření této Smlouvy o dodávce parkovacích automatu, včetně systému komunikace a řízení (dále jen Smlouva).

- 2.2.	Smluvní strany dále shodně prohlašují, že mají veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnily závazky vyplývající pro ně z této Smlouvy, a že neexistují žádné překážky, které by jim bránily nebo je omezovaly v plnění jejich závazků.

# 2.3.	Účelem této Smlouvy je tedy upravit vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby zejména ze strany dodavatele došlo k řádnému a včasnému poskytnutí plnění dle této Smlouvy a zadávací dokumentace k zakázce, zejména tedy na tom, aby plnění bylo realizováno dodavatelem bez právních nebo jakýchkoliv faktických vad či jiných vad a aby dodavatel splnil veškeré ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze Smlouvy nebo závazných předpisů. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy uvedené v bodě 15.10. této Smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom nabídková cena dodavatele, která je přílohou č. 2 této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást Smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako Smluvní dokumenty.

# 2.4.	Dodavatel potvrzuje, že před podpisem této Smlouvy řádně a s odbornou péčí

# a)	zkontroloval veškeré informace týkající se provedení dodávky dle této Smlouvy

# b)	jako osoba odborně způsobilá provedl kontrolu technické části předané 			dokumentace a nemá k ní výhrad

# c)	bez zbytečného odkladu upozorní objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky dokumentace, formou soupisu těchto vad, včetně případných návrhů na jejich odstranění

# d)	vyžádal si a obdržel vyjasnění případných nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti 		týkající se dodávky.

# 2.5.	Dodavatel se zavazuje, že je mu obsah dodávky zcela znám a je dostatečně seznámen s veškerými skutečnostmi pro řádné, bezvadné a včasné splnění jeho povinností dle této Smlouvy. Dodavatelem objednateli předaná nabídka, zejména cenová nabídka dle této Smlouvy obsahuje veškeré náklady na řádné a včasně splnění kompletní dodávky a tím splnění zakázky a dodavateli tak nevzniká jakýkoliv nárok na případné nevýšení ceny, není-li touto Smlouvou stanoveno jinak.

# 3.	Definice a použité zkratky

# 3.1.	Definice

# Další plnění

# plnění, které je součástí dodávky a je uvedené v bodě 4.2., 4.3. a 4.4. této Smlouvy

# Doba servisní akceschopnosti

# pracovní dny 		vždy v rámci provozní doby parkovacího automatu

# dny pracovního klidu 	vždy v rámci provozní doby parkovacího automatu

# Dodavatel

# osoba uvedená v záhlaví této smlouvy jako Dodavatel zakázky

# Dodávka

# dodání všech objednatelem požadovaných plnění dle Smluvních podmínek

# Dohledové centrum

# obslužný software pro dohled a administraci parkovacích automatů

# Dokumentace

# technická dokumentace, kterou objednatel předal dodavateli, a která upravuje objednatelem 	požadovanou technickou specifikaci požadovaného plnění

# Implementace SW

# Instalace a zprovoznění SW

# Objednatel

# osoba definovaná v záhlaví této smlouvy jako Objednatel zakázky

# Vyšší objednatel

# zadavatel zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

# Parkovací automat

# zařízení pro placení ceny za užívání vymezeného úseku místní komunikace

# Poddodavatel

# osoba provádějící část dodávky jménem dodavatele

# Pozáruční servis

# doba v délce 5 let, počínající běžet ode dne uplynutí sjednané Záruční doby

# Profylaktický servis

# preventivní údržba všech parkovacích automatů a dohledového centra, prováděna 	dodavatelem v pravidelných 	servisních intervalech

# Staveniště

# staveništěm je plocha určená objednatelem v souvislosti s plněním dodávky

# Smluvní dokumenty

# soubor všech dokumentů tvořících součást Smlouvy, spolu s dokumenty, na které se smlouva 	odvolává

# Závazné předpisy

# jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ a ustanovení právních předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem a závazných směrnic vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit

# 3.2.	Použité zkratky:

# ZZVZ	zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

# OZ	zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění

# PA	parkovací automaty

# DC	dohledové centrum

# SW	software

# 4.	Předmět smlouvy

# 4.1.	Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje, na vlastní náklady, odpovědnost a nebezpečí, řádně, včas a při dodržení všech požadavků stanovených touto Smlouvou a závaznými předpisy, provést pro objednatele kompletní dodávku parkovacích automatů, dohledového centra a všech souvisejících plnění, pod označením Dodávka parkovacích automatů včetně systému řízení a komunikace, dle přílohy k této smlouvě – Příloha č. 1 - Technické podmínky pro dodávku a výměnu parkovacích automatů (zpracované dle projektové dokumentace a technických požadavků PA zpracovatelů M.O.Z. Consult s.r.o., IČ 26686503, se sídlem Radimova 2342/36, Břevnov, 169 00 Praha 6 a Ing. Bc. Vladimírem Faltusem, Ph.D.) a objednatel se zavazuje za řádně a bezvadně provedenou dodávku zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu dle podmínek této smlouvy.

# Zhotovitel dle podmínek této Smlouvy provede

4.1.1.	dodávku a implementaci obslužného software pro dohled a administraci parkovacích automatů (dohledové centrum), tj. software, který dle definovaného rozhraní slouží k nastavení provozních a konfiguračních hodnot pro činnost jednotlivých PA (evidence cen parkovného, intervaly placeného stání apod.), eviduje jednotlivé PA, včetně verzí vnitřního software, umožňuje dálkovou správu a instalaci vnitřního software, shromažďuje a zobrazuje informativní hlášky z jednotlivých PA (např. hlášení o pokusu napadení apod.), je schopno autorizovat vybraný typ transakcí (platbu prostřednictvím platební karty, aktivaci potřebnou pro zahájení práce na zařízení apod.), přijímá a distribuuje globální nastavení pro jednotlivá zařízení, zpracovává transakce PA a veškeré informace zasílá automaticky v předepsaném formátu do dohledové centra a další činnosti dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 - Technické podmínky pro dodávku a výměnu parkovacích automatů k této Smlouvě.

Součástí dodávky dohledového centra bude rovněž dodání 2 ks prototypů PA a proškolení obsluhy. Tyto prototypy PA budou ve složení 1 ks PA napájeného z veřejného osvětlení  a 1 ks PA napájený ze solárního panelu, s dodáním těchto prototypu do místa určeného Vyšším objednatelem - Horní 22, České Budějovice – Vozovna trolejbusů Dopravního podniku města České Budějovice, a.s, tj. sídla budoucího provozovatele Parkovacího systému města České Budějovice (Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., IČ: 25166115, sídlo: Novohradská 738/40, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice) a jejich instalace a oživení.

# 4.1.2.	dodávku nových PA, kompletně vybavených dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 - Technické podmínky pro dodávku a výměnu parkovacích automatů k této Smlouvě, včetně vybudování nových betonových základů a oživení těchto PA.

# PA budou dodány v počtu a technické konfiguraci

# Fáze 1	:

- Dodávka 26 ks PA napájených ze sítě veřejného osvětlení a 1 PA se solárním napájením. Instalace, oživení, připojení a napojení celkem 27 PA na dohledové centrum.

- Součástí dodávky ve Fázi 1 jsou i prototypy dle čl. 4.1.1. smlouvy (1 PA napájeného ze sítě VO a 1 PA se solárním napájením pro servisní účely).

# Fáze 2:

- Dodávka 42 ks PA napájených solární energií, jejich instalace, oživení a připojení na dohledové centrum.

- Plnění uvedené v bodě 4.1.1. a 4.1.2. je nadále v této Smlouvě označováno jako dodávka.

# 4.2.	Součástí dodávky jsou rovněž

# 4.2.1.	demontáž 27 ks stávajících PA ve vlastnictví objednatele, včetně jejich odpojení od přívodu elektrické energie a jejich následné uskladnění v provozovně Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.

# 4.2.2.	dodávky spotřebního materiálu pro PA, tj. Sada náhradních dílů v rozsahu určeném v Příloze č. 3 této Smlouvy, Ceník náhradních dílů, přičemž tato bude dodána nejpozději do 58 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, bude po celou dobu trvání záruční lhůty uložena u objednatele, udržována kompletní v rozsahu určeném v Příloze č. 3 této Smlouvy a v případě použití některého z dílů vždy nejpozději do 3 pracovních dní dodavatelem doplněna; Sada náhradních dílů zůstává po celou záruční dobu ve vlastnictví dodavatele, jakékoliv použití náhradního dílu v rámci plnění povinností dodavatele vyplývajících mu ze záruky sjednané touto Smlouvou je pro objednatele bezúplatné; po uplynutí záruční lhůty je objednatel oprávněn Sadu náhradních dílů odkoupit a dále doplňovat za ceny uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy, Ceník náhradních dílů,

# 4.2.3.	poskytování profylaktického servisu po dobu záruční doby stanovené v bodě 10.1. této Smlouvy a v pozáruční době dle bodu 4.4.1. b) této smlouvy.

# 4.2.4.	připojení všech dodaných PA na dohledové centrum.

# 4.3.	Dodavatel je současně povinen v rámci dodávky

# a)	odevzdat objednateli veškeré doklady a dokumentaci ke všem dodaným PA, 	doklady a dokumentaci vztahující se k monitorovacímu SW (dohledové centrum), 	včetně všech návodů k obsluze výhradně v českém jazyce

# b)	předat objednateli veškerá instalační media a všechny aplikační klíče nebo kódy 	nutné k implementaci SW

# c)	provést zaškolení obsluhy

# d)	poskytnout objednateli uživatelskou podporu SW po dobu Záruční doby stanovené v bodě 10.1. této Smlouvy a v pozáruční době v délce minimálně 60 měsíců ode dne ukončení Záruční doby (dále též Pozáruční doba), tato Pozáruční doba neskončí však dříve než uplyne tato Pozáruční doba mezi objednatelem a Vyšším objednatelem.

# e)	provádět upgrade monitorovacího SW (dohledového centra) a to po Záruční dobu 	a v Pozáruční době.

4.4.	Součástí dodávky je i poskytování profylaktického servisu. Dodavatel je povinen poskytovat po Záruční dobu a dále v Pozáruční době

4.4.1.	a)	Mimozáruční opravy dodávky, včetně mimozáručních oprav veškerého HW a SW tvořícího součást dodávky, , tj.

vedle záručních oprav, které bude dodavatel provádět po celou Záruční dobu bezplatně, se dodavatel zavazuje provádět za sjednanou úplatu mimozáruční opravy, a to po celou Pozáruční dobu.

Místem plnění mimozáručních oprav je místo plnění uvedené v bodě 5.1.

Lhůty, v níž musí být zahájeno zjišťování závady v místě plnění a provádění mimozáruční opravy, jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Technické podmínky pro dodávku a výměnu parkovacích automatů.

Závada musí být dodavateli nahlášena v době servisní akceschopnosti.

Termíny provedení mimozáruční opravy jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Technické podmínky pro dodávku a výměnu parkovacích automatů.

Objednatel uhradí dodavateli za provedení mimozáruční opravy v Pozáruční době úplatu dle Přílohy č. 2 – Stanovení nabídkové ceny a Přílohy č. 3 – Ceník náhradních dílů. Dodavatel garantuje výši úplaty dle Přílohy č. 2 - Stanovení nabídkové ceny a Přílohy č. 3 – Ceník náhradních dílů, a to po celou sjednanou dobu provádění mimozáručních oprav, tj. po Pozáruční dobu.

Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost mimozáruční opravy po následující dobu: minimálně 6 měsíců ode dne převzetí mimozáruční opravy objednatelem, neskončí však dříve než uplyne tato záruka mezi objednatelem a Vyšším objednatelem. Záruční doba za provedenou mimozáruční opravu začíná běžet od protokolárního převzetí této opravy objednatelem.

b)	dodavatel se zavazuje provádět Pravidelný profylaktický servis PA, a to po celou Záruční i Pozáruční dobu Dodavatel bude pravidelný servis PA provádět vždy 1x za 6 měsíců. První servis PA provede zhotovitel nejpozději 6 měsíců ode dne Převzetí kompletního plnění dle této Smlouvy (dle bodu 8.3. této Smlouvy). Místem plnění pravidelného servisu PA je místo uvedené v odst. 5.1.

Zhotovitel bude poskytovat Pravidelný servis PA

-	v Záruční době bezplatně

-	v Pozáruční době za úplatu dle Přílohy č. 2 - Stanovení nabídkové ceny a Přílohy č. 3 – Ceník náhradních dílů. Dodavatel garantuje tuto výši úplaty po celou sjednanou dobu provádění Pravidelného servisu v Pozáruční době.

Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost pravidelného servisu PA minimálně šest (6) měsíců, neskončí však dříve než uplyne tato záruka mezi objednatelem a Vyšším objednatelem. Záruční doba začíná běžet od protokolárního převzetí provedeného plnění objednatelem.

Dodavatel se zavazuje, že v případě závady na PA, která není odstranitelná do 3 pracovních dnů, přenechá objednateli do 24 hodin od obdržení požadavku objednatele jiný parkovací automat až do doby odstranění závady na PA a provede napojení náhradního parkovacího automatu na monitorovací SW a jeho následné odpojení, deinstalaci a odvoz. Náhradní parkovací automat musí mít stejné parametry, jako má PA a musí být plně funkční.

4.4.2.	Dodání náhradních dílů při provádění servisu je v záruční době bezplatné, vyjma případů, kdy objednateli nenáleží právo ze záruky.

Cena případných náhradních dílů a materiálu, pokud budou použity, je uvedena v Příloze č. 2 -  Stanovení nabídkové ceny a Přílohy č. 3 – Ceník náhradních dílů.

4.4.3.	Dodavatel je povinen vždy objednateli potvrdit, že nahlášení závady přijal, a to do 24 hod. od okamžiku tohoto nahlášení.

# 5.	Čas a místo plnění

# 5.1.	Dodavatel je povinen poskytovat plnění dle podmínek této Smlouvy na území statutárního města České Budějovice.

# 5.2.	Konkrétní místa dodání jednotlivých částí dodávky a provádění jednotlivých činností dle podmínek této Smlouvy bude určeno vždy předem objednatelem.

# 5.3.	xxx

# 5.3.1.	xxx

# 5.3.2.	xxx

# 5.3.3.	xxx

# 5.4.	Dodavatel je povinen provádět dodávku dle bodu 5.3.2. Smlouvy tak, že ve všech lokalitách, kde jsou dosud umístěny 2 a více stávajících PA, musí být v běžném provozu ponechán vždy minimálně 1 ks plně funkčního PA. V lokalitách, ve kterých je umístěn pouze 1ks PA, je dodavatel povinen provádět dodávku tak, aby v této lokalitě byla doba výluky PA byla maximálně na pět (5) pracovních dnů.

# 5.5.	Dodavatel je povinen při provádění dodávky postupovat v souladu s Harmonogramem prací.

# 5.6.	Dodavatel je povinen do tří (3) pracovních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, předat objednateli Harmonogram prací. Objednatel je povinen se k Harmonogramu prací (jejich aktualizací) vyjádřit (ve formě souhlasu nebo nesouhlasu) do pěti (5) pracovních dnů od jejich převzetí.

# 5.7.	Dodavatel je dále povinen provést a ve lhůtě tří (3) pracovních dnů ode dne vzniku jakékoliv relevantní změny, předat objednateli postupem dle bodu 5.6. této Smlouvy i všechny aktualizace Harmonogramu prací. Dodavatel je povinen provést aktualizaci Harmonogramu prací i kdykoliv k výzvě objednatele ve lhůtě a postupem dle tohoto bodu.

# 5.8.	Dodavatel je povinen bez zbytečného prodlení informovat objednatele, v případě, kdy zjistí, že nebude schopen dodržet jednotlivé termíny Harmonogramu prací (aktualizovaného Harmonogramu prací). Jakákoliv změna termínů realizace uvedeném v Harmonogramu prací (i pro jednotlivé PA) je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. V případě, že dodavatel nedodrží tuto informační povinnost, nemá nárok na případné prodloužení jakýchkoliv lhůt dle této Smlouvy.

# 5.9.	Objednatel si sjednává Zkušební dobu pro konečný provoz Parkovacího systému města České Budějovice, a to v délce 90 dnů ode dne převzetí celého plnění dle bodu 8.3. této Smlouvy, Zkušební doba neskončí však dříve než uplyne tato Zkušební doba Parkovacího systému města České Budějovice mezi objednatelem a Vyšším objednatelem.

# 6.	Cena a platební podmínky

# 6.1.	xxx

# 6.1.1.	xxx

6.1.2.	xxx

# 6.1.3.	xxx

# 6.2.	xxx

# a)	xxx

# b)	xxx

# c)	xxx

# d)	xxx

# e)	xxx

6.3.	Objednatel neposkytuje dodavateli žádné zálohy.

# 6.4.	Celková cena je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky dodavatele ve výběrovém řízení k veřejné zakázce a zahrnuje veškeré náklady dodavatele, které mu vznikly nebo mohou vzniknout v souvislosti s řádným splněním všech svých závazků stanovených touto Smlouvou nebo závaznými předpisy.

# 6.5.	Ke změně Celkové ceny může dojít pouze v případě, kdy

# 6.5.1.	objednatel požaduje dodatečné stavební práce, činnosti či dodávky, které nejsou zahrnuty v předmětu Smlouvy a pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů;

# 6.5.2.	objednatel požaduje vypuštění některých prací, činností či dodávek z předmětu Smlouvy, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky;

# 6.5.3.	při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smluvními stranami známé, a dodavatel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na Celkovou cenu

# 6.5.4.	při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

# 6.6.	Postup při předpokládaných změnách Celkové ceny

# 6.6.1.	vyskytne-li se v průběhu realizace nutnost provedení dalších prací, činností nebo dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtu, je dodavatel povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto změn, informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 2 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto nové práce, činnosti či dodávky formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění, bude buď mezi objednatelem a dodavatelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud dodavatel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce činnosti nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce, činnosti a dodávky dodavateli zaplatit.

# 6.6.2.	ustanovení bodu 6.6.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu realizace ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu prací a dodávek, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.

7.	Platební podmínky

7.1.	Zhotovitel předloží objednateli fakturu s vyúčtováním dodávky nejdříve po převzetí plnění objednatelem dle bodu 8.1. této smlouvy tedy až po podpisu dílčího akceptačního protokolu s výsledkem „akceptováno bez výhrad“. Fakturace musí být dodavatelem

provedena dle skutečně provedených prací, činností a dodávek).

Nedílnou součástí faktury musí být

7.1.1.	„akceptační protokol“

7.1.2.		soupis všech provedených prací, dodávek a služeb, které dodavatel fakturuje.

Bez těchto náležitostí není faktura považována za úplnou.

V případě, že daňový doklad (faktura) bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen dodavatele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 45 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na adresu objednatele. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7.2.	Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 45-ti kalendářních dní, ode dne doručení řádně vyhotovené faktury do sídla objednatele, bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele č. 2692155001/2400vedený u Raiffeisenbank a.s,

7.3.	Faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu daňových dokladů, vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.

7.4.	Objednatel uhradí dodavatelem fakturované skutečně provedené práce, činnosti a dodávky dle bodu 7.1. do maximální výše 90% Ceny za dodávku. Zbylých 10% z Ceny za dodávku, je zhotovitel oprávněn fakturovat v  nejdříve dnem ukončení zkušebního provozu mezi objednatelem a Vyšším objednatelem.

Pro fakturaci této části z celkové fakturace platí fakturační pravidla uvedená v tomto článku.  Zádržné podle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění v této záruce bude odpovídat celkové výši zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž v takovém případě je zhotovitel oprávněn fakturovat do výše 100 % skutečné fakturace.

8.	Předání a převzetí Dodávky a zaškolení obsluhy

8.1.	Dodavatel je povinen odevzdat objednateli Dodávku v množství, kvalitě a s vlastnostmi v souladu s touto Smlouvou, spolu s Dokumentací. Každý PA bude objednateli odevzdán plně funkční, připojený na Dohledové centrum a oživený. Smluvní strany se dohodly o dílčím odevzdání každého PA

8.1.1.	ve Fázi 1 (dle bodu 4.1.2. této Smlouvy) po dokončení každé výměny „kus za kus“

8.1.2.	ve Fázi 2 (dle bodu 4.1.2. této Smlouvy) po instalaci, zprovoznění a oživení každého PA samostatně.

O každém dílčím předání a převzetí PA sepíší Smluvní strany dílčí předávací protokol (dále také jen dílčí protokolární převzetí). Dodavatel je povinen při každém dílčím odevzdání PA umožnit objednateli prohlídku tohoto PA a ověření funkčnosti PA.

8.2.	Součástí plnění dodavatele, a to nejpozději ke dni předání Dohledového centra, je rovněž zaškolení obsluhy. Zaškolení obsluhy bude provedeno na prototypech PA uvedených v bodě 4.1.1. Smlouva Zaškolením obsluhy se rozumí seznámení pracovníků objednatele (nebo objednatelem určeného provozovatele PA a Dohledového centra) s obsluhou, technickými a provozními podmínkami, bezpečnostními pokyny a veškerými dalšími náležitostmi řádného provozu, vyplývajícími ze závazných právních předpisů a technických norem.

8.3.	Kompletní předání Dodávky dodavatelem musí být provedeno ve lhůtách stanovených v bodě 5.3. této smlouvy. V rámci ověření funkčnosti je dodavatel povinen, za účasti objednatele ověřit i všechny funkce PA a Dohledového centra včetně funkčnosti placení všemi vymíněnými způsoby dle Přílohy č. 1 - Technické podmínky pro dodávku a výměnu parkovacích automatů, a to včetně ověření funkčnost placení platební kartou. Objednatel je oprávněn přizvat k prohlédnutí PA a Dohledového centra, ověření jeho funkčnosti a kontrole úplnosti Dokumentace kteréhokoliv svého zaměstnance, zmocněnce, poradce či jakoukoli třetí osobu. Po předání a převzetí kompletní dodávky sepíší smluvní strany Akceptační protokol s výsledkem „akceptováno bez výhrad“. PA, Dohledové centrum se považuje za kompletně předané a převzaté objednatelem okamžikem podpisu Akceptačního protokolu s výsledkem „akceptováno bez výhrad“ oběma smluvními stranami

8.4.	Objednatel není povinen převzít PA a Dohledové centrum, které trpí jakýmikoliv vadami, zejména pokud neodpovídá technické specifikaci a/nebo nesplňuje některý z požadavků na PA, Dohledové centrum dle této Smlouvy, není plně funkční a/nebo s PA, Dohledovým centrem nebo Dalším plněním nebyla řádně dodána Dokumentace či nebylo řádně provedeno zaškolení obsluhy.

8.5.	V případě, že objednatel odmítne z kteréhokoliv z důvodů uvedených v odst. 8.4. této Smlouvy PA, Dohledové centrum převzít, je dodavatel povinen odevzdat objednateli PA, Dohledové centrum spolu s Dokumentací v souladu s touto Smlouvou nejpozději v dodatečné lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od neúspěšného termínu dodání. Ustanovení odst. 8.3. a 8.4. Smlouvy v tomto případě platí obdobně. V případě, že PA, Dohledové centrum nebo Další plnění spolu s Dokumentací nebude objednateli odevzdáno v souladu s touto Smlouvou ani ve výše uvedené dodatečné lhůtě, má objednatel právo pro podstatné porušení smlouvy dodavatelem od této Smlouvy odstoupit, a to do třiceti (30) dnů od uplynutí dodatečné lhůty.

9.	Přechod práv k dodávce, poskytnutí licencí

9.1.	Vlastnické právo k PA a dohledovému centru včetně veškerého jejich vybavení a příslušenství podle technické specifikace v Příloze č. 1 - Technické podmínky pro dodávku a výměnu parkovacích automatů Smlouvy přechází na objednatele okamžikem dílčího protokolárního převzetí 	příslušného PA ve formě akceptačního protokolu s výsledkem „akceptováno bez výhrad“ podepsaného oběma smluvními stranami.

9.3.	Nebezpečí škody na PA a dohledového centra, včetně veškerého jejich vybavení a příslušenství podle technické specifikace v Příloze č. 1 - Technické podmínky pro dodávku a výměnu parkovacích automatů  Smlouvy přechází na objednatele okamžikem dílčího protokolárního převzetí příslušného PA ve formě  akceptačního protokolu s výsledkem „akceptováno bez výhrad“ podepsaného oběma smluvními stranami, ne však dříve než dojde v rozsahu dle této věty k podpisu akceptačního protokolu mezi objednatelem a Vyšším objednatelem.

9.4.	Pokud dodavatel v rámci plnění této Smlouvy poskytuje objednateli práva k užívání software a jiným věcem, které jsou autorským dílem (dále jen Autorské dílo), je povinen je poskytnout jako práva ke komerčně dostupnému SW. Dodavatel v případě tohoto druhu SW a jiných věcí poskytuje objednateli práva k jejich užívání v rozsahu, aby byla zajištěna plná využitelnost Dohledového centra a PA, která jsou poskytnuta na základě této smlouvy (dále též Licence). Dodavatel poskytuje Licence v takovém rozsahu a s takovými právy, aby tyto práva mohl nabýt a uplatnit i Vyšší objednatel, tj. zejména umožňuje objednateli postoupení či převod Licence a práv na třetí osobu, zejména pak nabytí Licence a práv Vyšším objednatelem. Dodavatel se zavazuje poskytnout veškeré Licence za účelem řádného užívání Dohledového centra a PA na základě této smlouvy, budou využitelná dle požadavků technické dokumentace a pro naplnění účelu této smlouvy. Licence nejsou omezeny mírou využívání příslušného plnění v rámci provozu systému po dobu deseti (10) let ode dne účinnosti této Smlouvy. Ostatní části Licence musí být uděleny v rozsahu, který zajistí plnou využitelnost Dohledového centra a PA poskytnutých, na základě této Smlouvy při správě celého systému. Dodavatel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že nositelům práv k věcem, k nimž jsou poskytovány Licence dle tohoto bodu, nepřísluší, a nebude příslušet vůči objednateli či Vyššímu objednateli či jiné osobě pakliže tato od Vyššího objednatele Licence a práva nabude, žádné právo na odměnu či jakékoliv jiné plnění v souvislosti s užíváním plnění poskytnutých dodavatelem na základě této smlouvy.

9.5.	Dodavatel je povinen zajistit aby výsledky jeho plnění nebo jakékoliv části tohoto plnění (dodávky) dle podmínek této Smlouvy nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním plnění poskytnutých dodavatelem budou v důsledku porušení povinností dodavatele dotčena práva třetích osob, nese dodavatel vedle odpovědnosti za tyto vady poskytnutého plnění objednateli i odpovědnost za veškeré škody, které tím objednateli vzniknou. Dodavatel je povinen objednateli uhradit jakékoliv majetkové i nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že objednatel nemohl plnění z této smlouvy užívat řádně a nerušeně.

9.6.	V případě, že třetí osoba vznese autorskoprávní či jakýkoliv jiný nárok na právo k plněním poskytnutým dodavatelem na základě této Smlouvy či právo související s tímto plněním nebo uplatní tento nárok u soudu, zavazuje se objednatel tuto skutečnost dodavateli oznámit bez zbytečného odkladu. Dodavatel se zavazuje nejpozději do deseti (10) dnů ode dne kdy mu objednatel oznámil vznesení nároku nebo uplatnit vůči vznesiteli nároku veškeré jemu známé námitky a všechny tyto námitky sdělit ve stejné lhůtě i objednateli k uplatnění práv objednatele. Dodavatel se v případě vzesení nároku zavazuje zároveň poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k uplatnění práv objednatele. V případě porušení povinností dle tohoto bodu je dodavatel povinen zaplati objednateli smluvní pokutu ve výši 300 000,-Kč za každé takové jednotlivé porušení jeho povinnosti.

10.	Odpovědnost za vady

10.1.	Dodavatel odpovídá za vady všech věcí (PA, dohledové centrum,), které dodavatel dodá při plnění této Smlouvy pro objednatele, jež budou mít tyto věci v době jejich převzetí objednatelem na základě okamžikem dílčího protokolárního převzetí příslušného PA a dohledového centra podpisem akceptačního protokolu s výsledkem „akceptováno bez výhrad“ a dále za vady, které se na těchto věcech vyskytnou v průběhu doby 60 měsíců (dále jen Záruční doba). Dodavatel poskytuje záruku za jakost na všechny věci a to v délce trvání 60 měsíců. Záruční doba neskončí však dříve než uplyne tato Záruční doba mezi objednatelem a Vyšším objednatelem.

10.2.	Sjednaná Záruční doba začíná běžet až od okamžiku podpisu oběma smluvními stranami finálního Akceptačního protokolu s výsledkem „akceptováno bez výhrad“, a to i ve vztahu k těm částem dodávky, které již byly dříve objednatelem převzaty na základě dílčích předávacích protokolů.

10.4.	Dodavatel odpovídá za to, že jednotlivé plnění budou v rámci celého Projektu parkovací zóny na vybraném území statutárního města České Budějovice plně funkční a způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, budou odpovídat sjednané funkční a technické specifikaci a parametrům uvedeným v této Smlouvě a Příloze č. 1 - Technické podmínky pro dodávku a výměnu parkovacích automatů a budou bez jakýchkoliv vad.

10.5.	Záruka se vztahuje na celé plnění dle této Smlouvy (včetně  všech součástí a příslušenství, včetně produktů třetích stran, které byly využity k plnění dle této smlouvy dodavatelem). Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí nedostatek vlastnosti nebo nedostatek vlastností implementace oproti vlastnostem uvedeným a požadovaným v této Smlouvě a Dokumentaci, na které Smlouva odkazuje. V případě, že předané plnění vykazuje vady, tyto vady objednatel u dodavatel reklamuje, a to formou požadavku na servisní zásah. Objednatel je oprávněn vady vytknout kdykoliv před koncem Záruční doby této věci, bez ohledu na to, kdy mohl tyto vady zjistit poprvé, neoznámení vady na věcech bez zbytečného odkladu nemá vliv na uplatnitelnost nároku objednatele z odpovědnosti dodavatele na tyto vady, pokud byly oznámeny alespoň před koncem příslušné záruční doby.

10.6.	Po uplatnění vad má objednatel právo na odstranění vady a to ve lhůtách, které jsou stanoveny v Příloze č. 1 - Technické podmínky pro dodávku a výměnu parkovacích automatů. Veškeré vady je dodavatel povinen odstranit ve lhůtách odpovídajících lhůtám pro řešení požadavků na servisní zásah, a to dle kategorizace příslušné vady. Neodstraní-li dodavatel vady ve stanovených lhůtách, je objednatel oprávněn na náklad dodavatele odstranit vady svépomoci nebo je nechat odstranit pomocí třetí osoby na náklady dodavatele a to bez vlivu na záruku.

10.7.	Veškeré činnosti nutné či související s odstraněním vad a servisními zásahy činí dodavatel sám na své náklady s objednatelem tak, aby svými činnostmi neohrozil či neomezil činnost objednatel a nebo Vyššího objednatele ve smyslu funkčnosti celého systému parkování na území statutárního města České Budějovice. Dodavatel je povinen uhradit objednateli škodu, která objednateli vznikla vadným plněním v plné výši. Dodavatel je rovněž povinen uhradit náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady. Určení místa dodání dle této smlouvy se přiměřeně použije i pro určení místa odstraňování vad a servisních zásahů.

11.	Právní odpovědnost, Sankční ujednání

11.1.	Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za prodlení, a způsobenou škodu plynoucí z této Smlouvy a závazných předpisů. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí předcházení škody a k minimalizaci vzniklých škod. Každá ze Smluvních stran se zavazuje upozornit vždy druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy a zavazuje se k maximálnímu úsilí k jejich odvrácení a překonání.

11.2.	Dodavatel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této Smlouvy a závazných předpisů a příslušných technických norem, vztahujících se k plnění dle této Smlouvy.

11.3.	Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel. Dodavatel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy plnění zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je dodavatel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

11.4.	Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj plnění dle podmínek této 	Smlouvy provádějí.

Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které dodavatel použil nebo hodlal použít při plnění.

11.5.	Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši

15 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinností z ní vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit.

11.6.	V případě prodlení dodavatele s některou s realizací plnění dle Harmonogramu plnění je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z Ceny dodávky bez DPH dle bodu 6.1.1. této Smlouvy za každý započatý den prodlení dodavatele (prodlení s jednou realizaci plnění nevylučuje prodlení s jinou realizací plnění, ani nevylučuje souběžné sankce za dvě či více prodlení). V případě prodlení dodavatele s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 5.3. této Smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z Celkové ceny bez DPH a to za každý den prodlení.

11.7.	V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti dodavatele, za jejíž porušení není ve Smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a jejím nesplněním dodavatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti) uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. V pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činí alespoň čtyři (4) pracovní dny.

11.8.	v případě porušení povinnosti dodavatele s řešením požadavku na servisní zásah (do kterého spadá i odstraňování vad v rámci plnění této smlouvy, za které odpovídá dodavatel), je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 3. Kategorizace servisních zásahu uvedených v Příloze č. 1 - Technické podmínky pro dodávku a výměnu parkovacích automatů.

11.9.	V případě prodlení objednatele s úhradou ceny plnění, oprávněně a řádně vyúčtovanou dodavatelem objednateli, je dodavatel oprávněn po objednateli požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení až do výše 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.

11.10.	Smluvní pokuty a smluvní úrok z prodlení je splatný do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení oprávněné strany straně povinné.

12.	Součinnost a vzájemná komunikace

12.1.	Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranou veškerých skutečnostech, kterou jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

12.2.	Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy a závazných předpisů tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých povinností.

12.3.	Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout dodavateli při provádění plnění dle této Smlouvy přiměřenou součinnost na základě písemné odůvodněné a určité žádosti dodavatele o poskytnutí součinnosti

12.4.	Není-li ve smlouvě stanoven jiný způsob komunikace smluvních stran, bude jakákoliv komunikace Smluvních stran na základě této Smlouvy probíhat v souladu s tímto bodem. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi smluvními stranami, se za účinné považují osobní doručení, doručení doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Tím není dotčena možnost smluvních stran komunikovat prostřednictvím zvláštních komunikačních nástrojů.

12.5.	Dodavatel se zavazuje vyvinout patřičnou součinnost při spolupráci se zhotovitelem díla –

Projekt parkovací zóny na vybraném území statutárního města České Budějovice, jehož investorem je Vyšší objednatel za účelem řádného plnění všech povinností jak zhotovitele tohoto díla, tak objednatele dle této smlouvy. Příslušné pokyny k zajištění této součinnosti bude dodavateli vydávat objednatel prostřednictvím odpovědné osoby uvedené v bodě 14.1.1. této Smlouvy.

13.	Další povinnosti dodavatele

13.1.	Použije-li dodavatel k plnění dodávky dle této Smlouvy Díla poddodavatele, je povinen jej seznámit se všemi podmínkami provádění dodávky, vyplývajících ze zadávacích podmínek k zakázce a této smlouvy (Smluvními dokumenty). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smluvních dokumentů na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. Výměna poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal dodavatel.

13.2.	Dodavatel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění dodávky neumožní jakoukoliv formu nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) z. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména v z. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu provádění dodávky provést kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po dodavateli předložení příslušných dokladů. Poruší-li dodavatel povinnosti dle tohoto bodu, a objednateli bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění, zaplatí dodavatel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností dodavatele (zejména pokuty, penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců apod.).

14.	Odpovědné osoby

14.1.	Každá ze smluvních stran jmenuje odpovědné osoby, které zastupují smluvní stranu v technických záležitostech souvisejících s plněním předmětu této smlouvy, zejména podávají a přijímají informace o průběhu plnění této smlouvy.

14.1.1.	odpovědná osoba za objednatele

xxx

xxx

Kontaktní informace:		tel.:	xxx

e-mail:	xxx

14.1.2.	odpovědná osoba za dodavatele

Petra Liška

Pracovní pozice: Jednatelka společnosti WSA doprava a parkování s.r.o.

Kontaktní informace:		tel.:	xxx

e-mail:	xxx

14.2.	Každá ze smluvních stran má právo změnit jí jmenované odpovědné osoby, musí však o každé změněn vyrozumět písemně druhou smluvní stranu. Změna odpovědných osob je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla druhá smluvní strana písemně.

14.3.	Objednatel je oprávněn spolupracovat při provádění dohledu nad stavem plnění dle této smlouvy s vybranou třetí osobou pro zajištění odborné garance projektu. Dodavatel je povinen plně respektovat postavení této třetí osoby, spolupracovat s ní a poskytnout jí maximální součinnost dle pokynů objednatele.

15.	Trvání a ukončení smlouvy

15.1.	Objednatel je oprávněn závazek z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v případě, že dojde k odstoupení ze strany Vyššího objednatele.

15.2.	Od této Smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy druhou smluvní stranou.  Odstoupením od Smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, Smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanoveními smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Dodavatelovi závazky za jakost stavebních, montážních prací, jiných činností a provedených dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od Smlouvy, pro část plnění, kterou dodavatel do doby odstoupení realizoval.

- 15.3.	Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí

- 15.3.1.	více, než-li 30-ti denní prodlení dodavatele se lhůtou uvedenou v bodě 5.3. této 				Smlouvy

- 15.3.2.	porušení povinnosti dodavatele poskytovat Licence dle podmínek této smlouvy

- 15.4.	Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné 	porušení povinností dodavatele v případě, že

15.4.1.	vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoluji

15.4.2.	insolvenční návrh na dodavatele byl zamítnut proto, že majetek dodavatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení

15.4.3.	dodavatel vstoupí do likvidace.

Dodavatel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené v bodech 15.4.1., 15.4.2. nebo 15.4.3 nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této Smlouvy.

15.5.	Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků z této Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost dodavatel nesplní nebo nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.

15.6.	Po odstoupení od smlouvy ze strany objednatele

15.6.1.	je dodavatel povinen vyklidit staveniště (tj. místa, na kterých provádí své činnosti dle této Smlouvy) v den uvedený v oznámení o odstoupení od smlouvy a vrátit ve stejný den objednateli Smluvní dokumenty, které mu byly předány; dodavatel však bez předchozího souhlasu není oprávněn ze staveniště odstraňovat žádné předměty materiály nebo výrobky (ať zabudované nebo nezabudované), apod.;

15.6.2.	je dodavatel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, případně další 		škodu, které objednateli vznikly v souvislosti s tímto odstoupením;

15.6.3.	je objednatel oprávněn pozastavit dodavateli jakékoliv platby.

15.7.	Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti denní prodlení objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 6.1. této Smlouvy.

15.8.	Odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži objednatele.

15.9.	Účinky odstoupení

15.9.1.	odstoupí-li objednatel od této smlouvy před realizací dodávky PA (Fáze 1 nebo Fáze 2) a Dohledového centra, zaniká smlouva s účinky ex tunc, v případě že objednatel vyjádří v odstoupení svou vůli, aby odstoupení mělo tyto účinky. V opačném případě zaniká smlouva ex nunc.

15.9.2.	odstupuje-li některá ze smluvních stran od této smlouvy po realizaci dodávky PA 		(Fáze 1 nebo Fáze 2) a Dohledového centra zaniká tato Smlouva s účinky ex nunc.

16.	Závěrečná ustanovení

# 16.1.	Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení, dodavatel dvě (2) vyhotovení.

- 16.2.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

# 16.3.	Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran a pouze v rozsahu nepodstatných změn závazů.

# 16.4.	Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.

# 16.5.	Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry vznikající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele

- 16.6.	Dodavatel se zavazuje poskytnou objednateli součinnost při plnění jeho povinností daných mu právními předpisy ČR nebo vyšším objednatelem.

# 16.7.	Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

# 16.8.	Smluvní strany berou na vědomí, že společnost ČD – Telematika a.s. je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je společnost ČD – Telematika a.s. povinna uveřejňovat vybrané smlouvy a jejich dodatky v registru smluv spravovaných Ministerstvem vnitra, což dodavatel svým podpisem na závěr této Smlouvy bere na vědomí a s uveřejněním této smlouvy souhlasí. ČD – Telematika a.s. se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této Smlouvy, zajistit její uveřejnění v registru smluv.

16.8.	Smluvní strany tímto výslovně konstatují, že považují celý obsah odst. 5.3, 6.1 a 6.2 této smlouvy včetně souvisejících příloh 2 a 3 této Smlouvy za předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

16.10.	Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1 - Technické podmínky pro dodávku a výměnu parkovacích automatů

Příloha č. 2 - xxx

Příloha č. 3 - xxx

Za dodavatele:					Za objednatele:

V ………………………., dne ………………			V Praze, dne …………..

…………………………………………....................			................………………………………………………

Petra Liška						  Ing. Miroslav Řezníček, MBA

jednatel					                předseda představenstva

WSA doprava a parkování s.r.o.				ČD – Telematika a.s.

................………………………………………………

Ing. Bruno Wertlen, Ph.D., MSc.

člen představenstva

ČD – Telematika a.s.