**SMLOUVA O DÍLO č. 022017, č. 3308**

uzavřená dle §2586 a následujícího zákona č.89/2012 Sb. občanského zákona v platném znění

Smluvní strany:

**Objednatel:**

Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice

Zastoupená starostou města

Mgr. Ladislavem Effenberkem

IČO 00273571

DIČ CZ 00273571

Bankovní spojení – KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu 19-1628561/0100

Osoby oprávněné jednat:

Ve věcech smluvních Mgr. Ladislav Effenberk

Ve věcech technických Martina Klasovitá

**Zhotovitel:**

ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Zastoupená jednatelem společnosti

Ing. Janisem Vlachopulosem

IČO 62024477

DIČ CZ62024477

Bankovní spojení ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu 222163788/0300

Osoby oprávněné jednat:

Ve věcech smluvních Janis Vlachopulos

Ve věcech technických Janis Vlachopulos, Ing. Petr Vrba, René Severa DiS

Zapsán v OR , vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6688

**I.**

**Předmět díla**

**„ZMĚNOVÁ DOKUMENTACE A ZAJIŠTĚNÍ SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI**

**K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ V AREÁLU MĚSTSKÉHO STADIONU V HOLICÍCH“**

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro územní řízení zakázky vedené pod výše uvedeným názvem, včetně všech úkonů a činností spojených s vydáním rozhodnutí o umístění stavby, a zajištění nutných přípravných prací uvedených v odstavci níže. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla

Upřesněný obsah předmětu díla:

**1. Zpracování dokumentace změn dle vyhlášky dle soupisu změn zpracovaných jednotlivými zpracovateli dílčích projektů (Ekomonitor, Bestprojekt, Ateliér Ing. Vrbický)**

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Popisy změn jednotlivých inženýrských a stavebních objektů

Popisy nových inženýrských objektů

Zpracování nutné grafické části – situace širších vztahů, katastrální situace, koordinační situace atd.

**2. Zpracování podkladů k žádosti na odbor životního prostředí KÚPK**

a) Zpracování žádosti o vyjádření, zda bude KÚ posuzovat změny oproti vydanému ÚR dle přílohy č.3a nebo dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb). Tato žádosti bude zpracována na základě soupisu změn a jejich specifikací.

b) Přepracování řešení stacionárních zdrojů hluku z posuzované haly se zapracováním výsledků z původní hlukové studie, která bude přepracována na situaci bez hluku z venkovního hřiště, na kterém bude stát posuzovaná hala (součástí řešení není případný návrh konkrétních protihlukových opatření). K vypočteným hodnotám z nově posuzované kryté haly budou přičteny výsledky z přepracované hlukové studie, které budou reprezentativní pro celkovou hlukovou zátěž

c) Pokud bude KÚPK požadováno podlimitní oznámení dle přílohy 3, nebo 3a, zákona 100/2001, tak tato činnost není součástí této smlouvy o dílo a bude případně vyspecifikována a oceněna až v dodatku SOD.

**3. Inženýrská činnost spojená se změnou územního rozhodnutí**

a) Zajištění dokladů správců stávajících sítí – komplet

b) Zajištění všech potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení, dokladů vlastnických atd.

c) Zpracování žádosti o zahájení a následného vydání změny územního rozhodnutí včetně všech potřebných grafických a textových příloh

**II.**

**Čas a místo plnění**

a) Zpracování textových a grafických částí dokumentace do 20.10.2017

b) Zajištění dokladů a vyjádření k novému řízení, předpoklad do 15.01.2018

c) Podání žádosti ke stavebnímu úřadu, předpoklad do 25.01.2018

**III.**

**Cena díla**

Cena díla za všechny činnosti, uvedené v článku I. této SOD, je stanovena dohodou ve výši

a) Zajištění kompletní dokladové části k novému územnímu řízení změny

 116.000,- Kč

b) Zpracování podkladů pro žádost na KÚPK dle vyhlášky 100/2001

 24.000,- Kč

c) Zpracování grafických a textových částí dokumentace, planografie, kompletace

 84.000,- Kč

Celková cena bez DPH 224.000,- Kč

DPH 21% 47.040,- Kč

**Celková cena včetně DPH 271.040,- Kč**

V ceně díla nejsou zahrnuty případné správní poplatky, spojené se získáním územního rozhodnutí, tyto hradí zadavatel.

**IV.**

**Platební podmínky**

Dílo bude hrazeno v dohodnutých splátkách, které jsou vázány na jednotlivá dílčí plnění dle oddílu II. této SOD.

K datu předání a protokolárního převzetí dílčího plnění:

a) Po předání dokladové části a požádání o vydání změny územního řízení částku ve výši

200.000,- Kč bez DPH.

b) Po vydání změny územního rozhodnutí a nabytí jeho právní moc zbývající částku ve výši 24.000,- Kč bez DPH

DPH bude přičteno k dílčím splátkám dle aktuální sazby stanovené zákonem. Cena díla nebo její dílčí části, jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a budou zaplaceny formou bankovního převodu na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví smlouvy.

**V.**

**Způsob převzetí dodávky**

Zhotovitel předmět díla předá v šesti tištěných vyhotoveních a jednou digitálně na nosiči CD ROM ve formátech „PDF“. Dílo bude předáno formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost. Dílo se považuje za předané, je-li dokončeno a zhotovitel umožní objednateli jeho užití.

**VI.**

**Odpovědnost za vady, reklamační řízení**

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdání díla zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit do 15 dnů. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

**VII.**

**Smluvní sankce**

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,2% denně za každý i započatý den prodlení.

Pro případ prodlení zhotovitele s termínovým plněním díla nebo jeho částmi sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 0,2% denně za každý další den prodlení z jednotlivých dílčích cen díla, které budou v prodlení.

.

**VIII.**

**Jiná ujednání**

Ve věcech souvisejících s realizací díla dle této smlouvy pověřily smluvní strany k jednání tyto svoje zástupce: za objednatele Mgr. Ladislava Effenberka, Petra Bajera a Martinu Klasovitou.

Za zhotovitele: Ing. Janis Vlachopulos, Ing. Petr Vrba, René Severa DiS.. Změnu výše uvedených osob je příslušný účastník povinen neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi. Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků a druhou stranou podepsány.

**IX.**

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

Tato smlouva o dílo má pět stran. Ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva obdrží objednatel. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 a předpisy s tím souvisejícími.

Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům.

 Objednatel zajistí zákonné zveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Holice dne 9. 10. 2017 Usnesením č. 403/2017.

V Holicích dne ……………… V Hradci Králové ……………..

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………. …………………………………