# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

________________________________________________________________________

uzavřené dne 3.4.2017 podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č. smlouvy objednatele:	IRM/480/2017

Č. smlouvy zhotovitele:

# Smluvní strany

Objednatel:	Město Náchod

Se sídlem:	Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod

Zastoupený:	Ing. Pavla Maršíková, místostarostka

Telefon:	491 405 211

IČO:	00272868

DIČ:	CZ00272868

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

K technickému jednání je oprávněn:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	L E S T A V  spol. s r.o.

Se sídlem:	Žirecká 70, Žirecká Podstráň, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Telefon:	602101260

IČO:	43463240

DIČ:	CZ43463240

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

K technickému jednání je oprávněn:	Pavel Derda, autorizovaný stavitel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 1373.

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. IRM/480/2017 ze dne 3.4.2017, neboť v průběhu provádění  prací na opravě krovu a střechy radnice, v rámci díla „Oprava střechy na radnici, Masarykovo náměstí 40 v Náchodě“, došlo k některým změnám v rozsahu prací. Vícepráce a méněpráce jsou popsány ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1: jedná se zejména o  povlakové krytiny střech, vyřezání části bednění, ventilační Cu nástavce a naopak o úspory v pracích, které po důkladném průzkumu nebylo nutné provádět - bourání komínových těles, demontáže lapačů střešních splavenin, tesařské konstrukce, demontáž bednění, repasování 2 ks zvoniček s hrotnicí a makovicí. Změna prací a ceny byla smluvními stranami projednána i za účasti pracovníka památkové péče (NPÚ Josefov) a je doložena změnovými listy, jejichž součástí je položkový rozpočet.

Bod 3. článku IV. Cena díla se z důvodu víceprací a méněprací  uvedených ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho Přílohu č. 1, doplňuje a nově sjednává takto:

3.  Cena za zhotovení díla nově činí:

Cena za vícepráce činí bez DPH:                                    272 757,48 Kč

Cena za méněpráce činí bez DPH:                                  733 822,96 Kč

Cena za zhotovení díla nově činí (zvýšená o vícepráce, snížená o méněpráce)

Původní cena bez DPH                                                 3 099 154,00 Kč

Vícepráce bez DPH                                                          272 757,48 Kč

Méněpráce bez DPH                                                       -733 822,96 Kč

Nová cena bez DPH                                                      2 638 088,52 Kč

DPH 21%                                                                         553 998,59 Kč

Nová cena celkem včetně DPH                                  3 192 087,11 Kč

Z výše uvedených víceprací a méněprací  dochází ke snížení ceny díla o 461 065,48 Kč bez DPH, tj. 557 889,23 Kč včetně DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. IRM/480/2017 ze dne 3.4.2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Na tento Dodatek č. 1 se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Případné plnění stran před účinností tohoto Dodatku č. 1 se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1 a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto Dodatkem č. 1.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Obě strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají na základě své vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Náchoda dne 2.10.2017  č. usnesení 118/3263/17.

Příloha č. 1: Změnové listy

#### V Náchodě dne:6.10.2017 	   	              		Ve Dvoře Králové n/Lab.  dne 6.10.2017

Objednatel:					  	Zhotovitel:

Město Náchod				  	  	L E S T A V  spol. s r.o.

...............................................		             		 ….............................................

zast.: Ing. Pavla Maršíková, místostarostka	 		zast.: Pavel Derda, jednatel