# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

bankovní účet číslo: …..

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé:	Porr a.s.

IČO: 430 05 560, DIČ: CZ43005560

sídlo Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

zápis v rejstříku Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

zastoupen ….., vedoucím odštěpného závodu - Morava a ….., vedoucím provozu Brno odštěpného závodu - Morava, na základě plné moci

bankovní účet číslo: …..

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.2.2016 Smlouvu o dílo ohledně díla „Terénní úpravy pro dočasné uložení zemin pro výstavbu poldrů - skrývka ornice“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Dílo mělo být provedeno do 14 dnů od uzavření Smlouvy o dílo, tj. do 8.3.2016. Na základě požadavku objednatele bylo provádění díla dne 4.3.2016 přerušeno. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s přerušením prací a nebude po objednateli požadovat žádné vícenáklady ani újmu, která mu mohla vzniknout z důvodu přerušení provádění díla.

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 99 779,28 Kč bez DPH a neprovést méněpráce v ceně  -186 058,18 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Z důvodu provádění víceprací a neprovádění méněprací není třeba prodlužovat termín provádění díla. Strany se dohodly, že okamžikem uzavření tohoto dodatku bude zhotovitel pokračovat v dokončení přerušeného díla. Dílo bude tedy provedeno do 4 dnů od uzavření tohoto dodatku.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. 	Cena za dílo byla dohodnuta takto: 278 167,93 Kč.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 12.7.2016.

#### Ve Svitavách dne 18.7.2016

Za objednatele : 		Za zhotovitele :

…………….……….…………….………	………….………….……….……………

Mgr. David Šimek	…..

starosta města Svitavy 	vedoucí odštěpného závodu - Morava

Porr a.s.

………….………….……….……………

…..

vedoucí provozu Brno

odštěpného závodu - Morava

Porr a.s.

(na základě plné moci)