Dotační titul: D

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. PPK-266a/53/17 ze dne (díle jen "Smlouva o dílo")

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 
Zastoupený: Ing. Petr Kříž 
ředitel RP SCHKO České středohoří
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: 283 069 212

(dále jen ”objednatel”)

1.2 Zhotovitel

Jitka Slámová

Sídlo: Hutnická 2829/8 , 43401 Most

Zastoupený: Jitka Slámová

Bankovní spojení:  Číslo účtu:

IČ: 04456513

DIČ:

(dále jen ”zhotovitel”)

II.

2.1 Čl.  Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

Bod 2.1 smlouvy o dílo se mění takto:
Obnova stepi u Bečova výřezem nežádoucích dřevin s ponecháním ovocných stromů na celkové ploše 1,9244 ha, kdy vlastní plocha zásahu činí 1,827 ha. Z důvodu vysoké členitosti a svažitosti pozemku byla základní sazba navýšena o 10% o proti "Nákladům obvyklých opatření MŽP". 
Opatření bude provedeno na pozemcích p. č. 2008 v k. ú. Bečov u Mostu a to v termínu od účinnosti Dohody do 11. 11. 2017 a dále podle příloh dle čl. V., odst. 2 této Dohody

Bod 3.1 smlouvy o dílo se mění takto:
Účastníci Dohody se dohodli, že nájemce zrealizuje managementová opatření specifikovaná v čl. II této Dohody za finanční příspěvek na péči ve výši 100.485,- Kč (slovy stotisícčtyřistaosmdesátpětorunčeských).

2.2 Příloha číslo č. 1 a č. 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku. Výše uvedení účastníci uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č . PPK-266a/53/17.

III.

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

č. 1  kalkulace nákladů

č. 2  mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření

| V ................... |  |  | dne |  |  |  | V ................... |  | dne ....................... |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Petr Kříž ředitel RP SCHKO České středohoří |  |  |  |  |  |  | Jitka Slámová |  |  |  |  |