SMLOUVA O DÍLO č. 59/2017/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- Město Kopřivnice

Adresa: 		Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:		Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM

IČ:			00298077

DIČ: 			CZ00298077

Bankovní spojení: 	ČS, a.s.

Č. účtu: 		1767241349/0800

(dále jen „objednatel“)

- STAVITELSTVÍ DANIEL STRYK, s.r.o.

Adresa: 		Soukenická 2082/7, Praha 1 - Nové Město, 110 00 Praha

Zastoupeno:		p. Danielem Strykem – jednatelem společnosti

IČ: 			27822699

DIČ: 			CZ 27822699

Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., Kopřivnice

Č. účtu: 		43-1095370227/0100

Zapsán v OR  v oddíle C, vložka 196943 vedeného u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Předmět díla

- Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek v této smlouvě uvedených zhotoví pro objednatele dílo

„Oprava chodníkového tělesa na ulici Sportovní v Kopřivnici “

Jedná se o výměnu stávajících betonových obrub, povrchu chodníku a doplnění podkladních vrstev, součástí díla jsou veškeré náklady nutné pro jeho zdárnou realizaci.  Oprava chodníku je v souvislostí se stavbou „Novostavba dvou rodinných domů, přípojky inž. sítí, zpevněné plochy, oplocení, sjezdy na MK ul. Sportovní, kterou zhotovitel v této lokalitě realizoval a jejíž realizací došlo k zásahu do předmětného chodníkového tělesa financována podílově, kdy zhotovitel hradí náklady dle přílohy č. 1 této smlouvy o dílo a objednatel náklady dle přílohy č. 2 této smlouvy o dílo. Tato skutečnost vyplývá z vyjádření správce místních komunikací fy Slumeko, s.r.o., které bylo k této stavbě vydáno dne 9. 3. 2015 pod č.j. 41/2015/Pu – příloha č. 3 této smlouvy o dílo.

Podrobný rozsah dodávek a montáží je specifikován v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, Strany se dohodly na 1. jakosti díla.

V rozsahu daném:

Položkovými rozpočty – viz příloha č.1 a 2 této smlouvy

Součástí díla jsou dále následující úkony:

- Vytyčení všech inženýrských sítí, které můžou být realizací stavby dotčeny

- Zajištění rozhodnutí Odboru stavebního řádu, územního plánovaní a památkové péče (Ing. Černý) MÚ Kopřivnice k zvláštnímu užívání a uzavírkám dotčených komunikací, včetně vyjádření PČR DI OŘ Nový Jičín k navrhovanému přechodnému značení – pokud bude zapotřebí.

- Úhrada veškerých správních poplatků souvisejících s plněním předmětu díla.

#### Zajištění instalace přechodného dopravního značení po celou dobu provádění prací – za přechodné dopravní značení a jeho funkci nese po celou dobu provádění prací plnou zodpovědnost zhotovitel.

#### Zabezpečení staveniště po celou dobu provádění prací.

- Uvedení veškerých ploch dotčených stavební činnosti do původního stavu – zelené plochy, komunikace, soukromé pozemky, veřejná prostranství, atd.

- Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli minimálně tyto doklady :

  - doklady od použitých materiálů – 1 x v tištěné podobě

  - doklady od provedené likvidace odpadů – 1 x v tištěné podobě

  - kopie listů stavebních deníků – 1 x v tištěné podobě

  - zápisy od provedených kontrol dotčených inženýrských sítí a od převzetí dotčených pozemků a ostatních nemovitostí zpět jejich vlastníkům – 1 x v tištěné podobě

- Požadovaná záruka na stavební práce a dodaný materiál musí být minimálně 60 měsíců

- Zhotovitel po celou dobu provádění prací zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce, protipožárních opatření (dle patřičných zákonů) a za proškolení svých pracovníku v těchto oblastech.

- Likvidaci a odvoz  nepotřebného materiálu na skládku a poplatek za skládku.

- Zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti  ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku.

- V případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd…), nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky , apod.

- Dodržení veškerých platných předpisů a norem.

- Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů, zadání zakázky a podmínek vztahujících se k předmětu díla.

- Předmět smlouvy bude realizován na základě těchto podmínek:

Dodržení technologických postupů práce, její kvality, dodržování všech bezpečnostních a požárních předpisů i platných norem. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřeli po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Místem plnění: Chodník ul. Sportovní v Kopřivnici, parc. č. 833, k.ú. Kopřivnice.

4. Cena díla

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran  dle cenových nabídek č. 1 a 2, které  jsou nedílnými součástmi této smlouvy a činí:

Cena celkem bez DPH 				             232 282,20 Kč

DPH 21%						               48 779,26 Kč

Cena celkem včetně DPH	 			             281 061,46 Kč

Část 1 hrazena Stavitelství Daniel Stryk, s.r.o. :

Cena celkem bez DPH 				             121 194,26 Kč

DPH 21%						                         25 450,80 Kč

Cena celkem včetně DPH	 			             146 645,06 Kč

Část 2 hrazena Městem Kopřivnice :

Cena celkem bez DPH 				             111 087,93 Kč

DPH 21%						                         23 328,47 Kč

Cena celkem včetně DPH	 			             134 416,40 Kč

- Součástí této smlouvy jsou kalkulace nákladů, které tvoří přílohu č.1 a 2 této smlouvy o dílo. Pokud   cenová kalkulace neobsahuje   některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo.

- Cena  celkem je v této smlouvě stanovená jako cena nejvyšší přípustná a platná do doby řádného ukončení díla a jeho předání objednateli.

- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

- Vyskytne-li se v průběhu realizace díla objektivní potřeba provedení prací nad rámec sjednaných touto smlouvou, je zhotovitel tuto skutečnost povinen oznámit objednateli. Objednatel zváží nutnost provedení takových prací a uzavření dodatku k této smlouvě upravujícího předmět díla a jeho cenu. Před uzavřením dodatku není zhotovitel oprávněn práce nad rámec sjednaný touto smlouvou provést. Pokud je provede, nemá nárok na jejich úhradu. Dodatek smlouvy musí být takto označen a musí být podepsán  k tomu oprávněnými zástupci zhotovitele i objednatele.

5. Termín plnění

- Předání staveniště a zahájení díla :	po podpisu SOD

Ukončení a předání kompletního díla : 31. 10 .2017

Vyklizení staveniště/dotčeného prostranství: 31. 10. 2017

Předání dokončeného díla objednateli: Splněním předmětu díla se rozumí úplné

dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, předání dokladů a atestů o předepsaných zkouškách a revizích, včetně dokladů o likvidaci vzniklého odpadu podle zákona o odpadech.

- O předání a převzetí dokončeného díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6. Platební podmínky

- Zálohy nejsou přípustné.

- Úhrada za dílo bude provedena na základě daňového (účetního) dokladu (dále ve smlouvě jen faktura) vystaveného po předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků a její přílohu bude tvořit soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem.

- Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. smluvních pokut apod.).

- Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku a zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. Kromě těchto náležitostí musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy).

- vlastnoruční podpis, včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.

- V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

- Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti a celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vystaveného dokladu.

- Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu.

# 7. Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nedodrží doby ukončení a předání díla sjednané v této smlouvě v čl. 5, odst. 1, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s placením faktury, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení.

- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení za každý i započatý den prodlení.

8. Závazky zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

- V případě, že zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

- Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v plném znění, ve znění prováděcí vyhlášky č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Za objednatele jsou oprávněni činit zápisy do stavebního deníku Šumšalová Iva a Miloš Sopuch.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh prací, které jsou předmětem smlouvy. Zjistí-li, že zhotovitel provádí práce v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé špatným postupem realizovaných prací, a to na svůj náklad a dále postupoval správným způsobem. Objednatel je povinen své požadavky písemně oznámit zhotoviteli (zápisem do stavebního deníku).

- Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, případně po odstranění poslední vady nebo nedodělku.

- Zhotovitel je povinen si sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů pocházejících z realizace předmětu díla a je povinen předložit doklady o uložení odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

- Zhotovitel je povinen na své náklady provedené práce zabezpečit před poškozením a krádeží až do doby předání díla jako celku objednateli.

- Zhotovitel se zavazuje, že po ukončení díla vyzve objednatele k prověření díla, zda je práce provedena řádně, tj. v plném rozsahu s touto smlouvou. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, v plném znění.

9. Vlastnictví a nebezpečí škody

- Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

- Vlastníkem zařízení staveniště včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

- Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

- Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů.

- Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla jeho zaviněním při realizaci díla.

- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

10. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo zákoně.

- Zhotovitel se zavazuje počínat si při zhotovování díla tak, aby nezpůsobil škodu objednateli ani třetím osobám. Škody vzniklé a zaviněné zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám se zavazuje zhotovitel odstranit na své náklady nebo uhradit.

- Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku. Záruční doba na dílo zhotovené je v délce

60 měsíců od protokolárního předání předmětu plnění.

- Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- Za vady v době záruční lhůty nelze považovat ty, které byly způsobeny zásahem objednatele popř. třetích osob, neodvratitelnou událostí nebo běžným opotřebením.

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění závady.

- Zhotovitel započne s odstraněním vady na vlastní náklady nejpozději do tří dnů od dne písemného doručení oznámení. Vada bude odstraněna nejpozději do 13 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

11. Závěrečná ustanovení

- Kontaktní osoby pro účely této smlouvy za objednatele:

- ve věcech smluvních: Ing. Kamil Žák  – vedoucí Odboru majetku města

- ve věcech technických: Miloš Sopuch

- V případech výslovně neupravených touto smlouvou o dílo se použije odpovídající ustanovení Obchodního zákoníku.

- Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při přezkoumání podkladů k předmětnému dílu dle §9, zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- Zhotovitel je povinen v době uzavření této smlouvu a po celou dobu plnění

předmětu zakázky disponovat platným pojištěním odpovědnosti za způsobenou

škodu v minimální výši 1 000 000,- Kč.

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou stran. Toto se týká zejména předmětu k rozšíření rozsahu díla nad rámec této smlouvy (vícepráce). Změna nebo doplnění smlouvy jsou nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na zvýšení ceny.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což potvrzují svými podpisy.

- Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi

- smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

- Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.  Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- Vystaví-li některá smluvní strana druhé smluvní straně potvrzení o splnění dluhu splatného podle této smlouvy, představuje toto potvrzení jen doklad o splnění dluhu, který je v potvrzení výslovně uveden. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že potvrzení o splnění dluhu splatného později automaticky nedokládá, že byl splněn i dluh splatný dříve nebo že bylo vyrovnáno také příslušenství dluhu.

- Ostatní práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, pokud v ní nejsou

- výslovně uvedeny, se řídí Českým právním řádem, konkrétně zákonem č.

- 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  Smluvní strany se dohodly, že

- veškeré spory plynoucí z této smlouvy nebo s touto smlouvou související budou

- řešit u soudu místně příslušného dle sídla objednatele.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.

Přílohy:

1. cenová nabídka - položkový rozpočet zhotovitele – část 1

2. cenová nabídka - položkový rozpočet zhotovitele – část 2

3. Vyjádření Slumeko, s.r.o. č.j. 41/2015/Pu ze dne 9. 3. 2015

Za objednatele dne:                                                   Za zhotovitele dne:

…..…….………………………				…….………………………

Ing. Kamil Žák                                                             Daniel Stryk

Vedoucí Odboru majetku města                                                      jednatel

231/0100/2219/5171/15/1532000007