Dodatek U ke Smlouvě o dílo

C. smlouvy objednatele 22ZA-001793, {.smlouvy zhotovitele: -

mezi objednatelem,

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4

zastoupené ve věcech smlouvních :	ředitel provozního úseku

a zhotovitelem,

SYNER a.r.o.

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV Perštýn, 460 01 Liberec

zastoupeným :	MBA,	-jednatelé společnosti

Dodatkem č. 1 se mění ČI. 1.1.9 Smluvních podmínek takto:

Doba pro dokončení - provedení prací 		 max. do 18.8.2017

- předání stavby včetně Závěrečné zprávy	 do 30.9.2017

Ostatní články Smlouvy o dílo se nemění.

Odůvodnění:

Termín fyzického dokončen! stavebních prací je koordinován a vázám na zahájeni stavby „D8 - oprava v km 5,0 až -2,248" , která bude zahájena 19.8.2017. Vzhledem k termínům projednání Závěrečné zprávy ÚKKS ŘSDČR se termín předání stavby doplňuje tak jak je měděno.

V Praze dne: 11.82017

Za objednatele:

/

ředitel p:

I společnosti	jwnwws op isiwi nrou