Dodatek č. 61 Rámcové smlouvy o řešení projektu

Portál zdravotních pojišťoven, Portál ZP

Článek 1

Smluvní strany

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Se sídlem		Michálkovická 108, 710 15 Slezská Ostrava

IČO : 			47673036

DIČ: 			CZ47673036

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxx

kterou zastupuje:	Ing. Lubomír Káňa, ředitel

Pojišťovna je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě Oddíl A. XVI, vložka 554

dále jen:         		 „Zadavatel“

a

Asseco Central Europe, a. s.

Se sídlem:                      Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4

IČ :			27074358

DIČ:			CZ27074358

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx

kterou zastupují:	xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8525

dále jen          		 „Zhotovitel“

Článek 2

Zadavatelé řešení

## Zadavateli řešení dle tohoto dodatku Rámcové smlouvy jsou následující zdravotní pojišťovny, účastnící se řešení a provozu projektu Portál ZP, které podle projednání na Řídící radě jednají ve shodě a hradí zadání stejným podílem, viz článek 4 – Cena a splatnost daňových dokladů:

- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

- Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

- Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

- Vojenská zdravotní pojišťovna

- Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se týkají vždy jednoho Zadavatele uvedeného v článku 1. – Smluvní strany.

Článek 3

Předmět dodatku

## Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o vývoji projektu „Internetový Portál zdravotních pojišťoven, Portál ZP“, je řešení dalších částí Portálu ZP podle konkrétně zadaných požadavků zdravotních pojišťoven uvedených v tomto dodatku – viz článek 2 – Zadavatelé řešení. Obsah řešení byl projednán a schválen na jednáních Řídící rady Portálu ZP, podle svého významu i na jednáních Rady ředitelů.

## Předmětem řešení je (podle schváleného znění níže uvedených kapitol objednaných na základě 55. jednání Rady portálu ZP) – Dopracování funkcionality Portálu ZP v rozsahu:

TP 27 ver. 31.0; kapitola 10: Správa výběrových kritérií i pro vyhledávání techniky

TP 39 ver. 10.0; kapitola 5. Centrální správa účtů

TP 39 ver. 10.0; kapitola 8. Zevrubnější výpis o PPPZ

TP 39 ver. 10.0; kapitola 10. Dokonalý PDF export P2

TP 40 ver. 15.0; kapitola 8. Přetížení pracovníci - offline a s vazbou na P2

TP 40 ver. 15.0; kapitola 10. Čestné prohlášení o snížení či ukončení úvazku

TP 40 ver. 15.0; kapitola 11. Zpřesnění podkladů pro kalkulačku

TP 40 ver. 15.0; kapitola 12. Zdůvodnění nulového úvazku vedoucího pracovníka

TP 40 ver. 15.0; kapitola 13. Doplnění adresy o telefon a mobil

TP 43 ver. 3.0; kapitola 2. Přechod na nové PHP 7 a 64bit infrastrukturu

TP 43 ver. 3.0; kapitola 3. Úprava přístupu ke schránkám klienta

TP 43 ver. 3.0; kapitola 4. Úprava základních typů klienta

TP 43 ver. 3.0; kapitola 5. Odstranění provázání prostředí

TP 43 ver. 3.0; kapitola 6. Zvýšení úrovní autentizací

TP 43 ver. 3.0; kapitola 7. Přepracování jádra Portálu ZP

TP 45 ver. 2.0; celý TP

- Součásti předmětu zpracování.

Ke každé části předmětu řešení tohoto dodatku smlouvy náleží (pokud se týká předmětu řešení):

- technický projekt

- programová dokumentace

- provozní dokumentace

- uživatelská dokumentace ve formě helpu (nápovědy)

Článek 4

Cena a splatnost daňových dokladů

- Celková smluvní cena předmětu dodatku pro Zadavatele činí:

420 102,50 Kč bez DPH (slovy čtyři sta dvacet tisíc sto dva korun českých a padesát haléřů bez DPH) za provedené plnění Zhotovitele

- Smluvní cena (dle čl. 4, odst. 1) + DPH bude uhrazena po ukončení díla a jeho předání do rutinního provozu.

## Splatnost daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem je 30 dní.

Článek 5

Doba řešení – harmonogram

- Řešení dle článku 3 – Předmět dodatku – bude realizováno v těchto termínech:

- zahájení realizace další etapy řešení projektu Portál ZP	6.10.2017

- zahájení pilotního provozu a testování 	1.12.2017

- ukončení celého řešení a fakturace	29.12.2017

- Vzhledem k dohodě mezi Zadavatelem a Zhotovitelem byla realizace Předmětu dodatku zahájena před podpisem tohoto Dodatku.

- V případě vzniku nových skutečností a v zájmu kvalitního řešení Projektu jsou Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci, uvedení v Rámcové smlouvě, oprávněni upravit výše uvedené termíny v bodě 1. tak, aby vyhovovaly potřebám řešení Projektu. Případná úprava termínů musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

## Dodatek Rámcové smlouvy se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

## Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.

- Dodatek se uzavírá svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, obě smluvní strany jsou plně způsobilé k právním úkonům, souhlasí s výše uvedeným dodatkem a na důkaz svého souhlasu jej podepisují.

V Praze dne 4.10.2017                                                    V Ostravě dne

Za Asseco  Central Europe, a.s.	                                       Za ZP

………………………………………..			………………………………………..

Ing. David Stoppani, místopředseda			Ing. Lubomír Káňa, ředitel

představenstva

…………………………………………
Ing. Marek Grác, člen představenstva