Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění

Objednatel:              			Město Trhové Sviny

se sídlem                  			Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny

IČ:					002 45 551

DIČ:					CZ245551

zastoupený ve věcech smluvních: 	Pavel Randa, starosta města

zastoupený ve věcech technických:	Jiří Čajan

Zhotovitel:     				GEFOS inženýring, s.r.o.

se sídlem:   				Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice

IČ:					251 66 891

DIČ:					CZ25166891

zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslava Urbánková, jednatelka společnosti

zastoupený ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Richtr

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci:

„Projektová dokumentace – cyklostezka – lokalita Hvízdalka, Trhové Sviny“

Na základě dohody obou smluvních stran dochází k těmto změnám v původním znění Smlouvy o dílo:

1.  V článku II. Doba a místo plnění dochází k této změně:

- položka „IČ pro územní řízení“ se vypouští

2. V článku III. Cena díla dochází k této změně:

- položka „IČ pro územní řízení – 30.000,- Kč bez DPH“ se vypouští

- celková cena díla bez DPH se mění (snižuje) na částku 264.000,- Kč

- DPH se mění (snižuje) na částku 55.440,- Kč

- celková cena díla s DPH se mění (snižuje) na částku 319.440,- Kč

3. Odůvodnění provedených změn:

- v souladu s požadavkem Objednatele (viz Zápis z pracovního jednání ze dne 8. 6. 2017, bod 5) nebude nutné vyřizovat samostatné územní řízení

- místo toho Zhotovitel zpracuje jednostupňovou dokumentaci DSJ (sloučené DUR+DSP), která v sobě bude zahrnovat oba stupně projektové dokumentace, na tuto dokumentaci zajistí od příslušného stavebního úřadu Souhlas podle § 15 (tento dokument zde nahradí územní rozhodnutí)

4. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená výše popsanými změnami, zůstávají v původním znění.

5. Po přečtení tohoto Dodatku č. 1 smluvní strany potvrzují, že byl uzavřen na základě vzájemné dohody, jasně a srozumitelně, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho smluvní strany připojily k tomuto dodatku vlastnoruční podpisy.

6.	Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo a jeho text schválila rada města usnesením číslo RM 303/2017 ze dne 23. 10. 2017.

V Trhových Svinech, dne  ………………		V Českých Budějovicích dne ….…………..

za objednatele:					za zhotovitele:

………………….......……………			……………………..………..

Pavel Randa				    Ing. Jaroslava Urbánková

starosta města				    jednatelka společnosti