DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 02 013/2017

Dne 12.10 2017 byla uzavřena smlouva o dílo č. 02 013/2017 (dále jen Smlouva) mezi smluvními stranami:

Zhotovitel:              		Ing. Miloš Barvínek

se sídlem                        	Velká Skrovnice 1, 562 01Ústí nad Orlicí

IČ                                   	1147440

DIČ                                 	CZ5902070174

a

Objednatel:                     	Pardubický kraj, se sídlem Komenského náměstí 125,   532 11  Pardubice, zastoupený ve smyslu zřizovací listiny ze dne 17. 4. 2003 čj.KrÚ 8730/2003/OSZ  příspěvkovou organizací

- Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Se sídlem                        	Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí

IČ:                                            	00853879

DIČ:                                	CZ00853879

I.

Předmět dodatku

1) Zhotovitel a objednatel se dohodli na změně termínu zhotovení díla. V článku V. Termín provedení a předání díla, místo plnění, odst. 1) se věta „Zhotovitel se zavazuje zhotovit práce na rekonstrukci a výměnu 6 ks špaletových oken v termínu od 1.12.2017 do 23.12.2017 a na realizaci výměny celkem 12 ks oken od 24.12.2017 do 31.12.2017.“ nahrazuje větou „Zhotovitel se zavazuje zhotovit práce na rekonstrukci a výměnu 6 ks špaletových oken v termínu od 1.12.2017 do 23.12.2018 a na realizaci výměny celkem 12 ks oken od 24.12.2017 do 31.12.2018.“ Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

V Brandýse nad Orlicí dne 25.10.2017

prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA, Ph.D.                              Miloš Barvínek

ředitelka Rehabilitačního ústavu                                                        majitel, fyzická osoba

Brandýs nad Orlicí