Smlouva o dílo
Space Devices spol. s r. o., sídlem Mezouň 110, PSČ 267 18, IČO 14889617, bankovní spojení KB Rudná, č.ú.: 357 246-011/0100, zastoupená stat. zástupcem Ing. Miroslavem Halíkem, jako dodavatel

a
Astronomický ústav AV ČR v. v. i., se sídlem Fričova ul. 298, 251 65 Ondřejov, IČO 67985815, bankovní spojení 69025011/0710, zastoupený Libuší Kronusovou , ved. THS, jako odběratel

uzavírají tuto smlouvu:
I.
Předmět smlouvy
  Přístroj určený k nočnímu sledování bolidů s vysokým rozlišením FIPS2. 
Dodavatel se zavazuje dodat odběratelem specifikovaný materiál a zařízení pro přístroj určený k nočnímu sledování bolidů s vysokým rozlišením (Fireball Intelligent Positioning Systém) FIPS2. Přístroj bude mít lepší nebo stejné parametry, jaké byly dosaženy se stejným přístrojem FIPS1 realizovaným v roce 2017 (viz smlouva č. 012016. 

Přístroj určený k nočnímu sledování bolidů s vysokým rozlišením (Fireball Intelligent Positioning System), dále FIPS, se bude skládat ze tří celků FIPS-SP, FIPS-PC a  FIPS-MP.

1. FIPS-SP (Stacionary Part) = kamera WAT-910HX včetně příslušenství

2. FIPS-PC (Personal Computer) = řídící počítač včetně příslušenství

3. FIPS-MP (Moving Part) = rychlá pohyblivá montáž ULLISSE COMPACT HD s vestavěnou kamerou a příslušenství

Práce proběhnou v jedné etapě. Nejprve budou objednány všechny potřebné součásti od zahraničních i tuzemských dodavatelů, které nedodá odběratel. Současně začnou práce na programovém vybavení. Postupně budou součásti odběratelem propojovány a zkoušeny. Funkčnost bude prokázána tím, že systém bude schopen detekovat jasný pohybující se objekt na obloze (bolid) a pomocí kamery v pohyblivé montáži získat jeho videozáznam  s vysokým rozlišením. Předpokládaná prodleva mezi začátkem záření bolidu a zobrazením bolidu ve vysokém rozlišení bude maximálně dvě sekundy. Konečnou montáž na pozorovacím stanovišti zajistí odběratel.

II.
Termín plnění

Kompletace proběhne do 20. 12. 2017

III.
Cena a její fakturace
Celková cena za materiál  i práce činí 314.049,50 Kč bez DPH 21 %, tedy 380.000,- Kč s DPH 21 %.

Časový plán- fakturace
Po podepsání smlouvy a zahájení prací se bude fakturovat záloha na materiál ve výši 247.934,- Kč bez DPH 21%, tedy 300.000,- Kč s DPH 21 %.

Po dokončení prací bude fakturována druhá konečná splátka ceny 80.000 Kč s DPH 21 %.

IV.
Záruka
Na materiál dodaný dodavatelem odběrateli se vztahuje záruka v délce trvání 12 měsíců od doby zakoupení jeho jednotlivých částí.

V.
Ostatní ustanovení
1.     Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dodavatel obdrží jeden a odběratel dva.


  2.        Jakékoli změny nebo dodatky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a podepsány oběma 

             smluvními stranami.
         Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).

3.       Na důkaz uzavření této smlouvy jsou připojeny podpisy zástupců obou stran.

V  Ondřejově dne 27. října 2017
…………………………………….                                                ……………………………………..

           Libuše Kronusová


                                          Ing. Miroslav  Halík

    Vedoucí THS AsÚ AV ČR v.v. i.                                              
 Ředitel  Space Devices spol. s r. o.

