Smlouva č. NPÚ-ÚPS Praha1. !P./J./!..((f,	( _JJ.{;2017

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### Smlouva číslo:  NPÚ- ÚPS 2013H1170005/389/2017

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, (dále jen

„občanský zákoník")

# Smluvní strany

Ob"ednatel:

Národní památkový ústav

Sídlo:

Jedna·ící:

Valdšte'nské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

Zastoupený:

1---

-+

Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPU, územní památková

s  ráva v Praze  Sabinova 373 5

Osoba, oprávněná

jednat  ve věcech technick ,ch:

Doručovací adresa:  NPU, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 11

Praha 3

| Zhotovitel: | MURUS - monumenta renovamus |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: | Na Střži 1702/65, Praha 4 - Nusle Marek Strobach Ing. Patrik Babínek |  |

uzavírají tento dodatek pro akci Projektová dokumentace pro provádění stavby „NPÚ, PALÁCOVÉ ZAHRADY POD PRAžSKÝM HRADEM - PAMÁTKOVÁ OBNOVA - ETAPA A, Ú.P.S. PRAHA ".

### I. Předmět dodatku

Tímto  dodatkem   se  v odst.  3.2.  mění  termín  zajištění   vydání  závazného   stanoviska z 30.10.2017 na 30.12.2017, Ke změně termínu dochází vlivem časové prodlevy vzniklé z důvodu kontroly ze strany objednatele. Komplexní kontrola byla provedena s důrazem na zajištění podrobného zapracování všech připomínek a vyjádření dotčených stran a garantů k projektové dokumentaci.

### Ill. Závěrečná ustanovení

  - Tenhle dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb:, d zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

  - Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně.

Strana 212