**Služby na objednávku v rámci SI na období 10-12/2017**

- podklad pro Zadání služeb Poskytovateli

Na základě jednání HTP a řídících výborů projektů zejména IPPD a ZAM se ukázalo jako nezbytné pokrýt některé další aktivity potřebné pro podporu běžících projektů JISPSV. MPSV plánuje tyto služby zajistit v rámci platné Smlouvy o poskytování služeb systémové integrace MPSV č. SML/2017/19 ze dne 29.12.2016 (Smlouva SI).

**Specifikace plnění smlouvy SI v následujícím období**

Plnění navazuje na práce poskytované v předchozím období a pokrývá nadále následující aktivity související s běžícími projekty JISPSV:

* koordinace aktivit stávajících ekonomických systémů ve vazbě na probíhající projekty JISPSV
* zastřešení součinnosti ekonomických systémů v oblasti migrace ekonomických dat zejména pro projekty IPPD, IS ZAM, IS DAV a LIS
* koordinace projektu IPPD pro modul KCDPP, vazby na ekonomické systémy
* další související agendy: příprava e-Neschopenka, organizační struktura, EXIT strategie, rozhodné skutečnosti

Současně s výše uvedeným plněním SI bude v identifikovaných oblastech probíhat **předávání projektové agendy na nového dodavatele**, a SI se bude soustředit na odborné strategické, analytické, architektonické a integrační části plnění v rámci oblastí systémové integrace Smlouvy SI.

**Termín realizace plnění**

Plnění je nezbytné poskytovat průběžně jako součást dalších aktivit SI.

Tato etapa plnění pokrývá **období od 23. října po zbývající dobu účinnosti Smlouvy SI.**

**Rozsah a cena plnění**

V souladu se Smlouvou SI Objednatel požaduje plnění v časovém rozsahu zasahujícím do dvou a více kalendářních měsíců, kde platí, že výstupy budou poskytovány průběžně s jejich akceptací za kalendářní měsíc. Na základě aktuálních požadavků Poskytovatel vyčlení potřebné zdroje v souladu se Smlouvou SI v následujícím rozsahu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Role | Jednotková cena za 1 člověkoden v Kč bez DPH |  | Vytížení FTE  říjen 2017 | Vytížení FTE  listopad 2017 | Vytížení FTE  prosinec 2017 |
| 2 | Enterprise architekt | 16 500 |  | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Business architekt (DAV, ZAM, eNeschopenka, ekon., ) | 16 500 |  | 8,0 | 6,1 | 4,1 |
| 8 | Projektový manažer (IPPD, KCDPP, ZAM, testy, EXIT) | 15 000 |  | 5,0 | 3,0 | 1,9 |
|  |  | **celkem:** |  | **14,0** | **9,9** | **6,8** |

Ceny ve výše uvedené tabulce jsou v souladu s Přílohou 7 Smlouvy SI.

Následující tabulka uvádí ceny plnění pro jednotlivé měsíce při započtení předpokládaného vytížení FTE dle předchozí tabulky a při zohlednění předpokládaného počtu odpracovaných dní v jednotlivých měsících:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| měsíc | Vytížení FTE | počet dní k odpracování | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| říjen 2017 | 14,0 | 7 | 1 564 500,- Kč | 1 893 045,00 Kč |
| listopad 2017 | 9,9 | 21 | 3 335 850,- Kč | 4 036 378,50 Kč |
| prosinec 2017 | 6,8 | 19 | 2 077 650,- Kč | 2 513 956,50 Kč |
|  | **Celkem** |  | **6 978 000,- Kč** | **8 443 380,00 Kč** |

Výše uvedené tabulky vyjadřují pro měsíce listopad a prosinec 2017 předpokládaný rozsah plnění ze strany Objednatele vycházející z potřeb známých v době vystavení objednávky. Objednatel může pro tyto budoucí měsíce na základě svého rozhodnutí změnit požadavky na rozsah plnění a tím může dojít i k odpovídající změně ceny v jednotlivých měsících, to vše v rámci objemu daného objednávkou.

**Závěr**

V souladu se Smlouvou SI deklaruje Poskytovatel služeb, kterým je:

IT Enterprise Services Czechia, s.r.o.

Za Brumlovkou 1559/5, Michle, 140 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 260080,

IČ: 052 11 131, DIČ: CZ 052 11 131

jakožto nástupnická společnost společnosti:

HEWLETT - PACKARD s.r.o., IČ: 170 48 851

připravenost tyto služby neprodleně poskytovat.

Informace v tomto dokumentu jsou podkladem pro Zadání služeb na objednávku v souladu s odst. 5.1 Smlouvy SI a pro následné vystavení objednávky ze strany MPSV.

\* \* \* \* \*