Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO

ev.č.objednatele: 386 – 2017 – OSM/OSO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

1.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název:                                               Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:	Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou

IČ: 	002 62 340

DIČ: 	CZ 00262340

zápis v OR: 	nezapsané v OR

zastoupen:	Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku

dále objednatele zastupují	Jiří Cvrček, technik oddělení správy objektů

ve věcech smluvních: 	Ing. Miloš Vele, Ing. Jaromíra Čechová

ve věcech technických: 	Ing. Jaromíra Čechová, Václav Kotek, Jiří Cvrček

bankovní spojení : 	Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

č. účtu: 	121-451/0100

telefon: 	483 357 111

fax: 	483 357 353

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název:                                                OKNOSTYL group s.r.o.

sídlo:                                                  Tišnovská 305/25, 664 34 Kuřim

IČ:                                                      276 89 719

DIČ:                                                   CZ27689719

zápis v OR:                                        oddíl C, vložka 52299 – Krajský soud v Brně

zastoupen:                                        Ladislav Horčica - jednatel

ve věcech smluvních:                       Ladislav Horčica - jednatel

ve věcech technických:                     Ing. Tomáš Mazel

bankovní spojení:                              Komerční banka, a.s.

č. účtu                                               43-7118030207/0100

telefon                                               541 212 344

dále jen "zhotovitel" na straně druhé

2.

## Předmět dodatku č.1

Předmětem dodatku č. 1 jsou následující změny čl. 2 a čl. 3:

Do čl. 2, bod 2.1 a 2.2 se doplňuje následující text:

2.1

Předmět této smlouvy se rozšiřuje o:

Vícepráce:

Cementová štuková omítka malých ploch do 0,1 m2 na stěnách 			ks	3,00

Cementová štuková omítka malých ploch do 0,5 m2 na stěnách 			ks	1,00

Cementová štuková omítka malých ploch do 1 m2 na stěnách 				ks	1,00

Vyrovnávací cementový potěr 1300/300  - 7 ks - více jak 3cm - příplatek za 1cm tl. 	m2	2,73

Vyrovnávací cementový potěr 1300/300 - 24 Ks - více jak 5cm - příplatek za 2cm tl. 	m2	9,36

Vyrovnávací cementový potěr 300/300 10 ks - do 8 cm - příplatek za 5cm tl. 		m2	0,90

Vyrovnávací cementový potěr 1300/300 19 ks - do 8 cm - příplatek za 5cm tl. 		m2	7,41

Vyrovnávací cementový potěr 2600/300 - 1Ks - více jak 5 cm - příplatek za 3cm tl. 	m2	0,78

Omítka stěn vnější vápenocementová, složitost 3 					m2	58,10

Nátěr vnějších špalet silikonovou barvou, 2x 						m2	98,50

Uložení kabelu volně do krycích lišt 							bm	5,00

D+M Krycí lišta soklová 								bm	5,00

Dodávka a montáž bezpečnostních kliček 						soub.	40,00

Příplatek za plentování om. tl. do 5 cm 							m2	16,50

Výmalby šambrán  kolem oken 								ks	35,00

zakrytí podlah před malbami 								soub	1,00

Výmalba stěn olejovou barvou 								ks	71,50

Přesun hmot procentní proHSV + PSV 1						%	1,00

2.2

Předmět této smlouvy se ponižuje o:

Méněpráce:

Lišty krycí venkovní plastové pro překrytí spojů s podtmelením- styk

okno x vnější špaleta, šíře cca 40-50 m							m	581,00

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2

lepených flexibilním lepidlem 								m2	23,10

dodávka obkladů 									m2	25,41

plastové profily rohové 									bm	50,50

omítka hladká pod obklady 								m2	14,50

odsekání a odebrání obkladů 								m2	23,10

Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm

včt lištování, dmtž a zpět upevnění kabelu elektro v liště cca 8bm			m	9,00

dodávka palubek 									m2	9,00

demontáž obložení 									m2	8,03

destruktivní zkouška - neprováděla se 							ks	1,00

odstranění soklíků a lišt pryžových 							bm	6,00

dtto, ale montáž 									bm	6,00

dtto, ale dodávka 									bm	6,16

lakovací epoxidový nátěr palubek 							m2	8,00

odpočet za meziskelní příčky 								bm	218,00

odpočet nepoužité venkovní parozábrany						m 	696,00

přesun hmot 										%	1,00

odpočet za opravu měření tepla 							ks	1,00

Článek 3. Nově zní takto:

3.

## Cena za dílo

3.1

Cena za dílo je upravena, dle článku 2., odst. 2.1 této smlouvy takto:

Původní cena:

Cena bez DPH  21 %:       	Kč           1,054.655,-

DPH 21 %:                      	Kč              221.478,-

Cena včetně DPH  21 %:   	Kč           1,276.133,-

Rozšířená cena za dílo:

Cena bez DPH  21 %:       	Kč                  1.712,-

DPH 21 %:                      	Kč                     360,-

Cena včetně DPH  21 %:   	Kč                   2.072,-

Celková cena za dílo:

Cena bez DPH  21 %:       	Kč                  1,056.367,-

DPH 21 %:                      	Kč                     221.837,-

Cena včetně DPH  21 %:   	Kč                  1,278.204,-

(slovy:jedenmiliondvěstěsedmdesátosmtisícdvěstěčtyřikorynyčeské,vč.DPH)

4.

## Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 386-2017-OSM/OSO, ze dne 6.6.2017 nedotčené tímto dodatkem

č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy:

1/ Rozpočet ze dne 10.10.2017

Jablonec nad Nisou, dne:  	Jablonec nad Nisou, dne:

objednatel:	zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou 	OKNOSTYL group s.r.o.

____________________________________	_______________________________

Ing. Miloš Vele, náměstek primátora	 Ladislav Horčica, jednatel

_____________________________________________

Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku

Za věcnou správnost:

Jiří Cvrček, technik, OSO