DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. ORM/25/2017/Sl ze dne 06.06.2017

na akci

„Pergola Klatovy – I. etapa“

1.  Smluvní strany

Objednatel		: Město Klatovy

Sídlo 			: náměstí Míru čp. 62/I , 339 01 Klatovy

IČ  			: 00255661

DIČ			: CZ00255661

Sídlo			: nám. Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení      	: xxx

Číslo účtu                 	: xxx

Zastoupen 		: ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

ve věcech technických: xxx, investiční referent objednatele,

tel.: xxx, mobil: xxx, e-mail: xxx

a

2. Zhotovitelem

Zhotovitel           	: Václav Tichý – stavební a tesařské práce

Sídlo 			: Týnec č. p. 36, 340 21  Janovice nad Úhlavou

IČ                         	: 44637071

DIČ                          	: CZ6305311452

Bankovní spojení	: xxx

Číslo účtu	          	: xxx

Zastoupen		:

Ve věcech smluvních	:  Václavem Tichým

Tel. xxx, e-mail: xxx

Ve věcech technických: Václavem Tichým

tel.: xxx, e-mail:. xxx

2.

Na základě čl. III. se obě strany dohodly na prodloužení termínu dokončení I. etapy a na uzavření tohoto dodatku.

Původní znění čl. III. Doba a místo plnění odst. (2):

(2) Zhotovitel dokončí dílo nejpozději 30.09. 2017.

Nové znění čl. III. Doba a místo plnění odst. (2):

(2) Zhotovitel dokončí dílo nejpozději 30.10. 2017.

3.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/25/2017/Sl, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

4.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne  22.08.2017 usnesení č. 16.

V Klatovech dne 20.10.2017

..........................................                                               ……..............................

Mgr. Rudolf Salvetr 					Václav Tichý

starosta města Klatovy

(objednatel)                                                                        (zhotovitel)