# SMLOUVA  O  DÍLO č. 34/61894737/2017

I.

###### SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel: 	Sportovní gymnáziu, Kladno, Plzeňská 3103

## Plzeňská 3103

## 272 01 Kladno

## IČO: 	61894737

kontakt:	604305696

zastoupen: Mgr. Jiřím Stejskalem

osoby oprávněné k jednání o díle: Mgr. Jiří Stejskal, Mgr. Radek Vlasák

Zhotovitel:	ELNET system, s.r.o.

### Smetanova 370

273 09 Kladno – Švermov

IČ: 26140322

DIČ: CZ26140322

OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 73780

bankovní spojení:	ČSOB a.s., Kladno

č. účtu:			73172233/ 0300

zastoupen:		Lukášem Zichem, jednatelem společnosti

kontakt:	provozovna:	Milady Horákové 2726

272 01 Kladno

tel./fax:	 312 248 591 / 312 247 559

email: firma@elnetsystem.cz

zastoupen:		Ing. Lukášem Zichem, jednatelem společnosti

osoby oprávněné k jednání o díle:

Ing. Lukáš Zich, (mob. 777 296 520)

Ing. Roman Frühauf, (mob. 777 296 513)

II.

###### PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmět smlouvy se vztahuje na dodávku a montáž bezpečnostních systémů do objektu Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103.

- Předmět smlouvy zahrnuje

  - Odborné a technické posouzení možností realizace požadované objednávky, návrh řešení a zpracování výrobní a stavební dokumentace řešení objednávky.

  - Vlastní výroba, zabudování, montáž, oživení, odzkoušení a plné zprovoznění všech systémů, včetně zaškolení obsluhy a protokolárního předání systému - díla do provozu.

  - Zajišťování záručního a pozáručního servisu dle další dohody a požadavků objednatele.

III.

###### POŽADAVKY OBJEDNATELE

- Objednatel objednává dodávku a instalaci bezpečnostních systémů dle technické specifikace a cenové kalkulace, která je uvedena v příloze této smlouvy.

IV.

###### TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

- Technické řešení je vypracované na základě požadavku objednatele, osobních konzultací a návrhu technických řešení systémů. Technické řešení, rozsah zařízení a použitých prvků je přílohou této smlouvy o dílo.

V.

###### ZÁRUKA ZA JAKOST

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na provedené práce 36 měsíců ode dne uvedení do provozu, a na nové dodané zařízení a materiál 24 měsíců ode dne uvedení do provozu. Záruka je podmíněna uzavřením servisní smlouvy mezi oběma stranami na provádění pravidelných funkčních kontrol instalovaného zařízení.

- Po tuto dobu budou opraveny vady zařízení zaviněné vadným materiálem nebo chybami při montáži za této podmínky, že závada bude ohlášena oprávněnou osobou provozovatele ověřitelným způsobem.

- Záruka se nevztahuje na stávající zařízení, materiál a na závady způsobené užíváním instalovaného zařízení v rozporu s instrukcemi zhotovitele nebo mechanickým či jiným poškozením jeho částí.

- Zhotovitel se zavazuje k nástupu technika na opravu zařízení do 24 hodin po jejím prokazatelném oznámení, pokud nebude dohodnuto jinak. Oznámit poruchu je možné na výše uvedených telefonních číslech v  pracovní době (t.j. od 7:00 hodin do 16:00 hodin pondělí až pátek) nebo v mimopracovní době (t.j. od 16:00 hodin do 7:00 hodin, sobota, neděle a svátky) na poruchovou službu.

- Telefonní číslo stálé poruchové služby bude sděleno při uzavření smlouvy o pravidelném servisu.

- Zhotovitel zajišťuje záruční i pozáruční servis.

- Zhotovitel prohlašuje, že veškeré navržené prvky odpovídají “Prohlášení o shodě“ podle §13 zákona č. 22/97 Sb. a všechny práce budou provedeny podle platných ČSN.

VI.

###### DOBA PLNĚNÍ A DODÁNÍ DÍLA

- Montáž bude zahájena po dohodě, nejpozději však do 10-ti pracovních dnů od podpisu smlouvy.

- Termín dodání díla je 20 dní od započetí montáže, ne později než 30. 11. 2017. Dílo bude kompletně dodáno do tohoto data, pokud nebude smluvními stranami v průběhu plnění předmětu díla dohodnuto jinak.

- Termín dodání díla může být prodloužen zejména kvůli stavební nepřipravenosti na straně Objednatele.

- Termín dodání díla může být prodloužen vlivem nepříznivého počasí a to zejména při provádění prací v exteriéru.

- Dílo je dodáno protokolárním převzetím. Ode dne předání bude zařízení ve 30-ti denním zkušebním provozu. Po tuto dobu se hlášené závady na díle nepovažují za reklamace.

- Objednatel je povinen zařízení řádně převzít ihned po výzvě, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak. Nepřevezme-li objednatel dílo přes prokazatelnou výzvu ve stanoveném termínu, nastávají účinky řádného předání, jako by došlo k jeho protokolárnímu předání, následující den po datu předání, včetně povinnosti plnění úhrady za předané dílo bez možnosti dodatečného uplatnění závad na díle.

- Po celou dobu montáže a dodávky díla, je celé dílo i jednotlivé komponenty v objektu objednatele chráněné stejně jako majetek objednatele, jsou mu tedy svěřeny a jím přejaty do péče.

- V případě zvláštního uložení pod vlastním dozorem dodavatele vztahuje se toto ustanovení na části a komponenty přiměřeně, tedy pouze na ty komponenty a součásti díla, které nejsou pod vlastním dozorem a zabezpečením dodavatele.

VII.

###### CENA DÍLA

- Celková cena je konečná, neměnná a nepřekročitelná a se stanovuje za posouzení požadavků objednatele, výrobní a montážní návrh, výrobu, montáž, včetně dopravy do místa montáže, oživení, odzkoušení, předání, zaškolení uživatele, poskytnutou záruku na nové zařízení, je uvedena bez DPH a činí:

CENA CELKEM BEZ DPH	330 107,- Kč

### CENA CELKEM VČETNĚ DPH	399 430,- Kč

- Veškerá další požadovaná řešení, která si přeje objednatel v průběhu doby výroby a montáže díla jsou považována za práce nad rámec sjednaného rozsahu a mimo dohodnutou cenu, proto budou zvlášť vyúčtované a bude o nich uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

- Obě strany se dohodly, že konečná cena za dílo bude stanovena dle skutečného rozsahu dodávky a montáží výše uvedeného slaboproudého zařízení, nesmí být však vyšší než cena uvedená v odst.1.

VIII.

###### SPLATNOST A FAKTURACE

- Celková cena díla je splatná do 30-ti dnů ode dne předání řádně vystaveného daňového a účetního dokladu –faktury. Rozhodné pro určení data úhrady ceny díla je datum připsání na účet zhotovitele, případně datum provedené úhrady požadované ceny díla v hotovosti v pokladně zhotovitele.

- Pro případ nedodržení termínu splatnosti úhrady ceny díla objednatelem a pro případ nedodržení termínu zhotovení díla z viny zhotovitele, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové částky díla za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná do tří dnů po jejím vyúčtování a doručení straně, která je smluvní pokutu povinná hradit.

IX.

#### PRÁVA A POVINNOSTI

- Objednatel se zavazuje:

  - Zajistit souhlas majitele objektu k realizaci předmětu díla.

  - Poskytnout zhotoviteli úplné informace potřebné k zajištění předmětu díla a je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do příslušných prostor objektu k realizaci díla, případně poskytnout potřebnou součinnost.

  - Objednatel je povinen předat zhotoviteli pracoviště pro montáž ve stavu předpokládaném návrhem, tj. bez faktických a právních vad, které by provádění montážních prací znemožňovaly nebo ztěžovaly.

  - Objednatel zajistí dodavateli po dobu práce na díle ochranu částí díla a jednotlivých komponentů, které jsou již zabudovány, zejména přinejmenším ochranu pojistnou z  titulu škody svěřených prostředků.

- Zhotovitel se zavazuje:

  - Realizovat dílo v souladu s platnými normami ČSN, v dohodnutém rozsahu a dohodnutém termínu.

X.

###### ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Obě smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit okamžitě v případě závažného porušení smlouvy.

- Závažným porušením smlouvy se rozumí neumožnění přístupu do objektu a znemožnění zhotoviteli jakýmkoliv způsobem provedení díla řádně a včas, včasné neprovedení úhrady sjednané zálohy, nezaplacení díla, nebo neprovedení prací v dohodnutém termínu, pokud nebude dohodnuto jinak.

XI.

###### OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Smlouva se uzavírá podpisy obou stran.

- Ve věcech neupravených touto smlouvou se smluvní strany řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Do doby úhrady celkové ceny díla včetně úroků z prodlení a smluvních pokut je celé dílo a zabudované zařízení majetkem zhotovitele. Vlastnictví přechází na objednatele dnem úhrady.

- Pro dobu do úhrady díla je objednatel seznámen a srozuměn s tím, že nemůže s dílem nijak nakládat bez souhlasu zhotovitele, zastavit a právoplatně převést na třetí osobu.

- Veškeré zřejmé reklamace a výhrady k dílu musí být obsaženy v předávacím protokolu díla a potvrzené zhotovitelem i objednatelem, jinak jsou neúčinné a nebude k nim přihlíženo při reklamačním řízení.

- Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma partnerům částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila

- V případě pouze částečného plnění smlouvy z důvodů uvedených v čl. XI., odst. 5., hradí objednatel zhotoviteli kromě vzniklé škody také náklady dosud provedených prací.

- Zhotovitel zásadně nezodpovídá za takové vady, které byly způsobeny tím, že zhotovitel použil věci, podklady a dokumentaci, které mu ke zhotovení předmětu plnění předal objednatel.

XII.

###### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouvu lze doplnit a měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích a každá strana obdrží jeden výtisk.

- Obě stany výslovně potvrzují, že text této nabídky a smlouvy je důvěrný a výhradně vlastnictvím zhotovitele, je chráněn obchodním zájmem a tajemstvím dle ustanovení občanského zákoníku a trestního	zákona a tedy zhotovitel si vyhrazuje právo vymáhat škodu, a újmu, která mu vznikne tím, že tento důvěrný 	materiál a text bude postoupen třetí osobě, která zde není v textu uvedena.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými níže uvedenými podpisy.

V Kladně dne 1. 11. 2017

Přílohy:	Technická specifikace a cenová kalkulace

Za zhotovitele:							Za objednatele:

Ing. Lukáš Zich							Mgr. Jiří Stejskal