Smlouva o dílo

##### I.

##### Smluvní strany

  - Objednatel:

Obchodní firma	Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn.  AXIV 481,

Sídlo	č. p. 6, Karlova Studánka, PSČ: 793 24

Statutární zástupce	Ing. Jan Poštulka, ředitel

Zástupce k jednání pro věci smluvní	Ing. Vítězslav Hrazdil, manažer úseku technického

Zástupce k jednání pro věci technické	Ing. Vítězslav Hrazdil, manažer úseku technického

Bankovní spojení		Komerční banka, a.s.,

Číslo účtu: 9909771/0100

IČO: 14450216     DIČ: CZ14450216	Tel: 775757878

e-mail: 			hrazdil@horskelazne.cz

(dále jen objednatel)

  - Zhotovitel:

Obchodní firma 	VIVA PROJEKT s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn.  C 23896,

Sídlo	Zadní 283, Branka u Opavy, PSČ 747 41

Statutární zástupce	Ing. Michal Řezníček

Zástupce k jednání v rámci smlouvy 	Ing. Michal Řezníček

Zástupce k jednání ve věcech realizace	Ing. Michal Řezníček

Bankovní spojení	ČS a.s., č. ú.: 1853490309/0800

IČ: 25876473	DIČ: CZ25876473	Tel: 602722309

e-mail:	reznicek@vivaprojekt.cz

(dále jen zhotovitel).

- II.

Předmět smlouvy

- Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) investičního záměru:

Název akce: „Udržovací práce a stavební úpravy objektů vodního náhonu Karlova Studánka a zajištění náhradního vodního zdroje pro balneoprovoz Horkých lázní“

- Specifikace předmětu plnění:

a)vypracování PD variantního investičního záměru s vyhodnocením a doporučením

b)projednání vybraných variant s Českým inspektorátem lázní a zřídel MZ ČR, CHKOJ, Městský úřad Bruntál – koordinované závazné stanovisko, Správce povodí Odry, Lesy ČR s.p.(včetně správy toků), Český rybářský svaz Ostrava

c)vypracování investičních odhadů na základě objemových cen

Počet paré 4. Investiční záměr bude dodán v datové verzi ve formátu .pdf a v aktivním formátu .doc , .docx, .dgn, .dwg.

Vícetisky v případě potřeby budou řešeny dodatkem této smlouvy o dílo.

- Zhotovitel zajistí k následující doklady a vyjádření

- Zajištění prostor po konání výrobních výborů a projednání s občany;

- Zajištění součinnosti při schvalování návrhů technických a technologických řešení;

- Poskytování informací a podkladů využitelných pro řešení projektu, tj. poskytnutí všech objednatelem již zajištěných a převzatých technických, technologických a průzkumných dokumentací souvisejících s předmětem plnění SOD;

- Poskytnutí dostupných geologických a stavebně-geologických průzkumů dosud v provedených v lokalitě a v její blízkosti, pokud existují.

- Součástí PD není biologické hodnocení, stavebně-geologický průzkum, zjišťovací řízení a EIA.

- Cílem zakázky je:

Nalezení technického a technologického řešení ve fázi investičního záměru, které zajistí ekonomicky nejvýhodnější:

a)provedení udržovacích prací a stavebních úprav na objektech vodního náhonu Karlova Studánka za účelem:

-zajištění statických funkcí objektů (stádový stupeň na řece Bílá Opava, ohrázování koryta vodního náhonu, vysvahování koryta vodního náhonu, nátokového objektu do zatrubnění, zatrubnění a stavební části budovy bývalé MVE),

-zajištění vodohospodářských funkcí (převádění vody s minimalizací ztrát vody,

-převádění povodňových průtoků z vlastního povodí vodního náhonu),

-zajištění krajinotvorných funkcí (podpora a rozvoj živočichů vázaných na vodní režim vodního náhonu)

-zachování a zvýšení turistické atraktivity vodního náhonu

-snížení objemu plavenin přiváděných do trubního systému náhonové vody v Horských lázních Karlova Studánka

b)provedení stavebních úprav v objektu bývalé MVE za účelem:

-vytvoření podmínek pro možnost odběru a distribuce povrchové vody z koryta Bílé Opavy v době havárie, zámrzu nebo oprav koryta vodního náhonu stávajícím trubním systémem náhonové vody

c)nalezení technické možnosti kapacitního propojení vodovodního systému obce Karlova Studánka a balneoprovozu Horských lázní Karlova Studánka pro případ selhání vodních zdrojů na VT Bílá Opava.

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k tomu, že dílo vypracuje a předá objednateli bez vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou.

- Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

III.

Základní ustanovení

- Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 545 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě a taktéž oprávnění 
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Porušení tohoto závazku jde k tíži té strany, která změnu včas neoznámila.

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám vzniklým jeho činností do výše 1000000,-Kč.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy a je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

4.1 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.

4.2  Objednatel zajistí datový podklad – vrstvy GIS obce Karlova Studánka v rozsahu katastrální mapa, inženýrské sítě, vyznačení  pozemků v trase záměru.

4.3 Objednatel hradí správní poplatky za vydání správních rozhodnutí souvisejících s předmětem plnění.

V.

Místo plnění

5.1	Místem plnění a předání díla je sídlo objednatele.

VI.

Doba plnění

- Zahájení prací říjen 2017;

- Předložení konceptu investičního záměru 30.11.2017;

- Nalezení nejvýhodnějších variant s objednatelem, které budou dále projednány 20.12.2017;

- Zajištění stanovisek ke schválené podobě investičního záměru a zapracování připomínek dotčených orgánů do konečné verze 15.2.2018.

- VII.

Cena díla

- 7.1 Cena za realizaci předmětu smlouvy dle čl. II. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení realizace předmětu smlouvy:

| Cena celkem bez DPH | 162 075 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | 34 036 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 196 111 Kč |

7.2   Ke změně ceny může dojít pouze na základě dohody objednatele a zhotovitele.

7.3  Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

7.4  Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

7.5  Případné více a méně práce budou řešeny pouze na základě nových požadavků objednatele. Jejich ocenění bude odsouhlaseno oběma smluvními stranami a bude řešeno dodatkem ke smlouvě o dílo.

- VIII.

Platební podmínky

8.1 	Zálohové platby se neposkytují.

8.2 	Podkladem pro úhradu ceny díla je faktura, která musí mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dále náležitosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dle § 7 zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, vše v platném znění (dále jen faktura), a bude obsahovat datum podpisu této smlouvy o dílo.

8.3 	Datem zdanitelného plnění je datum předání díla zaznamenané na předávacím protokolu, ve kterém zástupce objednatele svým podpisem potvrdí, že dílo přejímá bez vad a nedodělků.

8.4 	Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur vystavených objednatelem (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.) a doručených zhotoviteli činí 14 kalendářních dnů.

8.5 	Nebude-li faktura obsahovat některé náležitosti nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu a vystaví novou fakturu. Vrátí-li objednatel fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží ode dne doručení nově vystavené faktury. Povinnou přílohou každé faktury je kopie předávacího protokolu.

8.6  Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

8.7 	V případě, že dojde ke zrušení, nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení, nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu prací ke dni zrušení, nebo odstoupení od této smlouvy a to podílem z ujednané ceny.

8.8. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude hrazena po částech, dle toho, jak bude dílo postupně předáváno objednateli, a to následovně:

Dílčí fakturace po písemném odsouhlasení a předání dílčích plnění:

8.8.1 předání a převzetí :

- Předání a převzetí  konceptu investičního záměru k 30.11.2017 ….75000,-Kč bez DPH

- Nalezení nejvýhodnějších variant s objednatelem, které budou dále projednány k 20.12.2017 ………………………………………………………….25000,-Kč bez DPH

8.8.2 předání a převzetí dokončeného investičního záměru dle přílohy č.1 této SOD.

K 15.2.2018 …………………………………………….. závěrečná fakturace

- IX.

Záruční podmínky

- Zhotovitel poskytuje na dílo dle všech částí smlouvy záruku v délce 60 měsíců.

- Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- X.

Úroky z prodlení, smluvní pokuty

10.1     V případě nedodržení termínu dokončení díla dle čl. VI. má objednatel právo účtovat

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

10.2     V případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn účtovat ob-

jednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % fakturované částky bez DPH za každý den prodlení.

10.3     Smluvní strany se dohodly, že celková výše sankcí uplatněných podle této smlouvy nesmí přesáhnout 100% z celkové ceny díla bez DPH.

- XI.

Odpovědnost za vady, škody apod.

  - Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, která byla zpracovateli známa, nebo měla být známa z pohledu jeho odbornosti.

  - Na vady díla a záruky za jakost díla se přiměřeně použije právní úprava obsažena v  zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku.

  - Zhotovitel je povinen oprávněné vady či reklamace zjištěné technickou komisí objednatele odstranit na vlastní náklady ve lhůtě do 15-ti pracovních dnů od termínu oznámení vady. Pokud charakter vady či reklamace neumožňuje její odstranění v této lhůtě, dohodnou se smluvní strany písemnou dohodou o termínu a postupu jejího odstranění.

  - Termín odstranění vad zjištěných objednatelem v záruční době je stanoven na 15 pracovních dnů od oznámení vady. Pokud charakter vady či reklamace neumožňuje její odstranění v této lhůtě, dohodnou se smluvní strany písemnou dohodou o termínu a postupu jejího odstranění.

- XII.

Ostatní ujednání

- V případech výslovně neupravených touto smlouvou o dílo se použije odpovídající ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Objednatel může jednostranné smlouvu vypovědět v případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla dle této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů. V takovém případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré prokazatelné škody vzniklé z neplnění této smlouvy. Výpověď a povinnosti zhotovitele nabývají platnosti okamžitě po doručení výpovědi. Tímto ujednáním nejsou dotčeny oprávněné požadavky objednatele vyplývající z článku X. této smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn jednostranně smlouvu vypovědět v případě prodlení objednatele delšího než 30 dnů se zaplacením ceny díla nebo její části, je však povinen objednateli uhradit veškeré prokazatelné škody vzniklé z neplnění této smlouvy. Výpověď a povinnosti zhotovitele nabývají platnosti okamžitě po doručení výpovědi.

- Zhotovitel díla může provedením díla pověřit jinou osobu, jestli to dovolí smlouva, nebo povaha díla. V tom případě má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

- Zhotovitel Díla poskytuje Objednateli Díla (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití Díla a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence Zhotovitelem je již zahrnuta v ceně za poskytnutí Díla. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel Díla (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit Dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit Dílo s jiným dílem nebo zařadit Dílo do díla souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob; v případě podstatných změn zaniká závazek zhotovitele uvedený v článku IX.

- XIII.

- Závěrečná ujednání

- Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemně formou očíslovaných dodatků smlouvy o dílo, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedeno a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejích pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejich obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Smlouva o dílo obsahuje přílohu č. 1 – položkový rozpočet s rekapitulací.

- Nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy objednatel zajistí zveřejnění této smlouvy v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

V Karlově Studánce dne 11. 10. 2017		V Brance u Opavy dne  25.9.2017

…………………………………..			 	 ………………………………………….

za objednatele 					    za zhotovitele

Ing. Jan Poštulka, ředitel				     	Ing. Michal Řezníček

Příloha č. 1  -položkový rozpočet s rekapitulací

| Název zak: | Udržovací práce a stavební úpravy objektů vodního náhonu Karlova Studánka a zajištění náhradního vodního zdroje pro balneoprovoz Horkých lázní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stupeň: | investiční záměr |  |  |  |  |
| zhotovitel: | VIVA PROJEKT s.r.o. |  |  |  |  |
| Vypracoval: | Ing. Michal Řezníček |  |  |  |  |
| podklad: | podkladem pro zpracování nabídky bylo jednání s investorem |  |  |  |  |
| investice: | nestanoveno |  |  |  |  |
| ozn. | Název části | jednotka | jednotková cena | Počet jednotek | Cena |
|  |  | - | Kč/jedn | - | celkem |
| Dokumentace EIA |  |  |  |  |  |
|  | - žádost o posouzení nutnosti zjišťovacího řízení - MSK ŽP | hod. | 500 | 0 | 0 Kč |
| Průzkumy a zaměření |  |  |  |  |  |
|  | - zaměření (polohopis, výškopis) | km | 25000 | 0 | 0 Kč |
|  | - mapové podklady CUZK | hod. | 500 | 4,25 | 2 125 Kč |
|  | - podklady pro žádost o dotaci MSK | hod. | 500 | 0 | 0 Kč |
|  | - průzkumy stávajících inženýrských sítí | hod. | 500 | 0 | 0 Kč |
|  | - hydrologické údaje ČHMÚ m-denní | hod. | 4000 | 2 | 8 000 Kč |
|  | - hydrologické údaje ČHMÚ n-leté | hod. | 4000 | 1 | 4 000 Kč |
|  | - výtah ze studie odtokových poměrů - správce vodního toku | hod. | 20000 | 0 | 0 Kč |
|  | - stavebně geologický průzkum | hod. | 500 | 0 | 0 Kč |
|  | - pasport výchozího stavu objektů | hod. | 500 | 0 | 0 Kč |
|  | -biologické hodnocení | hod. | 500 | 0 | 0 Kč |
|  | - stanovení MZP | hod. | 500 | 0 | 0 Kč |
|  | - dendrologický průzkum | hod. | 500 | 0 | 0 Kč |
|  | Celkem průzkumy |  |  |  | 14 125 Kč |
| Dokumentace investičního záměru |  |  |  |  |  |
| A. | Technická zpráva (Popis technického a technologického řešení variant, výpis záměrem dotčených parcel katastru nemovitostí ) | hod. | 500 | 59,5 | 29 750 Kč |
| B. | Výkresová dokumentace |  |  |  |  |
|  | - situace hydrologická | hod. | 500 | 4,25 | 2 125 Kč |
|  | - situace přehledná 1:10000 (variantní) | hod. | 500 | 20,4 | 10 200 Kč |
|  | - situace katastrální 1:2000 (variantní) | hod. | 500 | 25,5 | 12 750 Kč |
|  | - technologické schema průtoků (stávající povrchový zdroj, náhradní povrchový zdroj, náhradní zdroj z veřejného vodovodu) | hod. | 500 | 25,5 | 12 750 Kč |
|  | -výkresy objektů (spádový stupeň, vodní náhon, objekty vodního náhonu pro převádění povodňových průtoků, nátokový objekt do zatrubnění, spodní stavba objektu bývalé MVE, propojovací vodovodní potrubí náhonové vody, propojení s náhradním zdrojem z vodovodní sítě Karlova Studánka ) | hod. | 500 | 85 | 42 500 Kč |
|  | -fotodokumentační část | hod. | 500 | 17 | 8 500 Kč |
|  | - dokladová část | hod. | 500 | 34 | 17 000 Kč |
| C. | Objemové propočty | hod. | 500 | 12,75 | 6 375 Kč |
|  | Cena za investiční záměr |  |  |  | 141 950 Kč |
|  | kompletační činnost | ks | 15000 | 0,4 | 6 000 Kč |
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 162 075 Kč |
|  | DPH 21% |  |  |  | 34 036 Kč |
|  | Cena celkem vč. DPH |  |  |  | 196 111 Kč |
| Pozn.: | Cenová kalkulace je utvořena tak, že bude vydána jedna PD o počt 4 tištěných paré a 1x DC s difitální formou PD ve formátu. pdf. |  |  |  |  |