Smlouva o dílo

číslo 005/2017

uzavřená dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

# I.

# Smluvní strany

Objednatel: 		Město Dobruška

se sídlem: 	518 01 Dobruška, nám. F.L. Věka 11

IČ: 			00274879

DIČ:                    	CZ 00274879

zastoupený:		Ing. Petr Lžíčař, starosta

kontaktní osoba:	Miloš Votroubek, DiS., referent odboru rozvoje města

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Č. účtu:	1721571/0100

ID datové schránky:	mgjbetz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:    	AKVOPRO s.r.o.

se sídlem:		Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město

IČ:			24232343

DIČ: 			CZ24232343

Zastoupený:            	Ing. Barbora Nýčová, prokurista

Bankovní spojení:	ČSOB Náchod

Č. účtu:		254275346/0300

ID datové schránky:	7J5K44V

(dále jen zhotovitel)

# II.

# Výchozí údaje

- Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku V. této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

- Výchozí údaje:

Název díla: „Projektová dokumentace: Vodovodní řad Chábory“

Místo plnění:	 k.ú Chábory.

# III.

# Předmět plnění

- Předmětem této smlouvy je provedení následujících činností:

- Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, soupisu prací dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. předmětné investiční akce, včetně inženýrské činnosti a získání územního rozhodnutí a stavebního povolení a to v následujícím rozsahu:

- Dokumentace pro územní, resp. stavební řízení (dle požadavku stavebního úřadu)

- Dokumentace pro odstranění stávajícího vodojemu (dle požadavku stavebního úřadu)

- Inženýrská činnost včetně přípravy souhlasů, popř. smluv s vlastníky dotčených nemovitostí a včetně přípravy žádostí o územní rozhodnutí, resp. stavební povolení, resp. o odstranění stavby

- Dokumentace pro provedení stavby

- Rozpočet (včetně výkazu výměr) s cenami (rozdělen na jednotlivé objekty)

- Rozpočet (včetně výkazu výměr) pro výběrové řízení bez cen (rozdělen na jednotlivé objekty)

Součástí předmětu díla není zajištění mapového podkladu.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle Zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů. Při zpracování PD budou dodrženy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace projektových staveb.

Jednotlivé stupně projektové dokumentace předá zhotovitel objednateli v 5ti vyhotoveních v tištěné podobě a v jedné kompletní elektronické podobě (výkresy musí být poskytnuty ve formátu pdf a dwg, ostatní součásti dokumentace ve formátu doc nebo xls).

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků podle této smlouvy s náležitou odbornou péčí v souladu s požadavky a oprávněnými zájmy objednatele. Dodané dílo musí být provedeno v obvyklé kvalitě odpovídající tomuto druhu dodávky.

# IV.

# Doba plnění

- Doba plnění jednotlivých činností dle této smlouvy:

- Předpokládané zahájení prací: do 10dnů od písemné výzvy objednatele a předání mapového podkladu

- Předání dokumentace pro územní rozhodnutí objednateli: 40 dní od bodu a)

- Předání připravené žádosti o zahájení územního řízení: 45 dní od bodu b)

- Předání dokumentace pro stavební povolení: 40 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí

- Předání připravené žádosti o stavební povolení: 45 dní od bodu d)

- Předání dokumentace pro provedení stavby: 60 dní od písemné výzvy objednatele

Objednatel se zavazuje, že řádně dokončenou dokumentaci převezme a zaplatí za ni dohodnutou cenu.

# V.

# Cena

- Cena za vyhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran.

- Celková cena předmětu této smlouvy podle bodu III. této smlouvy činí 
185.000,- Kč. K ceně bude dopočtena DPH dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Součástí smluvní ceny nejsou správní poplatky. Ty budou, na základě výměru příslušného úřadu, přefakturovány.

- Součástí ceny není zajištění mapového podkladu.

- Součástí ceny není autorský dozor.

- Cena předmětu díla bude vyplacena ve třech splátkách. 40% po předání dokumentace pro územní rozhodnutí  40% po nabytí právní moci stavebního povolení, zbylých 20% po předání dokumentace pro provedení stavby.

- Uvedená cena dle čl. 5.2 je nejvýše přípustná celková cena za vyhotovení díla dle článku III.

- Případné změny rozsahu prací, které na požádání objednavatele zhotovitel provede, budou předem oceněny, cena vzájemně odsouhlasena (dodatkem smlouvy) a o ní zvýšena konečná cena.

- V ceně dle bodu 5.2 je zahrnuto maximálně pět paré projektu. Případná další paré bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.

- Podkladem pro úhradu ceny dodávky bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění předmětu této smlouvy na základě oboustranně podepsaného předávacího a zjišťovacího protokolu. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle platných právních předpisů a cena je splatná do 30 dní od jejího doporučeného odeslání objednateli.

- Smluvní strany se dohodly, že nebude poskytnuta finanční záloha.

# VI.

# Odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy 
a že po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má projekt v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady vzniklé po odevzdání projektu odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením povinností.

- Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval.

- Záruční doba je 24 měsíců a začíná plynout ode dne odevzdání projektu objednateli.

- Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněném písemnou formou.

# VII.

# Ujednání o smluvních pokutách

- Pro případ prodlení zhotovitele se splněním své povinnosti ve sjednaném termínu plnění, zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dohodnuté výše ceny předmětu podle bodu 5.2 této smlouvy.

- V případě, že prodlení zhotovitele způsobí finanční ztrátu objednateli, např. vznikem sankcí za prodlení s hlavní dodávkou projektové dokumentace, jejíž je touto smlouvou upravené plnění dílčí částí, je objednatel oprávněn po zhotoviteli uplatňovat náhradu této škody v plné výši bez ohledu na smluvní pokutu.

- Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny dle faktury, dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamované vady předmětu plnění ve stanoveném termínu, zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každou vadu.

# VIII.

# Ujednání všeobecná

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel nejpozději v den předcházející sjednanému dni zahájení prací. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.

- Platnost smlouvy může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo písemným odstoupením. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana nedodrží ustanovení a podmínky smlouvy a neprovede nápravu do 30 (třiceti) pracovních dnů po písemném vyrozumění od první strany, které upozorní na nedodržování ustanovení Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Zásilka se považuje za doručenou uplynutím úložní lhůty v případě, že si adresát nepřevezme doporučený dopis zaslaný na jeho adresu uvedenou v této smlouvě nebo ve veřejných registrech.

- Objednatel se zavazuje k vytvoření podmínek realizace předmětu této smlouvy, včasného předání podkladů a úplných informací, k poskytnutí součinnosti, které je potřebné pro věcné, obsahové, kvalitní a kvantitativní provádění výkonu a jejich zdárné plnění. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se objednatele, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním dle této smlouvy, tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

- Změny smlouvy jsou platné pouze na základě číslovaných, písemných a oboustranně odsouhlasených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

- V případě přerušení prací ze strany objednatele uhradí objednatel zhotoviteli částku odpovídající rozpracovanosti předmětu díla.

- Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dobrušky dne 17.10.2017.

V Hradci Králové, dne						V Dobrušce, dne:

…………………………………		…………………………………

Ing. Barbora Nýčová - prokurista                                    Ing. Petr Lžíčař - starosta

AKVOPRO s.r.o.	Město Dobruška