Číslo smlouvy:	14435/SOVV/17

# příkazní SMLOUVA

# o zajištění AUTORSKÉHO dozoru Projektanta

### uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

  - Příkazce

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 					Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupená: 				RNDr. Františkem Pelcem

IČO: 					629 335 91

DIČ:						Neplátce DPH

Bankovní spojení: 			XXXXX

Telefon:					XXXXX

(dále jen „příkazce”)

  - Příkazník

Ing. Václav Jára

Sídlo:					Legií 1954, 407 47 Varnsdorf

Adresa provozovny: 		Husova 2075, 407 47 Varnsdorf

IČO:						86726889

DIČ:						XXXXXX

Bankovní spojení: 			XXXXXX

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeným Městským úřadem ve Varnsdorfu,sp.zn. ŽÚ 2678/2016

Telefon: 					XXXXXX

Autorský dozor bude vykonávat pověřená osoba: Ing. Václav Jára, XXXXXX

(dále jen „příkazník”)

Předmět smlouvy

  - Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro příkazce vykoná (i) autorský dozor projektanta nad prováděním stavby „Návštěvnické středisko CHKO Lužické hory Dům přírody Lužických hor“ (dále jen „stavba“), a to podle projektové a rozpočtové dokumentace stavby (dále jen „autorský dozor“) zhotovené příkazníkem ve stupni pro provedení stavby, a (ii) vypracování projektu konečného provedení stavby a spolupráce při uvedení stavby do provozu.

  - Realizace Domu přírody Lužických hor bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Budova musí dosahovat pasivního standardu dle přílohy č. 2 tak, aby příkazce splňoval kritérium Opatření výstavby a rekonstrukce návštěvnických středisek definované v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4, specifický cíl 4.1.

  - Příkazník je povinen vykonávat činnost podle této smlouvy osobně.

  - Příkazce se zavazuje, že za vykonání ujednaných činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě.

  - Bude-li při obstarání záležitostí podle této smlouvy potřeba, aby příkazce právně jednal, vystaví příkazce k tomuto účelu příkazníkovi plnou moc.

  - Příkazník se zavazuje při výkonu činnosti podle této smlouvy postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 občanského zákoníku, s použitím každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které jsou příkazníkovi známy. Příkazník je povinen bezodkladně příkazci sdělovat všechny příkazníkem zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či jemu známé zájmy příkazce. Příkazník se při plnění předmětu této smlouvy bude řídit pokyny příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.

  - Zároveň tímto příkazce dává příkazníkovi souhlas ke vstupu v běžné pracovní době do předmětných objektů a na pozemky, na nichž má být stavba prováděna a k nimž má příkazce příslušnost hospodařit ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, za účelem plnění předmětu smlouvy.

Rozsah a obsah výkonu činnosti příkazníka

  - Autorský dozor bude prováděn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

  - Příkazník má především tyto povinnosti:

- Účastnit se kontrolního zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací;

- Ve spolupráci s příkazcem, technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“) a zhotovitelem stavby průběžně sledovat při přípravě realizace stavby a po celou dobu její realizace soulad provádění stavby se schválenou projektovou dokumentací (PD) a rozpočtovou dokumentací (RD) stavby;

- Doplňovat dokumentaci, podle které se stavba realizuje a evidovat dokumentaci dokončených částí stavby;

- Podle pokynů příkazce nebo TDS je příkazce povinen posuzovat písemně návrhy zhotovitele stavby na změny schválené PD, RD a na odchylky od ní;

- Účastnit se na kontrolních dnech stavby dle dohody s příkazcem a podle potřeby i mimo kontrolní dny při realizaci stavby;

- Účastnit se předání a převzetí částí stavby a na závěr celé dokončené stavby. Na závěr s ukončením stavby a s konečným daňovým dokladem budou všechny zápisy, stanoviska i grafické části předány příkazci ve dvojím originálním provedení ve formě listinné a také na CD (DVD) nosičích;

- Poskytovat při realizaci stavby součinnost, zejména je příkazník povinen se na vyžádání příkazce, resp. jeho zástupce, zúčastňovat kontrolních dnů stavby. Součástí kontrolních dnů bude kontrola případných projektových změn a postupu výstavby. Příkazník je taktéž povinen bez zbytečného odkladu odstraňovat vady PD zjištěné v průběhu provádění stavby;

- Poskytovat bez zbytečného prodlení písemná stanoviska, budou-li požadována příkazcem nebo zhotovitelem stavby, týkající se postupu při provádění stavby nebo vysvětlení projektové a rozpočtové dokumentace stavby; příkazníkova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem projektové a rozpočtové dokumentace stavby a budou mít psanou nebo grafickou formu;

- Připravovat pro příkazce ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti projektové a rozpočtové dokumentaci stavby. Příkazník bude mít právo nařídit malé úpravy stavby, které nebudou měnit jeho cenu nebo prodlužovat původní termín dokončení a budou přitom ve shodě s celkovým záměrem dokumentace stavby

- vypracovat projekt konečného provedení stavby a spolupracovat při uvedení stavby do provozu;

  - Písemné zápisy a grafická vyjádření (oboje i na CD - DVD nosičích) připravená příkazníkem budou vyhotoveny ve dvojím originálním provedení s konkrétním datem vytvoření a budou podkladem pro zaplacení ceny dle této smlouvy a budou přílohou daňových dokladů v příslušném měsíci (případně přílohou daňových dokladů za delší časové období).

  - Příkazník má právo navrhnout příkazci vydání pokynu zhotoviteli stavby k zastavení takových prací, které nebudou odpovídat projektové dokumentaci, popřípadě má právo upozornit zhotovitele stavby zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce neodpovídají projektové dokumentaci. Příkazník má právo po předchozí písemné žádosti příkazce, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování projektové dokumentace, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

Podklady pro výkon činnosti autorského dozoru

  - Příkazník se při plnění předmětu této smlouvy bude řídit výchozími podklady pro výkon autorského dozoru, kterými jsou:

    - Projektová a rozpočtová dokumentace stavby vyhotovené příkazníkem,

    - případná další projektová a rozpočtová dokumentace stavby předaná příkazníkovi,

    - smlouva o dílo uzavřená mezi příkazcem a zhotovitelem stavby,

    - harmonogram prací od zhotovitele stavby,

    - případné dodatky smlouvy o dílo, rozhodnutí či stanoviska příslušných orgánů státní správy.

  - Výchozí podklady budou příkazníkovi zapůjčeny po dobu provádění stavby.

Doba a místo plnění

  - Výkon činnosti autorského dozoru začíná předáním staveniště zhotoviteli stavby a probíhá po celou dobu realizace stavby, až do jejího dokončení, resp. kolaudace a předání příkazci, příp. odstranění všech vad a nedodělků ze strany zhotovitele stavby. O datu předání staveniště bude příkazce příkazníka předem informovat e-mailem. Zahájení stavby se předpokládá na jaře 2019. Ukončení stavby se předpokládá do 31.12.2020 přičemž stavební práce mohou být, zejména v zimních měsících, přerušeny nebo omezeny.

  - V průběhu realizace stavby může docházet k přerušení stavební činnosti; po tuto dobu bude omezena nebo úplně pozastavena i činnost příkazníka v oblasti autorského dozoru. Posunutí termínu zahájení výkonu činnosti příkazníka, omezení činnosti, pozastavení ani prodloužení doby realizace stavby nezakládá žádný nárok příkazníka na dodatečnou odměnu nebo zvýšené náklady, stejně jako nedodržení termínu přepokládaného ukončení realizace stavby ze strany zhotovitele stavby.

  - Činnost příkazníka v oblasti autorského dozoru bude ukončena po splnění všech následujících podmínek:

- úspěšné protokolární předání stavby, příp. odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu;

- vypracování projektu konečného provedení stavby a spolupráce při uvedení stavby do provozu;

- splnění všech povinností a činností příkazníka vyplývajících z této smlouvy.

  - Po ukončení činnosti autorského dozoru je příkazník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů povinen předat příkazci veškeré podklady a dokumenty, které v souvislosti s výkonem činnosti dle smlouvy obdržel.

  - Místem výkonu činnosti autorského dozoru je Horní Světlá – osada Myslivny, kraj Liberecký;

- Stavba návštěvnického střediska: k.ú. Horní Světlá pod Luží: pozemky parc. č. 487, 1454 (bývalá stavební p.č. 131), 1418 (přípojky telefonu a elektro), 483 (přípojka elektro)

Odměna a platební podmínky

  - Za plnění podle této smlouvy náleží příkazníkovi odměna v následující výši:

Cena bez DPH:	119.000,- Kč

DPH 21%:  		24.990,- Kč

Cena s DPH:		143.990,- Kč

Příkazník je plátcem DPH.

| Část díla | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| a) výkon autorského dozoru | 74.000,- | 89.540,- |
| b) vypracování projektu konečného provedení stavby a spolupráce při uvedení stavby do provozu | 45.000,- | 54.450,- |
| Cena celkem | 119.000,- | 143.990,- |

  - Konečná výše odměny dle čl. 6.1 je stanovena jako nejvýše přípustná. Její zvýšení je možné jen při změně zákonné sazby DPH.

  - V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka spojené s plněním této smlouvy, tedy včetně pořízení fotodokumentace, cestovních výdajů, rozmnožování dokumentace, nákladů na média apod.

  - Činnosti provedené příkazníkem budou zaplaceny na základě daňových dokladů doručených příkazci. Příkazník je povinen daňový doklad vystavit a doručit příkazci e-mailem nebo na adresu příkazce. Provedené činnosti mohou být příkazníkem fakturovány buď za uplynulý kalendářní měsíc anebo delší časové období, pokud je to rozumné s ohledem na povahu a rozsah činností poskytnutých příkazníkem.

  - Podmínkou vystavení a zaslání daňového dokladu ze strany příkazníka je přiložení písemných příloh prokazujících provedení všech fakturovaných činností. Výpis fakturovaných činností musí být před vystavením daňového dokladu písemně schválen zástupcem příkazce.

  - Daňový doklad vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet novým doručením daňového dokladu..

  - Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo této smlouvy a den jejího uzavření; označení banky příkazníka včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůtu splatnosti.

  - Strany se dohodly, že za výkon činnosti podle této smlouvy nebudou příkazníkem vystavovány zálohové daňové doklady.

Odstoupení od smlouvy

  - Závazek může kterákoliv strana vypovědět pouze za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo touto smlouvou.

  - Příkazce může příkaz odvolat kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Odvolání příkazu příkazcem musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně. Odvolání příkazu je účinné dnem doručení písemného odvolání druhé smluvní straně.

  - Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena příkazci a může tak učinit pouze z následujících důvodů:

- příkazce závažným způsobem poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, přičemž nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě po vyzvání příkazníkem;

- příkazce je v prodlení s úhradou faktury po dobu delší než dva měsíce.

  - V případě odvolání příkazu příkazcem vyfakturuje příkazník příkazci skutečně provedené práce a činnosti odsouhlasené objednatelem, a to ke dni odvolání. Práce a činnosti budou prokázané písemnými zápisy či grafickými dokumenty.

  - Ve všech případech ukončení závazku je příkazník povinen učinit všechny nezbytné úkony, jejichž neprovedením by příkazci hrozila újma.

Odpovědnost příkazníka za škodu

  - Příkazník odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí a která vzniknou následkem chybného plnění příkazu podle této smlouvy.

  - Příkazník je příkazci v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vadným vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a neposkytnutím sjednaných služeb.

Povinnost mlčenlivosti

  - Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které nejsou veřejně dostupné a které mu příkazce sdělil nebo o nichž se jinak dozvěděl v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním a které se týkají činnosti příkazce.

  - Příkazník nezveřejní ani jiným způsobem nepoužije dokumentaci, jakoukoliv její část, fotodokumentaci ani jakýkoliv jiný záznam z průběhu realizace stavby, nebo vzniklý s její souvislostí, bez výslovného písemného svolení příkazce.

Sankce

  - Za porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. 3.2 je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý případ takového porušení.

  - Za porušení povinností uvedených v čl. IX. je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý případ takového porušení.

  - V případě prodlení příkazce s placením vyúčtování je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.

  - Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

Závěrečná ustanovení

  - Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.

  - Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem doručení, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.

  - Právní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  - Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tato smlouva je sepsána v 4 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží příkazce a 1 příkazník.

  - Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich svobodné a pravé vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem a zhotovitelem stavby. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Rozsah činnosti, odpovědnost příkazníka a obsahové náležitosti plnění podle této smlouvy

V Praze dne _____________						V ______________ dne _____________

| Příkazce |  | Příkazník |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | Ing. Václav Jára |
| ředitel |  | projektant |

Příloha č. 1

Rozsah ČINNOSTI, ODPOVĚDNOST příkazníka a obsahové náležitosti plnění

a) Výkon autorského dozoru

Příkazník bude během realizace stavby reprezentovat příkazce, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dozor /dále též AD/ a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou, bude mu umožněn přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby; všechny pokyny budou dodavateli stavby sdělovány přes příkazce. Příkazník bude v této souvislosti zejména oprávněn a povinen:

- v rozsahu, který považuje za přiměřený vzhledem k pokročilosti stavby provádět autorský dozor tak, aby mohl zjistit, zda je dílo prováděno v obecné shodě s dokumentací stavby,

- poskytnout při realizaci stavby součinnost. Zejména se bude povinen na vyžádání příkazce, resp. jeho zástupce, zúčastňovat kontrolních dnů stavby v rozsahu min. 2x za měsíc. Náklady na dopravu a čas budou součástí ceny dle této smlouvy. Vady PD zjištěné v průběhu záruční lhůty, tzn. i při provádění stavby, odstraňuje příkazník na vlastní náklady,

- příkazník poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, budou-li písemně požadována příkazcem nebo dodavatelem, a vydá v rozumné době písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi příkazcem a dodavatelem, které se týkají postupu při provádění stavby nebo vysvětlení dokumentace zakázky; příkazníkova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem dokumentace zakázky a budou mít psanou nebo grafickou formu; příkazník bude takováto zjištění poskytovat oběma stranám a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé z takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně,

- pro příkazce ke schválení a podpisu připravovat písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti dokumentaci zakázky a bude mít právo nařídit malé úpravy stavby, které nebudou měnit jeho cenu nebo prodlužovat původní termín a budou přitom ve shodě s celkovým záměrem dokumentace zakázky. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv zhotovitele jako reprezentanta objednatelových zájmů během doby provádění stavby nebude upraven nebo rozšířen bez společného zhotovitelova a objednatelova písemného souhlasu.

b)	Zhotovení projektu konečného provedení díla a spolupráce při uvedení díla do provozu.

Příkazník v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

- bude spolupracovat a účastnit se při kolaudačním řízení či jiném způsobu předání stavby do užívání,

- zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby; tato dokumentace bude zaznamenávat podstatné změny v provedení stavby oproti dokumentaci zakázky a bude vycházet z opoznámkovaných výkresů, ze stavebního deníku, obdobných dokladů a dalších údajů poskytnutých dodavatelem,

- před vypršením jednoho roku provozu po kolaudaci stavby překontroluje vady nebo nedostatky, které příkazci oznámil během té doby a oznámí dodavateli vady a nedostatky, které je povinen uvést do řádného stavu ve shodě s dokumentací zakázky, zkontroluje záruky a garance včetně záručních lhůt a vydá závěrečná potvrzení.