Český úřad zeměměřický a katastrální, čj. ČÚZK-10474/2016-22

DODATEK č. 1

k Prováděcí smlouvě č. PS-1/2016

uzavřený mezi

Českou republikou - Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, se sídlem Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8, PSČ 182 11, IČ: 00025712, jejímž jménem jedná Ing. Karel Štencel, místopředseda (dále jen „ČÚZK“)

a

PRIMIS spol. s r.o., se sídlem Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno, IČ: 02402718, zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81169, zastoupená Ing. Zdeňkem Klusoněm, jednatelem společnosti (dále jen „PRIMIS spol. s r.o.“)

(ČÚZK a PRIMIS spol. s r.o. budou dále označovány společně jako „Smluvní strany“)

# Úvodní ustanovení

Smluvní strany konstatují, že dne 12. dubna 2016 uzavřely Prováděcí smlouvu č. PS-1/2016, čj. ČÚZK-05503/2016-22, na základě Rámcové smlouvy na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků ČR v letech 2016 a 2017 ze dne 7. ledna 2016 (dále jen „Prováděcí smlouva“) a v souladu s odst. 7.1 této smlouvy přistupují k jejímu doplnění formou číslovaného dodatku. Ke změně Prováděcí smlouvy se přistupuje z důvodu dlouhodobých prokazatelně nevhodných meteorologických podmínek, při kterých není možné dodržet termín ukončení snímkování stanovený v Prováděcí smlouvě.

# Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že se Prováděcí smlouva mění takto:

V Příloze č. 1 v odstavci s názvem „DOBA PLNĚNÍ“ se text „do 15.07.2016“ nahrazuje textem „do 31.07.2016“.

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento dodatek obsahuje jednu stranu textu. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech,  PRIMIS spol. s r.o. obdrží jeden stejnopis tohoto dodatku, ČÚZK obdrží dva stejnopisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

| V Praze dne 2016 Za ČÚZK Ing. Karel Štencel místopředseda | V dne 2016 Za PRIMIS spol. s r.o. Ing. Zdeněk Klusoň jednatel |
| --- | --- |