Příloha č. 2

# Rekapitulace změn při realizaci stavby:

Výměna potrubí vody a kanalizace v objektu bytového domu na ul. Jičínská 275, Nový Jičín – Loučka

Po dohodě projektanta, objednatele a zhotovitele došlo v rámci stavby k následujícím změnám, které jsou zapsané ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

- změny v SO - kanalizace 1.NP - méněpráce 	 			         - 50.901,22 Kč

- změny v SO - vodovod 1.NP - méněpráce  			                     - 32.915,00 Kč

- změny v SO - zařizovací předměty - jádro 1 - méněpráce  		         - 66.600,00 Kč

- změny v SO - 2.NP-13.NP - jádro 1 - vícepráce                                           + 17.700,00 Kč

- změny v SO - vodovod 1.NP - vícepráce				        + 46.880,00 Kč

- změny v SO - zařizovací předměty - jádro 1 - vícepráce                              + 85.806,00 Kč

změny celkem bez DPH 	                                  				                - 30,22 Kč

cena dle SoD bez DPH 			          				      3.099.000,00 Kč   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cena dle dodatku č. 1 bez DPH		          				      3.098.969,78 Kč