Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2017-343/OB

ze dne 7.9.2017

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel :  	           			Město Nový Jičín

Se sídlem : 				Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen :                		PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města

IČO :					00298212

Bankovní spojení : 			Komerční banka, a.s.

Číslo účtu :				XXXXXXXXXXXX

Zástupce ve věcech smluvních : 	PhDr. Jaroslav Dvořák, starosta města

Zástupci ve věcech technických

a realizace stavby :  	Petr Bittner, referent Odboru majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel :   				VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Se sídlem :          			Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen :				Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel

IČO : 					27833062

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského  soudu v Ostravě oddíl C, vložka 30819

Bankovní spojení :			Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : 				XXXXXXXXXXXXXX

Zástupce ve věcech smluvních : 	Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel

Zástupce ve věcech technických

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel

Rudolf  Kratochvíl, stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2017-343/OB ze dne 7.9.2017.

I.

V Článku III. – Předmět smlouvy se v odstavci 3.2.1 doplňuje druhá věta, která zní takto: „Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Markem Milatou, Bernartice nad Odrou 300, 741 01 Nový Jičín, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a Rekapitulací změn při realizaci stavby, která je přílohou č. 2 této smlouvy.“

II.

V Článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.3.1 mění a nově zní takto: „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli v termínu do 8.12.2017.“

III.

V Článku VI. – Cena díla se ustanovení odstavce 6.1.1 mění a nově zní takto:  „Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 3.098.969,78 Kč, slovy: třimilionydevadesátosmtisícdevětsetšedesátdevět korun českých, sedmdesátosm haléřů.“

IV.

V Článku XVII. – Závěrečná ustanovení se ustanovení odstavce 17.6 mění a nově zní takto: „Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Rekapitulace změn při realizaci stavby.“

V.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 2 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že pokud tento dodatek smlouvy obsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., souhlasí s jejich zveřejněním, tedy souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku smlouvy, včetně přílohy.

- Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy:

Příloha č. 2 – Rekapitulace změn při realizaci stavby

V Novém Jičíně dne 1.11.2017				V Novém Jičíně dne 1.11.2017

Za objednatele                                                                     Za zhotovitele

----------------------------                                                          -------------------------

PhDr. Jaroslav Dvořák                                                           Ing. Tomáš Vytlačil

starosta města							 jednatel