- Dodatek č. 1

- SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„Rekonstrukce letního kina včetně vybudování relaxační

a přírodní sportovní zóny“ - studie

___________________________________________________________________________________________

- Objednatel

- Město Tišnov

sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov           IČ 002 82 707, DIČ CZ002 82 707

zastoupeno Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

a

- Zhotovitel

- Pam Arch s.r.o.

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 42095

sídlem Vránova 3/1241, 621 00 Brno                IČ 262 89 491, DIČ CZ262 89 491

zastoupena:	Ing. arch. Robertem Ševčíkem, jednatelem společnosti

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy č. OIPP/0221/16/SML, kterým dochází k následujícím změnám:

- Článek II., odst. 1. nově zní:

Zhotovitel zahájí práce na studii tak, aby termín odevzdání dokumentace byl nejpozději 31.10.2016.

- Článek III., odst. 1. nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Předmět smlouvy                             do 31.10.2016

Dřívější plnění je možné.

- Obsah citované smlouvy zůstává v ostatních částech beze změn.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v plném rozsahu.

- Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č.  27/2016 dne  21.9.2016 usnesením č. RM/26/27/2016.

| V Tišnově, dne 30.9.2016 | V Tišnově, dne 29.9.2016 |
| --- | --- |

……………………………………………………

……………………………………………………

| Ing. arch. Robert Ševčík | Bc. Jiří Dospíšil |
| --- | --- |
| oprávněná osoba zhotovitele | starosta města Tišnova |