SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 29ZA-001504

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390 bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| zastoupeno: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| kontaktní osoba ve věcech technických: (dále jen „objednatel”) a | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 2. název: | ESOX, spol. s r.o. |
| se sídlem: | Libušina tř. 23 623 00 Brno |
| IČO, DIČ: | OO 55 80 10, CZ00558010 |
| bankovní spojení: | KB,a.sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| zastoupen: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel"”)

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba Stavební práce na odpočivce km 56,0 LS a PS, ISPROFIN/ISPROFOND 500 1 15 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončeni této stavby a na odstranění všech vad na ni za cenu ve výši Pětmilionůosmdesátdvatisícdvěstěpadesáttři Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby | Přijatá smluvní Částka bez DPH v Kč | DPH | Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (a) | DPH z Částky (a) |  |
| 1)2 Stavební práce na odpočívce km 56,0 LS a PS | 5 082 253,- | 1 067 273,- | 6 149 526,- |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem Stavební práce na odpočívce km 56,0 LS a PS, číslo veřejné zakázky 29ZA-OOI 504.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoři součást obsahu Smlouvy:

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstraněni vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

|  | a) | Smlouva o dílo |
| --- | --- | --- |
| kon | b) | Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) I |
| kon | c) | Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr 2 |
|  | d) | Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky |
| (dk | e) | Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky3 |
| a |  | Technická specifikace4 |
| ná | g) | Výkresy5- nepoužije se |
| se | h) | Formuláře a ostatnł dokumenty, -nepoužije se |

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zikonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru rot smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejněni Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

SP Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a od

strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

al Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky  v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

t Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

2 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy ptedložit na elektronickém datovém nosiči. Uchazeč je oprávnen tuto přilohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Uchazeč je oprávnen tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírąií tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum:	Datum:

PODEPSÁN	PODEPSÁN

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funkee: ředitel provozního úseku Funkce: prokurista za objednatele za dodavatele/zhotovitele

Ředitelství silnic a dálnic	ESOX spol. s r.o.

rotc

alk

5 ku pr

# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR

Naše zn.: 956/2017-12207

Číslo Zakázky: 29ZA-OO 1504

GRUBAU sfr.o., Brno

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 115 0009

ESOX spol. s r.o., Brno

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOSKAT s.r.o., Brno

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O

VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel”) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„1)2 Stavební práce na odpočívee km 56,0 LS a PS” na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

ESOX, spol. s r.o. se sídlem: Libušina třída 826/23, 623 OO Brno

IČO: OO 55 80 10

Odůvodněn í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podáni nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Podivíně dne :20.10.2017

x

Ředitelství silnic a dálnic ČR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vedoucí ssÚD 7

2

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podminky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).

Název stavby: D2 Stavební práce na odpočívce km 56,0 LS a PS

|  |  | Název článku Smluvních podmínek; 'íslo článku Smluvních podmínek; Příslušné údaje. Název a adresa Objednatele; 1.I.4; editelství silnic a dálnic R, ssÚD 7,Bratislavská 867,69145 Podivín. Název a adresa Zhotovitele; 1.1.5; ESOX spol. s r.o., Libušina tř.23,623 OO BITO. Doba pro dokončení; 1 . I .9; 31.12.2017. Doba pro uvedení do provozu; 1.1.22; Nepoužije se. Sekce; 1.1.26; Nepoužije se. Hierarchie smluvních dokumentů; - Smlouva o dílo - Příloha - Zvláštní podmínky - Obecné podmínky - Technická specifikace - Výkresy - Nabídková projektová Zhotovitele - Výkaz výměr; dokumentace. Právo; právo eské republiky. Komunikace; 1.5; Ceština. Poskytnutí staveniště; 2.1; od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7. Pověřená osoba; 3.I; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Zástupce objednatele; 3.2; xxxxxxxxxxxxxxxxx. Jmenovaní podzhotovitelé; 4.3; Nepoužije se.. Zajištění splnění smlouvy; 4.4; Nepoužije se. Záruka za odstranění vad; 4.6.; Nepoužije se. Projektová dokumentace Zhotovitele; Nepoužije se. Harmonogram; 7.2; Nepoužije se. Postupné závazné milníky; 7.5; Nepoužije se. |
| --- | --- | --- |

| Název článku Smluvních podmínek | íslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
| --- | --- | --- |
| Odstranění vad |  | Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 24 měsícůl |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup při Variacích je součásti této Přílohy |
|  | 1 1.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splněni smlouvy), IO % průběžné platby |
|  | 11.3 | b) přes pokyn Objednatele ke zjednáni nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), IO % průběžné platby |
|  | 11.3 | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram), IO % průběžné platby |
|  | 1 1.3 | d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby |
| Měna | 11.7 | koruna česká |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a) | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určeni) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.I.8 Pod-článku 4.I (Obecné povinnosti); 30.000 Kč Kč za každ' ři ad rušení |
|  | 12.5 b) | Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 13000,- Kč za každý jednotlivý případ rušení |
|  | 12.5 c) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončeni podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 2600,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Dobč ro |

xx

| Název článku podmínek | Smluvních |  | íslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | dokončení |
|  |  |  | 12.5 d) | Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; Nepoužije se |
|  |  |  | 12.5 e) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 5200,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením praci v rozsahu nezbytném pro uvedeni Díla nebo Sekce do provozu |
|  |  |  | 12.5 f) | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškozeni do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9. I. 5200,- Kč za každý započatý den prodlení |
| Maximálni celková smluvních pokut |  | výše | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Výše pojistného plněni |  |  | 14.2 | I % z Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Rozsah stavebně montážního pojištění |  |  | 14.2. | - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks) 5,0 mil.Kč |
| Způsob rozhodování sporů |  |  | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecn ' soudem |

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku IO Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

- Pro účely administrace se Variaci rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

- V případě, že 'Variace zahrnuje změnu množství. nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

- Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předloženi návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.

- Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

- Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

- Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.

- Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

- Do doby potvrzeni (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracováni.

Změnový list (součást Přílohy)

Cisio SO/PS / čisto Změny

Název a evidenčni čisto

Stavby:	SO/PS:	číslo ZBV: ?. 2,

3,4 a 5 Název stavebního objektu/provozniho souboru SO/PS

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne	(dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ESOX spol. s r.o., Brno

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Ptijemce

Správce stavby (v

Rozpis ocenéni změn položek	elektronické verzi

Intranet ŘSD CR)

- Zhotovitel

- Projektant

- Supervize

Iniciátor změny Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných

Cena navrhovaných	Cena navrhovaných Změn

Zmén záporných a

Změn záporných	kladných	Zrněn kladných

celkern

0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum

Funkce zaměstnance SD R určeného v rámci organizačni struktury Vëcně pris!ušného útvaru jméno	podpis k vyjádřeni k ZBV

Supervize	jméno	datum	podpis

Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele	jméno	datum	podpis dle S 24 Směrnice č. 18/2017)

Zhotovitel	datum	podpis

Cisio ré:

kor kol (dá

(dá

|  | LSCLLÊ |
| --- | --- |

、	、

kon

bar

Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikaci

Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26.1.2017, s účinností od 1.2.2017, se současným zrušením třetího zněni této kapitoly TKP schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/I ze dne 6. 8. 2007 Praha, leden 2017

Kapitola 2 TK?

Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20.12.2016, s účinností od l. ledna 2017 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 20.4.2007 Praha, prosinec 2016

Kapitola 3 TKP

Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/I ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/I ze dne 15.12.2003.

Praha, prosinec 2008

Kapitola 4 TKP Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/I ze dne 17.12.2009 s účinnosti od 1.I .201() se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/I

aha, prosinec 2009

Kapitola 5 'I'KP

Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2,  ze dne 21.I.2015 s účinností od 1.2.2015 se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008 Praha, leden 2015

Kapitola 6 TKP

Cementobetonový kryt ,

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/3 ze dne 21.1.2015 s účinnosti Od 1.2.2015 se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schváleného MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/1ze dne 3.8.2006 Praha, leden 2015

Kapitola 7 TKP

Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/I ze dne 8.4.2008 s účinností od I se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 zedne 19.3.1999 Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP

Kryty z dlažeb a dílců

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-1PK/1 Ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze dne 20.12.2002 Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP

Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/I ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK čj. 584/02-120-RS/I ze dne 20.12.2002 Praha, srpen 2010

Kapitola I I

Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/I ze dne s účinností od 1.4.2010 se současným zrušením pátého zněni této kapitoly TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/I ze dne 29.8.2005 Praha, leden 2010

Kapitola 13 TKP

Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/I ze dne 3.8.2006 s účinnosti od I se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120

27.10.1997 Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP

Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015, s účinností od I .4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP schváleného MD-OPK 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015 Praha, březen 2015

Kapitola 18 TKP

Beton pro konstrukce

,INISTERSTVO DOPR AVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12.12016 s účinnosti od 15.12016,  se současným zrušením třetiho znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/I ze dne 29.8.2005 Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP

ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce

ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÁST A

Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3 ze dne 13.dubna 2015 s účinnosti od 23.4.2015, se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-1PK/1 ze dne 12.3.2008 Praha, duben 2015

ČÁST B

Schváleno: MD-OPK, č. j. 107/2013-120-TN/I ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014, se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č. j. 230/08-91011%/1 ze dne 12. 3. 2008

Praha, prosinec 2013

Kapitola 31 TKP

Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-1PK/1

Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008

Se současným zrušením prvního zněni této kapitoly TKP

Schváleného MDS-OPK, čj. 198/1 1/99-120

Zedne 19.3.1999

Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.