Dodatek č.1

SML – 0057/17

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele:    SML – 0035/17
         č. smlouvy zhotovitele:   SP7-5918 - SE7-0478

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:	Psychiatrická nemocnice Jihlava

Sídlo:	Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zastoupený:	MUDr. Zdeňka Drlíková

IČO:	00600601

DIČ:	CZ00600601

Peněžní ústav:	Česká národní banka

Číslo účtu:	33936681/0710

  - Zhotovitel:	PKS okna a. s.

Sídlo firmy:	Brněnská 126/38,  Žďár nad Sázavou 1, 591 01

Zápis v OR:	u KS Brno, oddíl B, vložka 1950 ze dne 30.5.1996

Zastoupený:	Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti a Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

IČO:	652 76 507

DIČ:	CZ65276507

Peněžní ústav:	Raiffeisenbank

Číslo účtu:	5020011818 / 5500

Servisní linka:	800 23 00 24

  - Ve smluvních věcech jedná:

- za objednatele:	Ing. Marie Veselá, náměstek pro ekonomiku a provoz

- za zhotovitele:	Milan Varga – obchodník, Miroslav Bukáček – regionální obch. ředitel

V technických věcech jedná:

- za objednatele:	Ing. František Knotek, ved. úseku veřejných zakázek

e-mail: f.knotek@pnj.cz

Bc. Stanislav Fejt, investiční technik

e-mail: s.fejt@pnj.cz

- za zhotovitele:	Pavel Dvořák – vedoucí divize EOK, 606 789 872; Ing. Vladimír
     			Neubauer - vedoucí provozu EOK, 602 554 093; Zdeněk Bradáč – 
  			724 088 279, Milan Hrdina, Ba (hons) – vedoucí výroby POK, 
 			724 207 505, Michal Polreich – ved. tech. skupiny POK, 606 712 265;

Ing. Jakub Malimánek – 606 691 451

Ve věcech předání díla jedná:

- za zhotovitele:	Zdeněk Bradáč – 724 088 279; Jaroslav Havlíček – 602 537 088

- Předmět dodatku

  - Předmětem dodatku č.1 jsou změny, na kterých se dohodl objednatel se zhotovitelem oproti původnímu zadání předmětu díla na akci „Psychiatrická nemocnice Jihlava – výměna oken a dveří“ Smlouvy o dílo SML- 0035/17 a SP7-5918-SE7-0478, II. Předmět díla čl. II.5. ze dne 14.8.2017.

  - Odpočet položek předmětu díla bude proveden na základě požadavku objednatele, který vychází ze současného stavu objektů. Jedná se o méněpráce na výměně oken v bytě, vícepráce na počtu plastových oken, žaluzií, parapetů a skutečný zápočet realizovaných položek prací.

  - Rozsah a kvalita předmětu Dodatku č.1 smlouvy jsou dány:

    - Nabídkou zhotovitele, která je specifikována v položkovém rozpočtu, a ten je součástí tohoto dodatku smlouvy jako Příloha č. 1

    - Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

- TERMÍN PLNĚNÍ

III.1	Zápočet méněprací a víceprací nemá vliv na požadovaný termín dokončení zakázky dle        Smlouvy o dílo. Dokončení realizace díla se tímto Dodatkem č.1 neprodlužuje.

- CENA ZA DÍLO

  - Cena prací dle tohoto Dodatku č.1 je platná po celou dobu výstavby. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle položkových rozpočtů (Příloha č.1). Celková cena za splnění předmětu smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto jinak, takto:

Cena díla dle SOD bez DPH:	874 296,00 Kč

Cena dodatku č. 1 bez DPH:                                                                    - 67 037,00 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	     807 259,00 Kč

DPH:	169 524,00 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 s DPH:	976 783,00 Kč

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena a nemění se.

  - Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního ze smluvních stran.

  - Účastníci Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Jihlavě dne: 				          	Ve Žďáře n/Sázavou dne: 16.10.2017

---------------------------------------------------		------------------------------------------------------

MUDr. Zdeňka Drlíková                           		Ing. Edmund Neubauer,

ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava                ředitel společnosti

--------------------------------------------------------

Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva