Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 390/ODO/2016

Číslo smlouvy zhotovitele:  S17-026-0017

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 11/ZPR/2016

1.      Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem

IČ:   	70947023

DIČ: 	CZ70947023

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,

vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2.      SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Západ

se sídlem Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň

kontaktní adresa: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

zastoupená Přemyslem Holmikem, vedoucím odštěpného závodu

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Výpis obchodního rejstříku vedený u KS v Č. Budějovicích, odd. C, vl. 8032

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Dodatkem č. 2 dojde k rozdělení stavby: II/606 Modernizace silnice Cheb, Dolní Dvory na dobu plnění 2016 a 2017. Požadavek přišel ze strany Města Cheb na jednání dne 29.8.2016  a zasláním žádosti Města Cheb ze dne 31.8.2016 č.j. MUCH 74362/2016.  Realizace stavebního objektu SO 102 – povrch – úsek OK u bývalé ZS se přesune do roku 2017 a bude realizován v kooordinaci s Městem Cheb, kdy dojde k realizaci cyklostesky, která je napojena na OK, přípojky, které zasáhnou do OK a další.

Tímto dochází ke změně bodu IV. odst. 4.1 a to následně:

###### IV. Doba plnění

Původní znění:

  - Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

Doba předání a převzetí staveniště:		                                       předpoklad do 1.9.2016

Doba zahájení stavebních prací:			      do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště

Lhůta pro dokončení stavebních prací:						           31.10.2016

Lhůta pro předání a převzetí díla:							           31.10.2016

Nové znění dle Dodatku č. 2:

  - Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

Doba předání a převzetí staveniště:		                                       předpoklad do 1.9.2016

Doba zahájení stavebních prací:			       do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště

Lhůta pro dokončení stavebních prací mimo SO 102:                           		           31.10.2016

Lhůta pro předání a převzetí díla mimo SO 102:                                                        31.10.2016

Doba předání a převzetí staveniště na SO 102:                                                            01.07.2017

Doba zahájení stavebních prací:			       do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště

Lhůta pro dokončení stavebních prací na SO 102:					           31.08.2017

Lhůta pro předání a převzetí díla SO 102:						           31.08.2017

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 390/ODO/2016, č. zhotovitele S17-026-0017 zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

- Žádost Města Cheb ze dne 31.8.2016

Dne : 4.10.2016                                                         Dne : 12.9.2016

# -----------------------                                                            ------------------------

za objednatele		                                            za zhotovitele

Ing. Zdeněk Pavlas                                                           Přemysl Holmik

ředitel organizace                                                     vedoucí odštěpného závodu

Krajská správa a údržba silnic                                          SWIETELSKY stavební s.r.o.

Karlovarského kraje,                                        odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

příspěvkové organizace