Smlouva o dílo

**číslo zhotovitele: 3225-2017 / číslo objednatele: Sml. 2017-015-Ku**

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)

1. ***Smluvní strany***
   1. **OBJEDNATEL**

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Přerov I – Město**

Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupen

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Dundálek, ředitel akciové společnosti

ve věcech technických: Ing. Jindřich Mrva, výrobně-technický náměstek

ve věcech realizace díla: Ing. Jaroslav Kulíšek, vedoucí provozu kanalizací a ČOV

IČ: 476 74 521; DIČ: CZ 476 74 521

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 675

(dále jen **objednatel**)

* 1. **ZHOTOVITEL**

**Kunst, spol. s r.o.**, Palackého 1906, 753 01 Hranice

Zastoupen: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

ve věcech realizace díla: Ing. Aleš Rabel, obchodní manažer

IČ: 19010591; DIČ: CZ19010591

Bankovní účet: XXXXXXXXXX

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 690

(dále jen **zhotovitel**)

* 1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I, této Smlouvy o dílo, jsou pravdivé.

Dále prohlašují, že disponují oprávněním k podnikání v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

1. ***Předmět smlouvy***
   1. Předmětem plnění je dodání 1ks nového čerpadla typu PL 7030.180 s vyšší účinností včetně veškeré práce spojené s osazením tohoto čerpadla, tj. otevření šachet, demontáže a montáže čerpadla, zpětné uzavření včetně elektro odpojení a zapojení kabelů, výměnou a nastavení FM a ochrany, včetně revize a včetně dokumentace.

Některé práce v rozsahu dle dohody s objednatelem budou zajištěny v režii provozu.

Součástí není manipulace s armaturami na nátoku do jímek a na výtlaku čerpadel, vyčerpání jímek dle potřeby provozovatele, revize stavu ocelových čerpacích jímek a další neuvedené činnosti, které by mohly vzniknout během výměny čerpadla.

* 1. **Rozsah dodávky**

**Strojně technologická část**

demontáž příruby DN700

demontáž napínacího systému kabelů v rouře

demontáž stávajícího čerpadla FLYGT PL 7045.600, 11kW

dodávka čerpadla Flygt PL 7030.180, 16kW

dodávka monitorovací jednotka

dodávka kabel silový 4x6 + 2x1,5mm2

dodávka adapter pro uchycení v DN700

montáž adaptéru na čerpadlo

montáž čerpadla do roury

montáž napínacího systému kabelů

dodávka nového přírubového spoje DN700, PN6 atyp

montáž zaslepovací příruby DN700, PN6 atyp

odzkoušení provozu čerpadla v délce cca 4 hodiny max.

**Elektro část**

odpojení starého čerpadla

připojení nového čerpadla

nastavení FM

vystavení revize

**Dokumentace**

dodatek k příslušné části projektové dokumentace

technická zpráva a specifikace, oprava dokumentace

návod k obsluze a údržbě

1. ***Cena díla***

Smluvní strany sjednávají níže uvedenou cenu za zhotovení díla:

**Cena díla bez DPH: 536.000,- Kč** (slovy: pětsettřicetšesttisíc)

* 1. Cena je sjednána jako pevná, závazná a maximální a obsahuje veškeré náklady na provedení stavby.
  2. Změna ceny díla je možná jen na základě písemných, v řadě vzestupné, číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
  3. Objednatel i zhotovitel jsou plátci DPH.

1. ***Doba a místo plnění***
   1. Doba plnění:

Termín zahájení díla: 12/2017

Termín dokončení a předání díla: 12/ 2017

* 1. Místo plnění: ČOV Přerov

1. ***Práva a povinnosti objednatele***
   1. Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci.
   2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště.
   3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.
   4. Dozor nad stavbou bude vykonávat technický dozor objednatele.
   5. Objednatel zaplatí cenu dohodnutou v této smlouvě o dílo.
2. ***Práva a povinnosti zhotovitele***
   1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě plnění. Podmínkou předání a převzetí díla je podepsání protokolu o předání a převzetí díla oběma stranami.
   2. Zhotovitel povede o stavbě stavební deník v souladu s právními předpisy.
   3. Zhotovitel vybuduje na staveništi zařízení staveniště jen v nezbytně nutném rozsahu.
   4. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět kontinuálně a práce na díle nezastavit, vyjma dnů pracovního volna a situace, kdy to povětrnostní vlivy vylučují.
   5. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do termínu sjednaného pro předání celého díla.
   6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v průběhu provádění díla všechny právní předpisy a technické normy, rozhodnutí, stanoviska a opatření dotčených orgánů včetně orgánů státní správy.
   7. Zhotovitel umožní přístup na staveniště objednateli, jeho zaměstnancům a technickému dozoru objednatele k provádění kontroly činnosti zhotovitele.
   8. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas bez vad a nedodělků.
   9. Zhotovitel zajistí dodržování podmínek bezpečnosti práce a požární ochrany na stavbě, v rozsahu vyžadovaném koordinátorem bezpečnosti práce. Případné sankce za porušení podmínek BP a PO budou zhotoviteli přeúčtovány v plném rozsahu.
3. ***Předání díla***
   1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla před sjednaným termínem předání dokončeného díla.
   2. Zhotovitel předá objednateli při předání díla stavební deník a dokumentaci skutečného provedení
   3. O předání díla bude pořízen protokol podepsaný smluvními stranami.
4. ***Platební podmínky***
   1. Zhotovitel nepožaduje složení zálohy
   2. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli fakturu za dílo nebo část díla pouze na základě řádného provedení a předání sjednané části díla objednateli.
   3. Dílčí plnění bude fakturováno na základě soupisu provedených prací řádně schváleno a podepsáno objednatelem díla.
   4. Faktura je daňovým dokladem (dále jen faktura), bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu, podle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění, a to zejména:

* označení objednatele a zhotovitel, včetně jejich sídla, IČ, DIČ
* název díla
* označení peněžního ústavu a číslo účtu
* číslo faktury
* datum vystavení faktury
* den splatnosti
* datum zdanitelného plnění
* fakturovanou částku
* účel platby a rozpis provedených prací
* razítko a podpis oprávněné osoby
  1. Dílčí faktury budou splatné 21 dnů po jejich doručení objednateli.
  2. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele.

1. ***Smluvní pokuty***
   1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
   2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad díla v záruční době ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
   3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
   4. Smluvní pokutu se zavazují smluvní strany uhradit v termínu do 10 kalendářních dnů po obdržení vystavené faktury.
   5. Je-li ujednána smluvní pokuta, má smluvní strana právo i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, přičemž náhradu škody může uplatnit samostatně a v plné výši.
2. ***Záruční lhůta***

Zhotovitel díla ručí za úplné a kvalitní provedení díla a poskytuje na dílo záruku v délce **24 měsíců** od dne předání řádně dokončeného díla. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobců a dodavatelů (bude doložena záručními listy) nejméně však 24 měsíců.

1. ***Bezpečnost práce***

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů, dále zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel si zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu na pracovišti samostatně ve smyslu zákoníku práce v platném znění. Z toho důvodu je povinen si vyhodnotit rizika a přijmout k nim potřebná ochranná opatření.

1. ***Náhrada škody***

Smluvní strany se zavazují v případě porušení povinností stanovených právními předpisy nebo smluvních povinností podle této smlouvy si vzájemně nahradit škodu. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti stanovené právními předpisy nebo smluvní povinností podle této smlouvy, zejména pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo bude dílo vykazovat vady, a to i přes marné uplynutí lhůty, kterou mu k jejich odstranění objednatel stanoví v písemné výzvě, zavazuje se zhotovitel odčinit nebo uhradit objednateli vedle škody také nemajetkovou újmu.

1. ***Rizika a pojištění***

Zhotovitel díla má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou je pojištěn pro případ škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla.

1. ***Vyšší moc***

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají povodně, zemětřesení, pád letadla, mobilizace a válka. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků o dobu trvání této překážky. Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5 dnů písemně uvědomit druhou stranu. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než tři měsíce, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo.

1. ***Spory***

Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání.

1. ***Ochrana informací***

Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez její písemného souhlasu ani, že tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění této smlouvy.

1. ***Odstoupení od smlouvy***

Odstoupení stran od smlouvy a důsledky odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1. ***Vlastnictví díla***

Vlastníkem díla je od počátku objednatel.

1. ***Ostatní ujednání***
   1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě lze učinit pouze písemnými číslovanými dodatky.
   2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy ztratí účinnost, dohodly se smluvní strany, že ostatní ujednání, touto změnou nedotčená, zůstávají v platnosti, pokud bude zachován účel uzavřené smlouvy o dílo.
   3. Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.
   4. Smlouva je vyhotovena ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
   5. Práva a povinnosti, které nejsou touto smlouvou specifikovány, se řídí § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2. ***Přílohy***
   1. Položkový rozpočet, nabídka Kunst

V Hranicích dne: 20.10.2017 V Přerově dne: 27.10.2017

Za zhotovitele Za objednatele

KUNST, spol. s r.o. Hranice VaK Přerov, a.s.

**Ing. Jaroslav Boráň** **Ing. Miroslav Dundálek**

jednatel společnosti ředitel akciové společnosti