DODATEK  č. 11

smlouvy o dílo č. objednatele 160517, č. zhotovitele 200780

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva o dílo“).

Dodatek č. 11 evidovaný pod č. objednatele 2017/5658/NM

Článek I.

Smluvní strany

#### Objednatel:

### Národní muzeum, příspěvková organizace

### se sídlem: 			Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ 115 79

statutární orgán: 			PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel

IČ : 				00023272

DIČ: 				CZ00023272

XXXXXXXXXXXXXXXX	             XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zástupce pro věci smluvní:       	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zástupce pro věci technické:    	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

technický dozor objednatele:    	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

#### Zhotovitel:

VW WACHAL a.s.

se sídlem: 			Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

IČ :  				25567225

DIČ: 			             CZ25567225

zápis v obchodním rejstříku:         KS Brno, oddíl B, vložka 2976

XXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zástupce pro věci smluvní:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zástupce pro věci technické:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, v souladu s ustanovením článku XXIV. odst. 6 smlouvy o dílo, tento smluvní

dodatek č. 11:

Článek II.

Předmět dodatku

- V článku I. smlouvy o dílo označeném Předmět smlouvy se odst. 1 doplňuje o provedení změn:

- vícepráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku s názvem Návrh změnového listu č. 047a, 053a, 054a, 061a, 063a, 068a, 070a, 072a, 073a, 074a, 076a, 078a, 079a.

- méně práce, které jsou specifikovány v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku s názvem Návrh  změnového listu č. 017Ab.

- V článku III. smlouvy o dílo označeném Cena díla se upravuje odst. 1 následovně:

Cena díla se upravuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:

Cena díla bez DPH se zvyšuje o:                                           752 248,97 Kč

Cena díla bez DPH se snižuje o:                                          - 153 213,19 Kč

Upravená cena díla bez DPH celkem:            		      599 035,78 Kč

O výše uvedenou částku se zvyšuje sjednaná cena díla, která po úpravách dle tohoto dodatku činí:

Sjednaná cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH             53 945 478,08 Kč

Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 11 bez DPH:                      599 035,78 Kč

Nová cena díla bez DPH:                                                    54 544 513,86 Kč

DPH 21 %:						    11 454 347,91 Kč

Nová cena díla celkem vč. DPH:		                 65 998 861,77 Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až 10, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 11, zůstávají beze změny.

- Tento dodatek č. 11 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 11 smlouvy o dílo a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Návrh změnového listu č. 047a, 053a, 054a, 061a, 063a, 068a, 070a, 072a,  073a,

074a, 076a, 078a, 079a.

Příloha č. 2 – Návrh změnového listu č. 017Ab.

V Praze dne                                                                       V Kroměříží dne

Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele:

| ……………………………………… | ……………………..………………….. |
| --- | --- |
| PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. | Dušan Gelien, obchodní ředitel |

generální ředitel Národního muzea                                                        VW WACHAL

na základě plné moci