# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 52/2017/K

#### SMLUVNÍ STRANY

# OBJEDNATEL			Středisko volného času RADOVÁNEK

se sídlem:			Pallova 52/19, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ:				69977836

zastoupený:			Bc. Evou Tischlerovou, ředitelkou

K podpisu smlouvy oprávněn: 	Bc. Eva Tischlerová, ředitelka

dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL			Mavilla s.r.o.

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143546

se sídlem:			Praha 6 - Vokovice, Evropská 674/156, PSČ 16000

zastoupený:                            Ing. Václavem Malým, jednatelem

IČ: 				284 65 644

dále jen („zhotovitel“)

#### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2017 smlouvu o dílo č. 52/2017/K, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v realizaci: Rekonstrukce objektu Pallova ul. – II. etapa (1. část), parc. č. 575 (číslo LV 25193), k. ú. Plzeň (721981), na adrese Pallova č. p. 52, č. or. 19, Východní Předměstí, Plzeň a s ním spojené nezbytně nutné úpravy, a to dle specifikace uvedené v čl. III. smlouvy o dílo dle projektové dokumentace. Objednatel se naproti tomu zavázal zaplatit zhotoviteli ujednanou cenu za dílo.

  - V čl. 6.2 smlouvy o dílo ujednaly smluvní strany, že zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 29. 9. 2017. Později byl uzavřen dodatek č. 1, který upravil termín dokončení a předání díla nejpozději do 21. 11. 2017.

  - Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle smlouvy o dílo se vyskytla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním vymezení předmětu díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat, přičemž tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla v původně ujednaném rozsahu, a vzhledem k tomu, že tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od díla, jak bylo smlouvou o dílo původně vymezeno, dohodly se smluvní strany, že rozšiřují předmět díla o tyto dodatečné stavební práce, které jsou vymezeny v soupisu víceprací č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

  - Objednatel si tuto změnu závazku vyhradil v čl. 2.6 zadávacích podmínek zadávacího řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena. Uzavření tohoto dodatku je v souladu s ust. § 100 odst. 3 a § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

#### PŘEDMĚT DODATKU

  - Vzhledem k tomu, že na základě výše uvedeného ujednání smluvních stran došlo současně k rozšíření původního předmětu díla o dodatečné stavební práce a současně k jeho omezení o méněpráce, ujednávají smluvní strany, že cena za dílo ujednaná v čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo se navyšuje o částku 1.178.902,37 Kč bez DPH s tím, že toto navýšení vychází z údajů, které jsou uvedeny v soupisu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena za vícepráce tak činí:

Celkem cena bez DPH činí 				1.057.135,17 Kč

DPH 	21%		    				    221.998,39 Kč

Celkem cena včetně 21 % DPH činí  			1.279.133,56 Kč

O tuto cenu víceprací se tedy navyšuje celková cena za dílo ujednaná v čl. IV. smlouvy o dílo.

Celková cena bez DPH činí 				9.501.579,17 Kč

Z toho DPH 	21%		    	                          1.995.331,63 Kč

Celková cena včetně 21 % DPH činí  		           11.496.910,80 Kč

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 10. 12. 2017. K tomuto datu bude dílo kompletně dokončeno včetně vyklizení staveniště.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a jeden (1) si ponechá objednatel.

  - Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku posledním z účastníků.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je jako příloha č. 1 vzájemně odsouhlasený soupis prací.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne 30.10.2017			V Plzni dne  30.10.2017

za objednatele:  					            za zhotovitele:

Bc. Eva Tischlerová					Ing. Václav Malý

ředitelka						        jednatel

Středisko volného času RADOVÁNEK 				    Mavilla s.r.o.