Český úřad zeměměřický a katastrální, čj. ČÚZK-10882/2016-22

DODATEK č. 1

k Prováděcí smlouvě č. PS-4/2016

uzavřený mezi

Českou republikou - Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, se sídlem Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8, PSČ 182 11, IČ: 00025712, jejímž jménem jedná Ing. Karel Štencel, místopředseda (dále jen „ČÚZK“)

a

TopGis, s.r.o., se sídlem Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno,  IČ: 29182263, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63741, zastoupená Ing. Pavlem Strašákem (dále jen „TopGis, s.r.o.“)

(ČÚZK a TopGis, s.r.o., budou dále označovány společně jako „Smluvní strany“)

# Úvodní ustanovení

Smluvní strany konstatují, že dne 12. dubna 2016 uzavřely Prováděcí smlouvu č. PS-4/2016, čj. ČÚZK-05506/2016-22, na základě Rámcové smlouvy na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků ČR v letech 2016 a 2017 ze dne 7. ledna 2016 (dále jen „Prováděcí smlouva“) a v souladu s odst. 7.1 této smlouvy přistupují k jejímu doplnění formou číslovaného dodatku. Ke změně Prováděcí smlouvy se přistupuje z důvodu dlouhodobých prokazatelně nevhodných meteorologických podmínek a opakovaného nevpuštění do vojenského prostoru v bloku č. 36.

# Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že se Prováděcí smlouva mění takto:

V Příloze č. 1 v odstavci s názvem „DOBA PLNĚNÍ“ se text „do 15.07.2016“ nahrazuje textem „do 31.07.2016“.

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento dodatek obsahuje jednu stranu textu. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech,  TopGis, s.r.o., obdrží jeden stejnopis tohoto dodatku, ČÚZK obdrží dva stejnopisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

| V Praze dne 2016 Za ČÚZK Ing. Karel Štencel místopředseda | V dne 2016 Za TopGis, s.r.o. Ing. Pavel Strašák jednatel |
| --- | --- |