Smlouva o dílo

PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE

(FORMULÁŘ SMLOUVY)

vodovod trhové sviny-třebičko-bukvice

- Zadavatel:				Město Trhové Sviny

- se sídlem:				Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny

- IČ: 							00245551

- statutární zástupce: 			Pavel Randa, starosta města

dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO pro veřejnou zakázku

„VODOVOD TRHOVÉ SVINY – TŘEBÍČKO – BUKVICE“

(dále jen „Dodatek“)

- uzavřený mezi smluvními stranami:

- Smluvní strany

Objednatel:	Město Trhové Sviny

se sídlem:	Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny

Zastoupena:	Pavel Randa, starostou města

# IČ:	00245551

- Bankovní spojení:       	Komerční banka a.s.

- č. účtu:	24222310100

#### Telefonní spojení:	+420 386 301 541

- Zhotovitel:	HYDRO & KOV s.r.o.

- se sídlem:	Rybářská 801, 379 01 Třeboň

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26.2.2007, v odd. C, vložce 16097

Zastoupený:	Ing. Miroslav Ježek, Miroslav Ježek, Petr Ježek - jednatelé

- IČ: 277 20 161		DIČ: CZ 27720161

- Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.

- Č. účtu:	576303389/0800

- Telefonní spojení:	384 722 033

- E-mail:	info@hydrokov.cz

Výše uvedené smluvní strany se dohodli na Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo v následujícím znění:

Článek 6. Termín plnění –  odstavec 6.2. Termín dokončení prací.

Stavba je fyzicky dokončena v řádném termínu  dle původní SOD, tj. do 6 měsíců ode dne převzetí staveniště.

Vzhledem k administrativním krokům a schvalování dodatku č. 2 k SOD se termín prodlužuje do o 1 měsíc. Tj. do 3.11.2017.

Článek 7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavec 7.2. Cena díla, se mění následujícím způsobem:

7.2. Cena díla

7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši	:

Cena bez DPH dle SOD 	                   7 333 333,-  Kč

Změnový list č. 1.                                                                                   -  891,-   Kč

Cena bez DPH                                                                                  7 332 442,-  Kč

DPH 21 %	                   1 539 813,-  	Kč

Cena včetně DPH	                   8 872 255,-  	Kč

Závěrečná ujednání

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupců obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) výtiscích.

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

- V Trhové Sviny, dne ………………			V Třeboni, dne ……………………

-----------------------------------------				----------------------------------------------------

Pavel Randa						Ing. Miroslav Ježek

Starosta města Trhové Sviny			              jednatel společnosti HYDRO & KOV s.r.o.

- Příloha : Protokol o změně č.1