Kolektory Praha, a.s.

Evidenční číslo smlouvy SoD-3/2017
Kolektory Praha, a.s.

Evidenční číslo smlouvy SoD-3/2017

D o d a t e k   č.   1
ke smlouvě o dílo ev. č. SoD-3/2017 
Název díla: „Zateplení objektu Hostinského 1618, Praha 13“
Číslo smlouvy objednatele: SoD-3/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 


I.  

S m l u v n í   s t r a n y 

Kolektory Praha, a.s.
se sídlem Pešlova 341/3, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26714124




DIČ: CZ26714124

zastoupenou členy představenstva společnosti: 

Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva,

Mgr. Bc. Michalem Čoupkem, MBA, MPA, místopředsedou představenstva a
Ing. Lukášem Plachým, členem představenstva

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

SMART SBD s.r.o.


se sídlem U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9


zastoupený: Ing. Luboš Solan, MBA, jednatel


IČO: 04212223





DIČ: CZ04212223


bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 115-716450277/0100

OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 244226


na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy č. SoD-3/2017 ze dne 9. srpna 2017 (dále jen smlouva).
Články ve smlouvě se mění a doplňují takto:

III.

D O B A   A   M Í S T O   Z H O T O V E N Í   D Í L A
Článek III. odstavec 3.1. se mění takto:

3.1.
Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit řádně dle sjednaných smluvních termínů takto:

1) zahájení díla: dnem podpisu této smlouvy o dílo,

2) předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od podpisu této smlouvy,

3) ukončení díla: do 20. listopadu 2017,
4) lhůta pro vyklizení staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od ukončení díla,
5) počátek běhu záruční lhůty: dnem protokolárního předání a převzetí díla.

IV.

C E N A   Z A   D Í L O ,   J E J Í   Z M Ě N Y   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Článek IV. odstavec 4.1. se mění takto:

4.1.
Celková cena za zhotovení díla zhotovitelem v rozsahu článku II. této smlouvy je stanovena dohodou na základě přijaté nabídky zhotovitele dle odst. 2.1. a 2.2. článku II. této smlouvy a dále dle změnového listu č. 1 ze 24. října 2017, jako cena nejvýše přípustná a činí:


základní cena dle smlouvy:



1.789.741,23 Kč bez DPH


cena dle změnového listu č. 1


   
     76.988,33 Kč bez DPH


celková cena





1.866.729,56 Kč bez DPH


(slovy: jedenmilionosmsetšedesátšesttisícsedmsetdvacetdevět korun českých a 56 haléřů)


K ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů.
XII.
Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í

Článek XII. se doplňuje o odstavec 12.10. tohoto znění:
12.10.
Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek č. 1 nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně. Na důkaz připojují své podpisy jednající zástupci smluvních stran.
Ostatní ustavení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají nadále v platnosti a smluvní strany jsou jimi vázány.

Praha dne:






Praha dne:

.............................................




..................................................
SMART SBD s.r.o.





Kolektory Praha, a.s.
Ing. Luboš Solan, MBA     




Ing. Petr Švec
jednatel








předseda představenstva









..............................................









Kolektory Praha, a.s.










Mgr. Bc. Michal Čoupek, MBA, MPA









místopředseda představenstva
2 / 2

