D O D A T E K   č.2

ke Smlouvě o dílo

I.
Smluvní strany

- Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace

- se sídlem:	Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Poděbradova 959/33

- zastoupena:	Mgr. Martin Mikolášek - ředitel

- IČ:	00602051

- DIČ:	CZ00602051

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

- WINRO, s.r.o.

- se sídlem:	Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice

- zastoupena:	Romanem Winklerem, jednatelem

- IČ:	62300911

- DIČ:	CZ62300911

- bankovní spojení:	KB Opava, a.s.

- číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12646

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

- , tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5.9.2017 Smlouvu o dílo na provedení stavby s názvem: „Oprava pískovcového soklu a fasády objektu SUŠ, Ostrava“.

- Při realizaci díla byla zjištěna nutnost změn v tomto rozsahu:

- nahrazení izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými a hydroizolační stěrky bentonitovou rohoží s překrytím HDPE fólií a ukončovací plechovou lištou

- částečné nahrazení výplně odvodňovacích žeber z drceného kameniva výkopkem

- změna rozsahu sanace pískovcového soklu dle požadavku zástupce NPÚ (vysekání

cihelných dozdívek a dobetonávek v ploše soklu, doplnění a oprava těchto ploch

kamenickým způsobem, hydrofobizace soklu)

- neprovedení injektáže spáry pískovcového soklu

- nahrazení okapového chodníku z kačírku tl 150 mm zadlážděním ze zámkové dlažby

- neprovedení sněhových zachytávačů

- ponechání stávající pojistné hydroizolační fólie pod plechovou krytinu s lokálním vyspravením a doplněním

- větší rozsah demontáže a zpětné montáže plechové krytiny z důvodu větších délek

stávající střešní krytiny

- výměna střešní falcované plechové krytiny stříšek štítů vč. oplechování a pojistné hydroizolační fólie a doplnění příchytek pro topný kabel

- Rozsah těchto změn je blíže specifikován v rozpočtech souhrnného listu změn č.1 ze dne 22.10.2017, jenž tvoří  přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

Změna ceny díla

- S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- V návaznosti na změnu rozsahu prací na díle se rovněž mění i sjednaná cena díla, která se snižují o částku 48.980,60 Kč bez DPH (tj. 59.266,60 Kč včetně DPH).

- Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu výše uvedených změn. S ohledem na rozsah změn se čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH  				4.324.574,10 Kč

DPH 21%	  		   		   908.160,50 Kč

cena celkem včetně DPH 			5.232.734,60 Kč

IV.

Ostatní ujednání

- Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 05.09.2017 a dodatku č.1 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel dvě vyhotovení a zhotovitel  jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Souhrnný list změn č.1 vč. rozpočtů méněprací a víceprací ze dne 22.10.2017

| V Ostravě dne ……………………………………. za objednatele ředitel |  | Ve Velkých Hošticích dne …………………………….. za zhotovitele jednatel |
| --- | --- | --- |