DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 6150/44/2016

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I.

# SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:	Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

### se sídlem:		Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4

### statutární orgán:	Mgr. Mark Rieder, ředitel ČHMÚ

### IČ: 			00020699

DIČ:			CZ00020699

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: 	B E S s.r.o.

se sídlem:		Sukova 625, 256 01  Benešov

statutární orgán:	Ing. Milan Chotaš, jednatel a Petr Váňa, jednatel

## IČ:			43792553

## DIČ:			CZ43792553

číslo účtu:		xxx

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 7496.

(dále jen zhotovitel)

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Název akce:

„Přístřešek a rekonstrukce parkovací plochy v areálu ČHMÚ v Praze – Komořanech“

- Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č. 6150/44/2016 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 28. 3. 2017 a to v odst. 3.1. článku III., v němž se mění cena díla takto:

Celková cena bude navýšena o 430 800,40 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo po změně:

Celková cena bez DPH:				 6 623 861,87 Kč

DPH 21%						 1 391 010,99 Kč

Celková cena s DPH:				 8 014 872,86 Kč

2.    Zdůvodnění změny ceny díla:

- během provádění výkopových prací byla objevena drenáž, jež nefiguruje v žádné dostupné situaci stávajících venkovních rozvodů; zhotovitel zajistil přeložení drenážních trubek a jejich zaústění do vsakovacího objektu

- během provádění výkopových prací byla na části území zjištěna vyšší třída těžitelnosti zeminy (tř. 5) než byla předpokládána v projektové dokumentaci (tř. 3)

- během provádění výkopových prací byla na části území zastižena nepředpokládaná betonová vrstva; zhotovitel realizoval její vybourání a odvoz materiálu na skládku

- v projektové dokumentaci se předpokládalo vybourání a zpětné použití betonových svahových tvárnic plněných zeminou; během provádění stavebních prací byla zjištěna spodní vrstva tvárnic zabetonovaná; zhotovitel zajistil její vybourání, odvoz materiálu na skládku a nákup nových shodných tvárnic

- v ploše mezi ocelovými oblouky bude povrch z modifikovaného asfaltu nahrazen zámkovou dlažbou

- mezi ocelové oblouky budou instalovány parkovací dorazy.

III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

- Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

##### V Praze dne:							V Benešově dne:

.................................................					......................................................

za objednatele							za zhotovitele

Mgr. Mark Rieder, ředitel ČHMÚ					Ing. Milan Chotaš, jednatel společnosti