Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 15.6.2016

Na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení 2. PP vlevo, Mariánské náměstí 98/1,

110 01 Praha 1“

Objednatel:

Městská knihovna v Praze

se sídlem:		Mariánské nám. 1, 115 72  Praha 1

statutární orgán: 	RNDr. Tomáš Řehák, ředitel

zastoupená: 		PhDr. Zuzanou Kopencovou, náměstkyní ředitele

IČ: 			00064467

DIČ: 			CZ00064467

bank. spojení: 	PPF banka a.s.

č. účtu: 		2000280005/6000

Zhotovitel:

FITAZ spol. s r. o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8672

se sídlem: 	Pancířova 9143 00 Praha 4 - Modřany

jednající: Jiří Krafta, jednatel

IČ:  45310815

DIČ:  CZ45310815

Bankovní spojení:

I. Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je navýšení ceny za dílo o 74.569,28 Kč bez DPH na základě změn provádění díla dle požadavků objednatele, skutečností objevených po rozkrytí konstrukcí a nepřesností projektové dokumentace pro provedení stavby, tedy víceprací a méněprací při provádění díla. Soupis změn je uveden ve změnovém listu, který  je přílohou tohoto dodatku.

- Ve článku V. odstavci 1) Smlouvy se cena za dílo mění na:

Cena bez DPH:	1.703.527 Kč

DPH:		357.741 Kč

Cena s DPH:	2.061.268 Kč

II.	Závěrečná ujednání

V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

V Praze dne:	                                                           V Praze dne:

Za objednatele:                                                         Za zhotovitele:

……………………………………….	……………………………………..

Městská knihovna v Praze				FITAZ spol. s r. o.