SMLOUVA O DÍLO

č. -------/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

- Česká republika - Český báňský úřad
se sídlem Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
zastoupený Ing. Martinem Štemberkou, předsedou úřadu 
IČO:     00025844
Bankovní spojení:   Česká národní banka
           		číslo účtu:  4021001/0710
telefon:	221775311
fax:		221775363
Datová schránka:  rn6aas6
(dále jen „objednatel”)

- DIGIS, spol. s r.o.
se sídlem Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená Ing. Liborem Štefkem, jednatelem a ředitelem společnosti
IČO: 19012276
DIČ: CZ19012276
Zapsaná: v OR vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 961
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Ostrava
                               číslo účtu: 740948761/0100
telefon: 596938985
Datová schránka: 4tfyys4
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je „Vytvoření geografického informačního systému státní báňské správy (GIS)“ (dále jen „dílo“).

- Vymezení předmětu díla:

Řešení GIS:

  - Řešení GIS musí informačně podpořit legislativou definované agendy. Jejich vymezení je po jednotlivých zákonech podrobně specifikováno v Příloze č. 1 této výzvy. Požadavky na řešení GIS vycházejí z potřeb na informační podporu těchto agend.

  - Architektonický návrh řešení musí splňovat požadavky kladené Odborem Hlavního architekta Ministerstva vnitra na zpracování rozvojových záměrů. Zároveň musí zohledňovat vazby na interní systémy SBS a nastavené datové toky mezi ČBÚ a ČÚZK, Ministerstvem životního prostředí a Českou geologickou službou.

  - Zásadní motivací pro nasazení GIS je zajištění adekvátní podpory vybraných agend 
na úseku státní báňské správy, které nejsou v současné době implementovány. Informační systém bude budován plně v souladu s požadavky definovanými zákonem 
č. 365/2000 Sb., tedy s požadavky na informační koncepci, provozní dokumentaci 
a rozhraní vůči základním registrům.

  - Podrobné vymezení předmětu díla je obsaženo v Příloze č. 1. této smlouvy.

II.

Doba a místo plnění

- Místem plnění je administrativní budova Českého báňského úřadu na adrese Kozí 4, č.p. 748, Praha 1 – Staré Město.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a)	Etapa 1 (první část díla) – nejpozději do 31.12.2017

- Aplikace „Dobývací prostory“

- Aplikace „Stavební řízení“

- Aplikace „Katastr nemovitostí“

- Nástroj „Import dat z katastru nemovitostí“

- Modul „Administrace“

- Webová mapová služba „Dobývací prostory „(WMS)

- Instalace, testování, provoz, školení

b)	Etapa 2 (druhá část díla) – nejpozději do 31.12.2018

- Integrace na Actice Directory

- Integrace s Elektronickou spisovou službou

- Integrace na AIS SBS

- Webová stahovací služba „Dobývací prostory“ (WFS)

c)	Etapa 3 (třetí část díla) – nejpozději do 31.12.2019

- Mobilní klient

- Metadatová aplikace

- Harmonizace dat INSPIRE

  - Servisní podpora systému (čtvrtá část díla) – tuto část díla bude zhotovitel provádět po dobu čtyř let počínaje prvním dnem následujícím po datu předání první části díla (etapa 1).

III.

Cenové ujednání a platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení. Nabídková cena se považuje za cenu konečnou, pevnou a neměnnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění díla.

Cena za dílo:

| První část díla (etapa 1) | cena bez DPH | 250 000,- Kč |
| --- | --- | --- |
|  | DPH 21,0 % | 52 500,- Kč |
|  | cena včetně DPH | 302 500,- Kč |
| Druhá část díla (etapa 2) | cena bez DPH | 480 000,- Kč |
|  | DPH 21,0 % | 100 800,- Kč |
|  | cena včetně DPH | 580 800,- Kč |
| Třetí část díla (etapa 3) | cena bez DPH | 210 000,- Kč |
|  | DPH 21,0 % | 44 100,- Kč |
|  | cena včetně DPH | 254 100,- Kč |
| Čtvrtá část díla (servisní podpora systému) |  |  |
| - první rok poskytování podpory | cena bez DPH | 24 000,- Kč |
|  | DPH 21,0 % | 5 040,- Kč |
|  | cena včetně DPH | 29 040,- Kč |
| - druhý rok poskytování podpory | cena bez DPH | 24 000,- Kč |
|  | DPH 21,0 % | 5 040,- Kč |
|  | cena včetně DPH | 29 040,- Kč |
| - třetí rok poskytování podpory | cena bez DPH | 38 000,- Kč |
|  | DPH 21,0 % | 7 980,- Kč |
|  | cena včetně DPH | 45 980,- Kč |
| - čtvrtý rok poskytování podpory | cena bez DPH | 38 000,- Kč |
|  | DPH 21,0 % | 7 980,- Kč |
|  | cena včetně DPH | 45 980,- Kč |
| Celková cena díla | cena bez DPH | 1 064 000,- Kč |
|  | DPH 21,0 % | 223 440,- Kč |
|  | cena včetně DPH | 1 287 440,- Kč |

- Smluvní strany se dohodly, že cenu jednotlivých částí díla (první, druhá a třetí část díla) bude zhotovitel fakturovat vždy po jejich dokončení a předání objednateli a po odstranění případných vad a nedodělků. Cenu podpory systému bude zhotovitel fakturovat čtvrtletně, jako ¼ z roční částky poskytované podpory, a to vždy k 15 dni posledního měsíce příslušného čtvrtletí, za které je cena fakturována.

- Faktury budou vystaveny ve dvou vyhotoveních a doručeny objednateli na adresu Český báňský úřad, Kozí 4/748, 11001 Praha 1 - Staré Město. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.

- Lhůta splatnosti faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den připsání platby na účet dodavatele.

- Oprávněně vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 235/2004 Sb. a musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení zhotovitele – obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, IČO, DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu do příslušné evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík) včetně spisové značky,

- číslo smlouvy, předmět díla

- variabilní symbol, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku,

- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální 
a věcnou správnost faktury.

- V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

IV.

Provádění díla

- Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutém termínu.

- Zhotovitel je povinen řídit se při realizaci díla pokyny zástupce objednatele pověřeného dle 
čl. IV. odst. 7. této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících 
se objednatele, o kterých se dozví v průběhu provádění díla.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele 
by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Objednatel je povinen provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout spolupůsobení při realizaci díla.

- K zastupování objednatele ve věcech technických v průběhu provádění díla a k převzetí díla objednatel pověřuje: Ing. Křivonosku, tel. 221 775 348, e-mail: viktor.krivonoska@cbusbs.cz , v součinnosti se zástupci technického dozoru.

- Předání díla: O předání a převzetí díla, resp. jednotlivých částí díla, bude pořízen protokol podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí.

V.

Ujednání o smluvní pokutě

- Pro případy neplnění termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

- Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončených jednotlivých částí díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny příslušné části díla za každý i započatý den prodlení. Pokud prodlení dosáhne 10 dnů, činí smluvní pokuta 0,1 % z ceny příslušné části díla za každý další den prodlení.

- Při prodlení s placením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

- Právo na úhradu smluvených pokut smluvním stranám nevzniká v případech, kdy je vyloučena jejich odpovědnost za prodlení.

- Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody vzniklé v důsledku nesplnění závazků vyplývajících z této smlouvy včetně těch závazků, na které se vztahuje smluvní pokuta.

VI.
Povinnosti objednatele a zhotovitele

- Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje:

- Provést dílo a poskytovat služby řádně a včas za dohodnutou cenu za podmínek stanovených touto smlouvou, včetně všech jejích příloh.

- Provést dílo a poskytovat služby v souladu s platnými právními předpisy a při plnění této smlouvy dodržovat vnitřní předpisy objednatele, s nimiž byl prokazatelně seznámen objednatelem.

- Předložit objednateli požadavky na potřebnou dokumentaci, materiály a informace nezbytné pro plnění předmětu smlouvy, stejně jako požadavky na součinnost při organizačním zajištění.

- Pro řádné plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje:

- Informovat pověřené pracovníky objednatele elektronickou poštou o případných nových verzích systému.

- Sdělit objednateli změnu komunikačních kanálů (e-mail, telefon, fax), na které je objednatel oprávněn zasílat informace o požadavcích a chybách systému.

- Veškeré práce, dodávky a služby provádět na svou vlastní odpovědnost. V případě, že tím pověří, v jakémkoli rozsahu, jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost za takto provedené práce, dodávky či služby, jako by je provedl sám.

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při plnění předmětu této smlouvy. Bude-li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je povinen ji před započetím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně 
a prokazatelně specifikovat. V případě, že objednatel neposkytne takto specifikovanou 
a požadovanou součinnost při plnění dle této smlouvy, může zhotovitel prodloužit termín plnění o dobu, po kterou nemohl z uvedeného důvodu pokračovat v plnění svého závazku. Objednatel využije přiměřených schopností a vynaloží přiměřenou péči a pozornost, aby poskytnutá součinnost byla zhotoviteli poskytnuta včas.

- Doba, po kterou objednatel neposkytl oprávněně vyžádanou součinnost zhotoviteli, bude odečtena od případného prodlení zhotovitele při plnění předmětu smlouvy.

- Požadovanou součinností objednatele je zejména:

- Zajistit zpřístupnění systému zhotoviteli formou vzdáleného připojení.

- Poskytovat zhotoviteli všechny informace potřebné pro správné a včasné provedení požadavku (zejména přesný popis problému) v rámci možností pracovníků objednatele.

- Poskytovat zhotoviteli potřebný přístup k místu užívání systému, který poskytovatel bude potřebovat ke splnění svých závazků.

- Na potřebnou dobu zajistit zhotoviteli spolupráci správců a dalších případných pracovníků objednatele podle povahy požadavku.

- Při provádění podpory na místě pověření pracovníci objednatele zajistí přítomnost oprávněné osoby v místě podpory, a to minimálně při započetí a ukončení činnosti.

- Pravidelně zálohovat data a konfiguraci počítačového programu (pokud zhotovitel doporučí při řešení složitého problému zálohu dat, je objednatel povinen zabezpečit si předem odpovídající zálohu nezbytných dat a zabránit tak jejich poškození, resp. zničení).

VII.

Odpovědnost za vady

- Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. IV. odst. 8. této smlouvy.

- Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

- Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

- Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě
do 10-ti dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.
Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

- Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

- Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

- V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

- Při podstatném porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran, má druhá smluvní strana právo bez dalšího od této smlouvy odstoupit, což učiní písemným oznámením podepsaným oprávněným zástupcem. Za podstatné porušení smlouvy považují smluvní strany neplnění věcných závazků vyplývajících z článku I., III. a IV. této smlouvy a nedodání částí díla ve stanovených termínech dle čl. II. této smlouvy.

- Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

IX.

Ustanovení o doručování

- Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují do datové schránky objednatele nebo zhotovitele, případně písemně na adresu uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

- Objednatel a zhotovitel pro doručování stanovují kontakty uvedené v záhlaví této smlouvy.

- Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

Byla-li písemnost odeslána do datové schránky, považuje se za doručenou okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 
10 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, považuje se tato písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.

X.

Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.

- Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh z osmi stran textu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy, že s jejím obsahem souhlasí, 
a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

- Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Vymezení předmětu díla

| V Praze dne ……………… | V Ostravě. dne ………………. |
| --- | --- |

| ......................................... Za objednatele: | ......................................... Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Martin Štemberka předseda Českého báňského úřadu | Ing. Libor Štefek jednatel DIGIS, spol. s r.o. |

Příloha č. 1 – Vymezení předmětu VZ

Požadavky na řešení

Obsah

1.	Legislativní vymezení	10

1.1.	Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)	10

1.2.	Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě	12

1.3.	Zákon o nakládání s těžebním odpadem	12

1.4.	Podpora regionálního rozvoje	13

1.5.	Územní plánování a stavební řád	14

1.6.	Archivnictví a spisová služba	14

1.7.	Poskytování informací o životním prostředí	15

1.8.	Informační systémy veřejné správy	15

2.	Procesy správy a jejich potřeby (aktuální stav)	16

2.1.	Pořízení dat/vytvoření služby	16

2.2.	Uchování a správa dat	17

2.3.	Aktualizace a editace dat	17

2.4.	Zpřístupnění dat/služeb	17

2.5.	Užití dat/služeb	18

2.6.	Zneplatnění dat/služeb	18

2.7.	Archivace	18

3.	Rozsah spravovaných a užívaných prostorových dat	19

3.1.	Data v gesci SBS	19

3.2.	Data potřebná pro činnost na úseku SBS	19

3.	Požadavky na GIS řešení	20

3.1.	Architektura řešení	20

3.2.	Podrobnější architektura řešení projektu, jeho funkční a ne-funkční specifikace	26

4.	Požadavky na technickou podporu, způsob jejího zajištění a další rozvoj	30

Legislativní vymezení

Poptávané řešení musí informačně podpořit legislativou definované agendy. Jejich vymezení je po jednotlivých zákonech specifikováno v následujících kapitolách.

Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Evidenci dobývacích prostorů a jejich změn vede obvodní báňský úřad v knihách dobývacích prostorů. Souhrnnou evidenci dobývacích prostorů vede Český báňský úřad. Orgány uvedené výše poskytnou do 30 dnů od vyžádání údaje z evidence orgánům územního plánování a umožní nahlížet do evidence, popřípadě poskytnou z této evidence potřebné informace nebo výpisy fyzickým a právnickým osobám, které prokáží, že je potřebují k plnění svých povinností nebo k uplatnění a ochraně svých práv.

Dobývací prostor se stanoví pro dobývání výhradního ložiska určitého nerostu nebo skupiny nerostů. Současně se stanoví, které nerosty výhradního ložiska budou dočasně ukládány. V rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru vymezí obvodní báňský úřad dobývací prostor a stanoví podmínky, kterými se zabezpečí zákonem chráněné obecné zájmy v území, a rozhodne o námitkách účastníků řízení. V rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru se mj. uvedou souřadnice vrcholů a plošný obsah geometrického obrazce, plošný obsah jednotlivých katastrálních území či jejich částí, na kterých se dobývací prostor nalézá, popřípadě výškové označení dobývacího prostoru.

Návrh na stanovení dobývacího prostoru předkládá navrhující organizace obvodnímu báňskému úřadu. Návrh obsahuje náležitosti dle vyhlášky č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech, ve znění vyhlášky č. 351/2000 Sb.

K návrhu se mj. přikládá:

- kopie mapy povrchu v měřítku do 1:25 000 včetně se zakreslením hranic dobývacího prostoru a vrcholů jeho geometrického obrazce, jakož i sousedních dobývacích prostorů a stanovených chráněných ložiskových území, chráněných území a ochranných pásem,

- seznam souřadnic vrcholů s hodnotami uvedenými s přesností na celé metry, výpočet plošného obsahu dobývacího prostoru s přesností na m2 a seznam katastrálních území nebo jejich částí, na kterých se dobývací prostor nachází,

- posouzený výpočet zásob; k výpočtu zásob se přiloží geologická mapa ložiska, mapa zásob nebo strukturní mapa u ložisek ropy a hořlavého zemního plynu, popřípadě technicky využitelného přírodního plynu, jakož i charakteristické příčné a podélné řezy ložiskem,

- osvědčení o výhradním ložisku,

- rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území, pokud bylo stanoveno,

- předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru,

- při dobývání s vlivem na povrch seznam dotčených pozemků s uvedením parcelních čísel, druhů pozemků (kultur) a právních vztahů podle katastru nemovitostí,

- seznam a adresy fyzických a právnických osob, které jsou účastníky řízení,

- doklady a dokumentaci stanovenou prováděcími předpisy k hornímu zákonu, případně zvláštními právními předpisy,

- kopii příslušné části územně plánovací dokumentace vztahující se k dobývacímu prostoru a k území mimo dobývací prostor, které bude při hornické činnosti využíváno, např. pro zřízení výsypek, odvalů nebo odkališť, pokud je územně plánovací dokumentace vypracována a schválena,

- návrh řešení komplexní úpravy území a územních struktur dotčených těžbou,

- doklad, že organizace je oprávněna vykonávat hornickou činnost,

- stanovisko o posouzení vlivu na životní prostředí, pokud toto posouzení je nutno podle zvláštních právních předpisů provést,

- rozhodnutí, popřípadě stanoviska orgánů a organizací, jimž přísluší ochrana zákonem chráněných zájmů podle zvláštních právních předpisů.

Mapu a seznam souřadnic vrcholů ověřuje hlavní důlní měřič. Ověřená mapa se předloží v 9 vyhotoveních. Mapa může být zpracována v digitální formě.

Příslušný obvodní báňský úřad zasílá rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru účastníkům řízení. Rozhodnutí a ověřenou mapu povrchové situace zasílá navrhující organizaci, územním orgánům životního prostředí, s nimiž bylo stanovení dobývacího prostoru dohodnuto, obvodnímu báňskému úřadu, v jehož obvodu leží část dobývacího prostoru a orgánům územního plánování, stavebnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodě leží dobývací prostor nebo jeho část, Českému báňskému úřadu, Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Obvodní báňský úřad, který stanovil dobývací prostor, zašle potřebné podklady pro zápis do katastru příslušnému katastrálnímu úřadu.

Český báňský úřad vede dle § 40 odst. 5 písm. a) zákona 61/1988 Sb. souhrnnou evidenci dobývacích prostorů a jejich změn, provozovaných hlavních důlních děl a souhrnnou evidenci oprávnění pro hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem; pouze pro účely vrchního dozoru vede souhrnnou evidenci podzemních objektů a jejich změn. Údaje v evidencích se uchovávají trvale.

Dopad na GIS: Evidence dobývacích prostor je vedena včetně grafického zákresu prostřednictvím seznamu souřadnic vrcholů v S-JTSK s hodnotami uvedenými s přesností na celé metry. Měla by být integrována s elektronickou spisovou službou, katastrem nemovitostí (parcelní čísla, druhy pozemků (kultur) a právní vztahy), s RUIAN, ROB a ROS. Obsahuje zároveň příslušné části územně plánovací dokumentace vztahující se k dobývacímu prostoru a k území mimo dobývací prostor, které bude při hornické činnosti využíváno, např. pro zřízení výsypek, odvalů nebo odkališť, pokud je územně plánovací dokumentace vypracována a schválena, pro lze očekávat rovněž využívání webových služeb obcí resp. ORP příp. krajů (geoportály). Dále se rozhodnutí včetně mapy povrchové situace distribuuje účastníkům řízení včetně orgánům územního plánování, stavebnímu úřadu a obecnímu úřadu, územním orgánům životního prostředí. K tomu lze využít rovněž webové služby. Ze zákona jsou dále evidovány: - provozovaná hlavní důlní díla formou definičního bodu - úložná místa těžebního odpadu formou definičního bodu a polygonu - podzemní objekty formou definičního bodu a polygonu Výhledově by GIS měl umožňovat doplnění dalších prostorových informací, které vznikají výsledkem povolovacích procesů SBS (např. vyznačení území s povolenou hornickou činností v dobývacím prostoru nebo činností prováděnou hornickým způsobem mimo dobývací prostor, provozované sklady výbušnin na povrchu povolené podle stavebního zákona, povolená trhací práce).

Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Orgány státní báňské správy jsou Český báňský úřad jako ústřední orgán státní báňské správy České republiky a obvodní báňské úřady. Působnost orgánů SBS vyplývá zejména z ustanovení § 39, 40 a 41 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a dalších zákonů (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), zákon č.157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin).

Úkoly orgánů SBS jsou dále upraveny např. v zákoně o pyrotechnice, v zákoně stavebním, v zákoně o zbraních a střelivu, v zákoně o technických požadavcích na výrobky a v dalších. Při své činnosti orgány SBS podpůrně používají správní řád, daňový řád a kontrolní řád.

Český báňský úřad mj. vede souhrnnou evidenci dobývacích prostorů a jejich změn, provozovaných hlavních důlních děl a souhrnnou evidenci oprávnění pro hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem; pouze pro účely vrchního dozoru vede souhrnnou evidenci podzemních objektů a jejich změn. Údaje v evidencích se uchovávají trvale. Dále mj. vydává stanoviska k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje.

Při výkonu vrchního dozoru obvodní báňské úřady mj. vykonávají správu úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů výhradních ložisek, vedou evidenci podzemních objektů.

Obvodní báňské úřady dále stanoví, mění nebo ruší dobývací prostory a vedou jejich evidenci, vykonávají působnost jiných stavebních úřadů v případech stanovených zákonem, vydávají závazná stanoviska podle tohoto zákona a dále vydávají stanoviska k územním a regulačním plánům.

Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Českému báňskému úřadu a obvodním báňským úřadům pro výkon jejich působnosti referenční údaje ze základního registru obyvatel, údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel a údaje z agendového informačního systému cizinců.

Dopad na GIS: Evidence dobývacích prostor je vedena včetně grafického zákresu prostřednictvím seznamu souřadnic vrcholů s hodnotami uvedenými s přesností na celé metry, viz výše. Dále SBS vydává stanoviska k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje, vykonává správu úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů výhradních ložisek, vede evidenci podzemních objektů a provozovaných hlavních důlních děl. Údaje v evidencích se uchovávají trvale, tzn., že musí existovat vazba na digitální archiv.

Zákon o nakládání s těžebním odpadem

Provozovatel je povinen s ohledem na udržitelný rozvoj vypracovat plán za účelem minimalizace vzniku těžebního odpadu, jeho zpracování, využití a odstraňování a požádat o schválení plánu obvodní báňský úřad. Náležitosti obsahu plánu, druhy příloh žádosti o schválení plánu a požadavky na obsah těchto příloh stanoví Český báňský úřad v dohodě s Ministerstvem životního prostředí vyhláškou.

Úložné místo lze provozovat pouze na základě povolení. Provoz úložného místa a jeho změny povoluje obvodní báňský úřad. Informace obsažené v povolení poskytne Český báňský úřad orgánům státní statistické služby a příslušným statistickým orgánům Evropské unie, pokud jsou požadovány pro statistické účely.

Obvodní báňský úřad informuje též prostřednictvím portálu veřejné správy veřejnost, a to již v rámci povolovacího řízení, o

- žádosti o povolení provozu úložného místa,

- podkladech pro vydávané rozhodnutí,

- skutečnosti, že rozhodnutí o povolení podléhá konzultaci mezi členskými státy,

- údajích o orgánech, od kterých je možno získat informace a kterým je možno předkládat připomínky nebo otázky, a o lhůtách pro doručování připomínek a otázek,

- údajích týkajících se návrhu na změnu povolení provozu úložného místa nebo podmínek povolení,

- opatřeních, která umožní účast osob podle § 8 odst. 3,

- návrhu rozhodnutí o povolení provozu úložného místa a o změnách v povolení provozu úložného místa.

Provozovatel je povinen předložit nejméně jednou ročně obvodnímu báňskému úřadu na základě shromážděných údajů písemnou zprávu o výsledcích monitorování a o provozu úložného místa.

V případě, že úložné místo je v dobývacím prostoru, jsou orgány SBS stavebním úřadem příslušným k umístění a povolení, povolení změn a užívání stavby úložného místa pro těžební odpad.

Dopad na GIS: Plán pro nakládání s těžebním odpadem obsahuje grafické znázornění resp. lokalizaci a vizualizaci prostřednictvím mapy. Jedná se o evidenci, která by měla být primárně integrována s elektronickou spisovou službou a DMS. Její výstupy jsou směřovány na dotčené OVM, Evropskou komisi a Portál veřejné správy.

Podpora regionálního rozvoje

Ústřední správní úřady spolupracují s Ministerstvem pro místní rozvoj při přípravě Strategie regionálního rozvoje a zabezpečují naplňování opatření obsažených ve Strategii regionálního rozvoje, zároveň na žádost kraje spolupracují při přípravě strategie rozvoje územního obvodu kraje. Rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení (§ 19 odst. 1 horního zákona).

Dopad na GIS: Český báňský úřad uplatňuje stanoviska k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. Obvodní báňské úřady uplatňují stanoviska k územním plánům a k regulačním plánům z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství (§ 15 odst. 2 horního zákona). SBS poskytuje podklady pro zpracování Strategie regionálního rozvoje a Strategie rozvoje územního obvodu kraje v oblasti své působnosti. Data je možné předávat v digitální podobě jako výstup z GIS ve formě dávkových souborů nebo webových služeb. Obvodní báňské úřady vydávají stanovisko k umístění stavby v CHLÚ. Pro podporu výkonu agendy je vhodné disponovat podklady o území, zejména informace z katastru nemovitostí, územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentaci. K tomu lze využít nástroje GIS a datové sady poskytovatelů typu ČÚZK a obce a kraje, které tyto datové sady nabízejí i ve formě služeb (geoportály).

Územní plánování a stavební řád

Působnost stavebních úřadů v dobývacích prostorech vykonávají obvodní báňské úřady, jde-li o stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, včetně staveb úložných míst pro těžební odpad, a skladů výbušnin.

Dále je dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a Vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti SBS povinným poskytovatelem údajů o území (jev 57. dobývací prostor) pro zpracování územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností. Údaje o území poskytuje pořizovateli především v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost.

Pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových údajů o území a průzkumu území a každé 2 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci.

Poskytovatel údajů, který nesplní svou výše uvedenou povinnost, nebo prokáže-li se, že poskytovatel údajů neupozornil na nesprávnost údajů o území jím poskytnutých, je povinen uhradit z toho vyplývající náklady na aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace a na aktualizaci územně analytických podkladů.

Dopad na GIS: Pro podporu výkonu agendy jiného stavebního úřadu je vhodné disponovat podklady o území, zejména informace z katastru nemovitostí a územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentaci. K tomu lze využít nástroje GIS a datové sady poskytovatelů typu ČÚZK a obce a kraje, které tyto datové sady nabízejí i ve formě služeb (geoportály).

Archivnictví a spisová služba

Legislativní rámec tvoří zejména zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, a Národní standard specifikovaný předpisem vedeným pod č. j. MV-74291-3/AS-2012 publikovaným ve Věstníku MV č. 64/2012. Legislativa pod pojmem dokument vnímá jakoukoli písemnou, obrazovou, zvukovou nebo jinak zaznamenanou informaci v analogové nebo digitální podobě, která byla orgánem veřejné moci vytvořena nebo mu byla doručena nebo jinak předána.

Přestože se na prostorové informace zpravidla nedíváme optikou „dokumentů“, vyznačují se přesně vlastnostmi, které dokument charakterizují. Splňují vlastnosti:

- je zřejmé, kdo je jejich původcem (kdo je vytvořil, případně předal),

- jsou jednoznačně identifikovatelné,

- jsou v čase a obsahu neměnné (k datu schválení),

- jsou interpretovatelné,

- jsou nezávislé na konkrétním technologickém řešení,

- jsou právně relevantní.

Typickým představitelem je tedy i dobývací prostor.

Dopad na GIS: Je potřeba se na dobývací prostor dívat jako na dokument a jako s takovým s ním pracovat, tzn. s respektováním všech povinností vyplývajících ze zákona o archivnictví a spisové službě a prováděcích předpisech. Optimální je v tomto případě integrace GIS s elektronickou spisovou službou.

Poskytování informací o životním prostředí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) byla do českého práva transponovaná novelou zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, která vyšla jako zákon č. 380/2009 Sb. Zavádí pro povinné poskytovatele povinnost zpřístupňovat prostorová data a metadata v rozsahu příloh směrnice na Národním geoportálu INSPIRE.

Naplnění povinností týkající se dobývacích prostor je vázáno na termín říjen 2020, kdy je potřeba mít v souladu s nařízením (ES):

- č. 1253/2013 používané a průběžně aktualizované datové sady (požaduje se publikovat prostorová data ve formátu GML dle datových specifikací);

- č. 1089/2010 interoperabilní a harmonizované služby prostorových dat; mít v souladu s novelizovaným nařízením (ES) č. 976/2009 služby umožňující spuštění služeb založených na prostorových datech (požaduje zpřístupnit informace o kvalitě služeb a doplnit ke službám další operace zajišťující interoperabilitu).

Dopad na GIS: K dobývacím prostorům, které spadají do gesce SBS, je nutné v souladu se směrnicí INSPIRE vést metadata, harmonizovat prostorová data a zpřístupnit služby pro sdílení. To znamená vytvořit systém obsahující mj. nástroj pro tvorbu a aktualizaci metadat, jejich zpřístupnění, vytvořit prohlížecí a stahovací službu.

Informační systémy veřejné správy

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, správou, provozem, užíváním a rozvojem informačních systémů veřejné správy (ISVS).

OVM jsou v rámci ISVS mj. povinny:

- předložit Ministerstvu vnitra (MV) k vyjádření projekty ISVS určené k výkonu státní správy s předpokládanou hodnotou přesahující částku 6.000.000 Kč bez daně z přidané hodnoty za kalendářní rok nebo částku 30.000.000 Kč bez daně z přidané hodnoty vynaložených za 5 let;

- uveřejňovat číselníky, pokud jsou správci těchto číselníků a není zákonem stanoveno jinak, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup a předávat MV údaje do informačního systému o datových prvcích v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem;

- zajistit, aby vazby jimi spravovaného ISVS na ISVS jiného správce byly uskutečňovány prostřednictvím referenčního rozhraní s využitím datových prvků vyhlášených MV a vedených v informačním systému o datových prvcích;

- zpřístupňovat MV v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem, bez zbytečného odkladu informace o jimi spravovaném ISVS a jím poskytovaných službách a používaných datových prvcích.

Zároveň jsou OVM povinni vytvořit informační koncepci, ve které stanoví své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných ISVS a vymezí obecné principy pořizování, vytváření, správy a provozování svých ISVS.

Na základě vydané informační koncepce OVM vytvářejí a vydávají provozní dokumentaci.

Dále si OVM si zajistí atestaci dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy s výjimkou provozních informačních systémů.

Dopad na GIS: GIS vzhledem k podpoře agend výše uvedených lze zařadit mezi ISVS, je tedy nutné minimálně zajistit výše uvedené povinnosti (informační koncepce, provozní dokumentace, atestace dlouhodobého řízení).

Procesy správy a jejich potřeby (aktuální stav)

Procesní analýza je zaměřena na analýzu životních fází dat a s nimi souvisejících služeb, od pořízení, přes správu, aktualizaci, užití a archivaci. Protože SBS je správcem zejména datové sady „dobývací prostor“, je analýza zaměřená na tuto datovou sadu a případné služby s ní související. Data o provozovaných hlavních důlních dílech, podzemních objektech a úložných místech těžebního odpadu budou řešena obdobně.

Pořízení dat/vytvoření služby

Vytvoření datové sady „dobývací prostor“ vychází z rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. V rámci tohoto rozhodnutí se mj. uvedou souřadnice vrcholů a plošný obsah geometrického obrazce, plošný obsah jednotlivých katastrálních území či jejich částí, na kterých se dobývací prostor nalézá, popřípadě výškové označení dobývacího prostoru. V rámci datové sady jsou vedeny další atributy ve formě příloh, jako např.:

- posouzený výpočet zásob; k výpočtu zásob se přiloží geologická mapa ložiska, mapa zásob nebo strukturní mapa u ložisek ropy a hořlavého zemního plynu, popřípadě technicky využitelného přírodního plynu, jakož i charakteristické příčné a podélné řezy ložiskem,

- osvědčení o výhradním ložisku, pokud bylo stanoveno

- rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území, pokud bylo stanoveno,

- seznam a adresy fyzických a právnických osob, které jsou účastníky řízení,

- kopie příslušné části územně plánovací dokumentace vztahující se k dobývacímu prostoru a k území mimo dobývací prostor, které bude při hornické činnosti případně činnosti prováděné hornickým způsobem využíváno, např. pro zřízení výsypek, odvalů nebo odkališť, pokud je územně plánovací dokumentace vypracována a schválena,

- návrh řešení komplexní úpravy území a územních struktur dotčených těžbou.

Vzhledem k charakteru procesu (správní řízení) je evidence dokumentů a spisu vedena v elektronické spisové službě, proto je potřeba při vlastním pořízení datové sady zajistit jejich propojení (integraci).

Při tvorbě datové sady je vhodné provádět kontroly atributů vůči datům vedených v ISKN, popř. ROB a ROS (to ale může být zajištěno elektronickou spisovou službou).

V rámci vytvoření datové sady je možné rovněž uvádět odkaz na geoportálové služby ORP a krajů související se zpřístupňováním územně plánovací dokumentace a územně analytických podkladů vztahující se k dobývacímu prostoru vyhrazených nerostů a k plochám ložisek nevyhrazených nerostů.

Vlastní pořízení datové sady bylo realizováno ve spolupráci s Českou geologickou službou (ČGS) na základě předaných podkladů. Datová sada je opatřena metadaty v souladu se směrnicí INSPIRE v prostředí Národního geoportálu INSPIRE.

Uchování a správa dat

Vzhledem ke skutečnosti, že data jsou dosud spravována v aplikacích (a datovém úložišti) ČGS, nejsou realizovány žádné procesy související s jejich uchováváním a správou např. typu ochrany či přidělování přístupových oprávnění. Tato činnost je zajišťována ČGS na základě veřejnoprávní smlouvy o spolupráci v oblasti prostorových dat vedené pod čj.: SBS 39680/2016/ČBÚ-21.

SBS jako poskytovatel údajů o území (sledovaný jev č. 57 dobývací prostory) předává ve smyslu stavebního zákona údaje obcím s rozšířenou působností jako součást územně analytických podkladů, jenž mají povinnost tyto data spravovat, archivovat a aktualizovat.

Aktualizace a editace dat

Kontrola datové sady „dobývací prostory“ a její aktualizace je zajišťována pracovníky ČBÚ resp. OBÚ vůči údajům, které jsou k dispozici v jednotlivých rozhodnutích. K tomuto účelu je vytvořena ČGS webová aplikace umožňující editaci atributů pro vyplňování změn. Kontrola spočívá v porovnání zobrazených souřadnic vrcholových bodů hranice dobývacího prostoru s podklady uloženými na příslušném OBÚ (zejména rozhodnutí OBÚ o stanovení nebo změně dobývacího prostoru) a dalších atributů uváděných v souvislosti s konkrétním dobývacím prostorem. Na základě kontroly následně ČBÚ zasílá ČGS e-mailem informace se seznamem dobývacích prostorů, které je potřeba aktualizovat. Aktualizaci datové sady provádí ČGS.

Zpřístupnění dat/služeb

Zpřístupnění dat je zajištěno prostřednictvím mapové aplikace a webových služeb (stahovací a prohlížecí), které spravuje ČGS. Dle záznamů v metadatovém systému Národního geoportálu INSPIRE se jedná o WMS, ArcGIS Server službu a mapovou aplikaci zpřístupňující souhrnné informace pro účely poskytování údajů o území ve smyslu § 27 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) z následujících vrstev: dobývací prostory, chráněná ložisková území, chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, výhradní ložiska a schválené prognózní zdroje, oznámená důlní díla (stará důlní díla), poddolovaná území, sesuvná území, dobývací prostory a ložiska nevyhrazených nerostů.

Vedle výše uvedeného probíhá paralelně proces v rámci správního řízení, kdy příslušný OBÚ zašle rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru účastníkům řízení. Rozhodnutí a ověřenou mapu povrchové situace zašle navrhující organizaci, územním orgánům životního prostředí, s nimiž bylo stanovení dobývacího prostoru dohodnuto, OBÚ, v jehož obvodu leží část dobývacího prostoru a orgánům územního plánování, stavebnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodě leží dobývací prostor nebo jeho část, ČBÚ, příslušnému katastrálnímu úřadu, Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Případné požadavky o předání dat z databáze dobývacích prostorů vyjma požadavků v kontextu povinností stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (ÚAP obcí, jev 57 – Dobývací prostor) postupuje ČGS na ČBÚ. Obce s rozšířenou působností zajišťují ve smyslu stavebního zákona dálkový přístup k územně analytickým podkladů (4 základní výkresy tj. výkres hodnot území, zejména urbanistických a architektonických, výkres limitů využití území, výkres záměrů na provedení změn v území a výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích a rozbor udržitelného rozvoje území).

Podle ustanovení § 29 odst. 3 horního zákona evidenci dobývacích prostorů a jejich změn vede obvodní báňský úřad v knihách dobývacích prostorů. Souhrnnou evidenci dobývacích prostorů vede Český báňský úřad.

Podle § 29 odst. 5 horního zákona ČBÚ a OBÚ poskytnou do 30 dnů od vyžádání údaje z evidence orgánům územního plánování a umožní nahlížet do evidence, popřípadě poskytnou z této evidence potřebné informace nebo výpisy fyzickým a právnickým osobám, které prokáží, že je potřebují k plnění svých povinností nebo k uplatnění a ochraně svých práv. Nedotčeny zůstávají předpisy o ochraně státního, hospodářského a služebního tajemství.

Užití dat/služeb

Data a služby je možné využívat bez licenčního omezení, jsou dostupné v rámci Surovinového informačního systému ČGS. SBS dosud nedisponuje žádnou vlastní aplikací, prostřednictvím které by sdílela data a poskytovala služby typu prohlížecí, metadatové nebo stahovací.

Zneplatnění dat/služeb

Znamená všechny činnosti související s ukončením platnosti datových sad a služeb při pozbytí účelnosti, aktuálnosti či korektnosti, přičemž se nejedná o prosté odstranění dat/služeb, ale o označení data platnosti, přičemž data příp. služby jsou stále dostupné pro účely historických šetření a rekonstrukce.

Tento proces, co se týká datové sady, jako celek není nastaven, nicméně jednotlivé záznamy obsahují atributy ZAVEDEN a VYŘAZEN, čímž jsou jednotlivé záznamy zneplatněny a zároveň jsou stále přístupné. Proces zneplatnění není pro služby nastaven.

Archivace

Podle Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESS) je dokumentem myšlen i obsah, který splňuje vlastnosti: je zřejmé, kdo je jeho původcem; je jednoznačně identifikovatelný; je v čase a obsahu neměnný (je statický); je interpretovatelný (zachovává věrnost znázornění, srozumitelnost); je nezávislý na konkrétním technologickém řešení; je právně relevantní. Tyto vlastnosti splňuje i datová sada „dobývací prostor“, proto by s ním mělo být i takto nakládáno.

Data (kromě grafických) jsou součástí spisů vedených v elektronické spisové službě a spisovně, kde je správa dokumentů zajištěna, bylo by vhodné stejné procesy zajistit i pro grafická data.

Rozsah spravovaných a užívaných prostorových dat

Data lze obecně členit na základní (referenční), mezi která patří např. RÚIAN, data ISKN, digitální barevná bezešvá rastrová ZM ČR 1:10 000, 1:50 000, 1:200 000, soubor vektorových dat správních hranic a hranic katastrálních území ČR, digitální barevné ortofoto, digitální topologicko-vektorová data ZABAGED, GEONAMES, a tematická, ať již vlastní či jiných poskytovatelů (např. ČGS, ČSÚ, Povodí,  SCHKO, VGHMÚř, VÚMOP, CEDA apod.).

Obrázek 1 Datová objekty a vazby mezi nimi

Pozn. 1: Tmavě označené datové objekty jsou ve správě SBS.

Pozn. 2: V současné době ÚAP jsou předávána jen projektantům územně plánovací dokumentace. Veřejná data jsou k dispozici jako 4 základní výkresy, přičemž mnohé ORP mají k dispozici tato veřejná data jen k prohlížení bez možnosti stahovacích služeb. Obdobný nedostatek platí i pro ÚPD, kdy data nejsou vždy k dispozici dálkovým přístupem a některé obce mající ÚPSÚ je nemají k dispozici ani v elektronické podobě.

Data v gesci SBS

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, SBS je garantem datové sady – „dobývací prostory“. K této datové sadě jsou vedeny atributy: číslo knihy, CIS_FOLIA, číslo BÚ, název, nerost, číslo jednací rozhodnutí, číslo jednací ČBÚ, využití, kód organizace, plocha, zaveden, vyřazen, poznámky. Využití této databáze je upraveno § 92 autorského zákona.

Další datové sady ve správě ČBÚ dle § 40 odst. 5 písm. a) zákona 61/1988 Sb. jsou provozovaná hlavní důlní díla, úložná místa těžebního odpadu a podzemní objekty.

Další datovou sadou, ve které ČBÚ resp. OBÚ plní roli editora, jsou údaje o adresním místě a definičním bodu stavebního objektu, typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech, které jsou zapisovány prostřednictvím Informačního systému územní identifikace.

Data potřebná pro činnost na úseku SBS

V rámci činností na úseku SBS jsou dále využívány data z:

- základních registrů (ROB, ROS, RÚIAN),

- Informačního systému katastru nemovitostí,

- Surovinového informačního systému ČGS, zejména ložiska nerostných surovin a prognózní zdroje (údaje o výhradních i nevýhradních ložiscích, prognózních zdrojích, ložiskách a zdrojích s ukončenou těžbou, ložiskově neperspektivních oblastech, výsledcích negativních průzkumů a geografickou lokalizaci ložisek),

- ÚAP a ÚPD orgánů územního plánování, krajů a obcí, v kontextu Pozn. 2 uvedené výše.

- Požadavky na GIS řešení

Požadavky na řešení GIS vycházejí z potřeb na informační podporu výše uvedených agend.

  - Architektura řešení

Architektonický návrh respektuje požadavky kladené Odborem Hlavního architekta Ministerstva vnitra na zpracování rozvojových záměrů. Zároveň zohledňuje vazby na interní systémy SBS a nastavené datové toky mezi ČBÚ a ČÚZK, Ministerstvem životního prostředí a Českou geologickou službou.

Motivační vrstva

Motivační vrstva popisuje klíčové strategické rámce v oblasti eGovernmentu a prostorových informací, které mají vliv na rozsah projektu a které jsou hlavním motivátorem pro řešení.

Obrázek 2 Motivační architektura

Zásadní motivací pro nasazení GIS je zajištění adekvátní podpory vybraných agend na úseku státní báňské správy, které nejsou v současné době implementovány. Informační systém bude budován plně v souladu s požadavky definovanými zákonem č. 365/2000 Sb., tedy s požadavky na informační koncepci, provozní dokumentaci a rozhraní vůči základním registrům.

Motivační architektura je kromě vnitřních cílů tvořena také vnějším prostředím, které představuje zejména základní strategický dokument v oblasti eGovernmentu ČR - Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020, především strategický cíl č. 3 Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu a jeho projektový okruh č. 5.2 Prostorová data a služby. Tento základní strategický dokument v oblasti eGovernmentu je detailněji pro oblast prostorových dat rozpracován Strategií rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 a jeho Akčním plánem (ke dni zpracování studie jeho aktualizovanou 1. verzí).

Byznys vrstva

Byznys architektura projektu je popsána následujícím schématem a tabulkami.

Obrázek 3 Model byznys architektury

| Název objektu | Vysvětlení významu objektu |
| --- | --- |
| Agendové funkce (agendy dle RPP, dále neregistrované, podpůrné a provozní agendy) |  |
| Poskytování informací o životním prostředí | A1422 Poskytování informací o životním prostředí K dobývacím prostorům, které spadají do gesce SBS, je nutné v souladu se směrnicí INSPIRE vést metadata, harmonizovat prostorová data a zpřístupnit služby pro sdílení. To znamená vytvořit systém obsahující mj. nástroj pro tvorbu a aktualizaci metadat, jejich zpřístupnění, vytvořit prohlížecí a stahovací službu. |
| Územní plánování a stavební řád | A565 Územní plánování a stavební řád Pro podporu výkonu agendy speciálního stavebního úřadu je vhodné disponovat podklady o území, zejména informace z katastru nemovitostí a územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentaci. K tomu lze využít nástroje GIS a datové sady poskytovatelů typu ČÚZK a obce a kraje, které tyto datové sady nabízejí i ve formě služeb (geoportály). |
| Územní identifikace | A123 Územní identifikace Zápis údajů o stavebním objektu a adresním místě je realizován prostřednictvím ISÚI. Jedná se o centrálně vedený systém ČÚZK bez možnosti integrace do vlastního řešení. |
| Dobývací prostory | A960 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě A1089 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ČBÚ mj. vede souhrnnou evidenci dobývacích prostorů a jejich změn, provozovaných hlavních důlních děl a souhrnnou evidenci oprávnění pro hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem; pouze pro účely vrchního dozoru vede souhrnnou evidenci podzemních objektů a jejich změn. Údaje v evidencích se uchovávají trvale. Český báňský úřad uplatňuje stanoviska k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. Obvodní báňské úřady uplatňují stanoviska k územním plánům a k regulačním plánům z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. Rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení. Při výkonu vrchního dozoru OBÚ mj. vykonávají správu úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů výhradních ložisek, vedou evidenci podzemních objektů. |
| Regionální rozvoj | A561 Podpora regionálního rozvoje SBS poskytuje podklady pro zpracování Strategie regionálního rozvoje a Strategie rozvoje územního obvodu kraje v oblasti své působnosti. Data je možné předávat v digitální podobě jako výstup z GIS ve formě dávkových souborů nebo webových služeb. |
| Archivnictví a spisová služba | A1343 Archivnictví a spisová služba Je potřeba se na dobývací prostor dívat jako na dokument a jako s takovým s ním pracovat, tzn. s respektováním všech povinností vyplývajících ze zákona o archivnictví a spisové službě a prováděcích předpisech. Optimální je v tomto případě integrace GIS s elektronickou spisovou službou. |

Tabulka 1 Výčet agend dotčených projektem dle RPP / průřezové procesy v agendách

| Název objektu | Vysvětlení významu objektu |
| --- | --- |
| Role aktérů při výkonu a příjmu veřejné služby |  |
| Uživatel GIS | Uživatel GIS je typický zaměstnance ČBÚ a OBÚ využívající systém pro podporu realizace přidělené agendy. |
| Správce GIS | Správce GIS má na starosti administraci systému, přidělování oprávnění, import a export dat a drobné úpravy systému. |
| Typy aktérů |  |
| Fyzická osoba | Fyzická osoba reprezentuje veřejnost, má zpřístupněny relevantní informace týkající se SBS. Má možnost realizovat podání. |
| Právnická osoba | Právnická osoba či fyzická osoba podnikající má zpřístupněny relevantní informace týkající se SBS. Má možnost realizovat podání. |
| Obvodní báňské úřady | Vykonávají působnost na úseku SBS v rozsahu stanoveném legislativou. |
| Český báňský úřad | Vykonávají působnost na úseku SBS v rozsahu stanoveném legislativou. |
| ČÚZK | Je partnerem ČBÚ zejména v rovině sdílení dat z oblasti katastru nemovitostí a ZABAGED. Pod ČÚZK je zahrnut i Zeměměřický úřad. |
| ČGS | Je partnerem ČBÚ zejména v rovině sdílení dat. ČBÚ poskytuje data týkající se dobývacích prostor, ČGS poskytuje data ze Surovinového informačního systému, zejména ložiska nerostných surovin a prognózní zdroje (údaje o výhradních i nevýhradních ložiscích, prognózních zdrojích, ložiskách a zdrojích s ukončenou těžbou, ložiskově neperspektivních oblastech, výsledcích negativních průzkumů a geografickou lokalizaci ložisek). |
| MŽP | Je garantem za oblast INSPIRE, prostřednictvím CENIA provozuje Národní geoportál INSPIRE, do kterého ČBÚ poskytuje metadata o dobývacích prostorech a zveřejňuje dostupné služby. |

Tabulka 2 Katalog organizačních jednotek, aktérů a rolí

| Název služby | Kdo poskytuje službu | Kdo je příjemcem služby | Použité rozhraní |
| --- | --- | --- | --- |
| Zpřístupnění | ČBÚ | Fyzická osoba, Právnická osoba ČÚZK, ČGS, MŽP | Prostřednictvím dávkových souborů, webových služeb, portálu SBS |
| Podání | ČBÚ, OBÚ | Fyzická osoba, Právnická osoba | Prostřednictvím portálu SBS |
| Podpora výkonu agendy | ČBÚ | ČBÚ, OBÚ (Uživatel GIS) | Prostřednictvím aplikací |
| Správa GIS | ČBÚ | ČBÚ (Správce GIS) | Prostřednictvím aplikací |

Tabulka 3 Katalog (interních a externích) služeb veřejné správy

Aplikační vrstva

Aplikační architektura projektu je popsána následujícím schématem a tabulkami.

Obrázek 4 Model aplikační architektury

| Typ ap. prvku | Aplikační prvek | Vysvětlení významu aplikačních komponent, funkcí a služeb |
| --- | --- | --- |
| <komponenta> | Dobývací prostory | Aplikace na podporu agend A960 a A1089 – na podporu správy evidence dobývacích prostorů a jejich změn, podpora správy úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů výhradních ložisek. Vazba na data katastru nemovitostí. |
| <komponenta> | Správní řízení | Aplikace na podporu agendy A565 a A960 a A1089 – zpřístupňuje údaje o území, zejména informace z katastru nemovitostí a územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentaci prostřednictvím webových služeb ORP a krajů. Aplikace na podporu agendy dle stavebního zákona pro „jiný stavební úřad“. Dále podporují činnosti spojené s provozovanými hlavními důlními díly, úložnými místy těžebního odpadu, správou podzemních objektů. |
| <komponenta> | Katastr nemovitostí | Aplikace na podporu agend: - A1422 Poskytování informací o životním prostředí - A565 Územní plánování a stavební řád - A123 Územní identifikace - A960 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě - A1089 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) - A561 Podpora regionálního rozvoje |
| <komponenta> | GIS nástroje | Nástroje umožňující import a export dat, tvorbu reportů, správu datového modelu, prostorové analýzy, správu webových služeb atd. Jedná se o podpůrné nástroje. |
| <komponenta> | Administrace | Slouží zejména k administraci přístupových oprávnění a konfigurace systému. |
| <komponenta> | Databáze | Databázová vrstva spravující datové objekty. |
| <služba> | Editační služby | Služby umožňující editaci datových objektů, dostupné pro komponentu Dobývací prostory. |
| <služba> | Prohlížecí služby | Služby umožňující prezentaci datových objektů. |
| <služba> | Reportovací služby | Služby umožňující tvorbu reportů a statistik. |
| <služba> | Stahovací služby | Služby umožňující stahování dat |
| <služba> | Služby administrace | Služby umožňující administraci systému, dostupné z komponenty Administrace. |
| <komponenta> | Desktop klient | Těžký klient umožňující náročnější operace (prostorové analýzy, statistické analýzy apod.). |
| <komponenta> | Tenký klient | Klient zpřístupňující údaje ze systému a systémů třetích stran prostřednictvím webových služeb. |

Tabulka 4 Katalog aplikačních komponent a klíčových aplikačních funkcí

| Aplikační rozhraní | Komponenta A - volající | Komponenta B – odpovídající | Vysvětlení obsahu a významu rozhraní aplikačních komponent |
| --- | --- | --- | --- |
| Interní rozhraní (na aplikace uvnitř úřadu) |  |  |  |
| Aplikační rozhraní | Dobývací prostory a Správní řízení | Elektronická spisová služba | Integrace se spisovou službou přes č.j. a č. spisu týkající se rozhodnutí. Vyvolání klienta spisové služby na konkrétním záznamu. |
| Aplikační rozhraní | Dobývací prostory a Správní řízení | Evidenční systémy (AIS SBS) | Integrace se systémem úhrad přes identifikaci dobývacího prostoru. Vyvolání klienta AIS SBS na konkrétním záznamu. |
| Aplikační rozhraní | Administrace | Identity Management system | Integrace se systémem Active Directory v rozsahu sdílení uživatelů. |
| Externí rozhraní (na aplikace eGovernmentu a jiných úřadů, případně jiná rozhraní) |  |  |  |
| VF KN | GIS nástroje | Geoportál ČÚZK resp. ISKN | Jedná se o import dat z katastru nemovitostí, aktualizace probíhá prostřednictvím změnových souborů. |
| Prohlížecí služby | Dobývací prostory | Geoportál ČGS | Jedná se o zpřístupnění dat prostřednictvím WMS. Komunikace je obousměrná. |
| Procesně | Dobývací prostory | Geoportál INSPIRE | Jedná se o zpřístupnění metadat v prostředí Národního geoportálu INSPIRE. S ohledem na rozsah a četnost je efektivnější ruční editace dat přímo v prostředí Národního geoportálu INSPIRE před harvestovacími službami a tvorbou metadatové aplikace. |

Tabulka 5 Katalog aplikačních rozhraní

| Objekt reálného světa, který je předmětem evidence | Vysvětlení objektu |
| --- | --- |
| Metadata | Metadata o datových sadách. |
| Dobývací prostory | Plocha dobývacích prostor tvořená seznamem souřadnic vrcholů s hodnotami uvedenými s přesností na celé metry, včetně atributu hloubky, je-li stanoven. |
| Provozovaná hlavní důlní díla | Provozovaná hlavní důlní díla formou definičního bodu s připojenými atributy. |
| Úložná místa těžebního odpadu | Úložná místa těžebního odpadu formou definičního bodu a polygonu s připojenými atributy. |
| Podzemní objekty | Podzemní objekty formou definičního bodu a polygonu s připojenými atributy. |
| ÚAP | Územně analytické podklady ORP a kraje v rozsahu vyhlášky č. 500/2006 Sb. a jejich příloh, jsou-li dostupné fyzicky, nikoli prostřednictvím webových služeb. (V současně době je pořizovatelé mohou poskytovat pouze projektantům územně plánovací dokumentace. Pro ostatní jsou prostřednictvím webových služeb). |
| Územní plány | Územní plány obcí a krajů v rozsahu vyhlášky č. 500/2006 Sb. a jejich příloh v rastrové a vektorové podobě, jsou-li dostupné fyzicky, nikoli prostřednictvím webových služeb. Dokumentace k územním plánům obcí a krajů. |
| RÚIAN | Data Registru územní identifikace, adres a nemovitostí spravovaná ČÚZK. Jedná se o repliku dat, aktualizace probíhá na základě dávkových souborů. |
| Data ISKN | Data katastru nemovitostí spravované ČÚZK. Jedná se o repliku dat, aktualizace probíhá na základě změnových souborů. |
| Rastrová data | Prostorová data v rastrové podobě, typicky se jedná o ortofoto či družicové snímky. |
| Ostatní geodata | Ostatní prostorová data potřebná pro podporu výkonu agend veřejné správy či samosprávných činností kraje a jeho zřizovaných a zakládaných organizací. Typicky se jedná o ZABAGED, data silniční sítě či digitální model terénu. |
| Data SurIS | Data typu místa se sesuvy, vlivy důlní činnosti (poddolovaná území, hlavní důlní díla, deponie), oznámená důlní díla, dobývací prostory, CHLÚ, ložiska, průzkumná území aj., jsou-li dostupné fyzicky, nikoli prostřednictvím webových služeb. |

Tabulka 6 Katalog základních datových entit projektu

Technologická a komunikační vrstva

Pro řešení GIS budou využity současné prostředky technologického centra SBS a její komunikační infrastruktury, tzn., že pořízení HW není součástí poptávky.

Obrázek 5 Model technologické a komunikační architektury

Bezpečnostní vrstva

Bezpečnostní architektura bude zajištěna současnými službami technologického centra ČBÚ, tzn., že pořízení bezpečnostních nástrojů není součástí poptávky.

Podrobnější architektura řešení projektu, jeho funkční a ne-funkční specifikace

| Komponenta | Uživatelé | Migrace dat | Integrace |
| --- | --- | --- | --- |
| Dobývací prostory | ČBÚ a OBÚ Veřejnost | SurIS | Elektronická spisová služba (v první etapě ručně) SurIS prostřednictvím WMS Geoportál ZÚ prostřednictvím WMS |
| Správní řízení | ČBÚ a OBÚ | - | ÚAP a ÚAP prostřednictvím WMS Nahlížení do katastru nemovitostí SurIS prostřednictvím WMS Geoportál ZÚ prostřednictvím WMS |
| Katastr nemovitostí | ČBÚ a OBÚ | ISKN, RÚIAN | ISKN a RÚIAN prostřednictvím výměnných formátů Nahlížení do katastru nemovitostí |
| Metadatový klient | ČBÚ | - | Národní geoportál INSPIRE |
| GIS Nástroje | ČBÚ | - | - |
| Administrace | ČBÚ | - | MS Active Directory |

Tabulka 7 Shrnutí jednotlivých komponent

Mapová aplikace „Dobývací prostory“

Aplikace slouží k evidenci dobývacích prostor v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 172/1992 Sb. o dobývacích prostorech.

Vlastní řízení ve věci rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru se primárně vede v elektronické spisové službě. Řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru (dále jen "řízení o stanovení dobývacího prostoru") se zahajuje na návrh organizace nebo z podnětu obvodního báňského úřadu. K Návrh se doloží:

- rozhodnutím o stanovení chráněného ložiskového území,

- předchozím souhlasem Ministerstva životního prostředí,

- dokladem, že organizace může provádět hornickou činnost,

- doklady a dokumentací stanovenou prováděcími předpisy k tomuto zákonu, popřípadě zvláštními předpisy. Obvodní báňský úřad může stanovit, že se k návrhu přiloží další nezbytné doklady pro spolehlivé posouzení návrhu, především z hlediska ochrany a hospodárného využití výhradního ložiska, důsledků jeho dobývání, jakož i z hlediska dopadu na právem chráněné obecné zájmy,

- seznamem fyzických a právnických osob, které přicházejí v úvahu jako účastníci řízení a jsou navrhovateli známy,

- u výhradních ložisek též žádostí o povolení otvírky, přípravy a dobývání, pokud organizace žádá současně o stanovení dobývacího prostoru a o povolení hornické činnosti.

Návrh obsahuje:

- název, sídlo a identifikační číslo organizace,

- název dobývacího prostoru, jeho plošný obsah, označení a souřadnice vrcholů geometrického obrazce, popřípadě jeho výškové ohraničení a zdůvodnění hranic dobývacího prostoru; souřadnice vrcholů se zjistí odsunutím z mapy nebo měřickými metodami,

- název a identifikační číslo katastrálního území s názvem a kódem okresu, v němž leží dobývací prostor,

- nerost nebo skupinu nerostů výhradního ložiska, rozsah, uložení, tvar a mocnost ložiska, charakter jeho tektonického porušení a množství zásob,

- termín předpokládaného započetí dobývání výhradního ložiska a nejvyšší uvažovaný objem roční těžby,

- způsob dobývání a jeho vliv na povrch,

- závěry projednání návrhu na stanovení dobývacího prostoru, který se dotýká zájmů chráněných podle zvláštních předpisů, s orgány a fyzickými a právnickými osobami, jimž přísluší ochrana těchto zájmů,

- název a sídlo organizace, která dobývá totéž nebo sousední ložisko.

Součástí spisové dokumentace je návrh na stanovení dobývacího prostoru, který obsahuje mj.:

- kopii mapy povrchu v měřítku do 1:25 000 včetně se zakreslením hranic dobývacího prostoru a vrcholů jeho geometrického obrazce, jakož i sousedních dobývacích prostorů a stanovených chráněných ložiskových území, chráněných území a ochranných pásem,

- seznam souřadnic vrcholů s hodnotami uvedenými s přesností na celé metry, výpočet plošného obsahu dobývacího prostoru s přesností na m2 a seznam katastrálních území nebo jejich částí, na kterých se dobývací prostor nachází,

- při dobývání s vlivem na povrch seznam dotčených pozemků s uvedením parcelních čísel, druhů pozemků (kultur) a právních vztahů podle katastru nemovitostí,

- seznam a adresy fyzických a právnických osob, které jsou účastníky řízení,

- kopii příslušné části územně plánovací dokumentace vztahující se k dobývacímu prostoru a k území mimo dobývací prostor, které bude při hornické činnosti využíváno, např. pro zřízení výsypek, odvalů nebo odkališť, pokud je územně plánovací dokumentace vypracována a schválena.

Mapová aplikace s ohledem na výše uvedené bude obsahovat funkcionality:

- zobrazení datových vrstev:

  - katastrální mapa včetně souboru popisných informací (parcely, druhy pozemků, právní vztahy)

  - chráněná ložisková území

  - chráněná území

  - ochranná pásma

  - ortofotomapa

  - územně analytické podklady a územně plánovací dokumentace, jsou-li jednotlivými garanty poskytovány dálkovým přístupem prostřednictvím WMS

  - hornická činnost

  - činnost prováděná hornickým způsobem

- tvorbu a editaci vrstvy Dobývacích prostor prostřednictvím zápisu seznamu souřadnic vrcholů a grafickým vymezením, objekt obsahuje atributy:

  - číslo knihy, CIS_FOLIA, číslo BÚ, název, nerost, využití, kód organizace, plocha, zaveden, vyřazen, poznámky (výměra, rozdělení výměry dle k.ú., názvy k.ú., příslušnost k.ú. k obcím)

  - atributem bude i číslo jednací (v první fázi ručně vkládáno, následně prostřednictvím integrace na elektronickou spisovou službu) rozhodnutí příslušného OBÚ

- tvorbu a editaci vrstev Provozovaná hlavní důlní díla, Úložná místa těžebního odpadu, Podzemní objekty s atributy formou definičního bodu a polygonu

- vložení příloh k jednotlivým záznamům

- výpočet plošného obsahu dobývacího prostoru a úložného místa těžebního odpadu s přesností na m2

- sestavu obsahující:

  - seznam katastrálních území nebo jejich částí, na kterých se dobývací prostor nachází a plošný obsah jednotlivých katastrálních území či jejich částí, na kterých se dobývací prostor nalézá

  - seznam dotčených pozemků s uvedením parcelních čísel, druhů pozemků (kultur) a právních vztahů podle katastru nemovitostí,

  - seznam a adresy fyzických a právnických osob, které jsou účastníky řízení, ze souboru popisných informací katastru nemovitostí

Pro účely zpřístupnění datové sady „Dobývací prostory“ bude realizována WMS, která bude volně dostupná zejména pro subjekty ČGS, ČÚZK a orgány územního plánování.

Aplikace umožní lokalizaci dobývacího prostoru, provázání vybrané parcely s aplikací Nahlížení do katastru (informace o parcelách a budovách), tisky mapy v měřítku.

Migrace dat bude provedena ze současného systému SurIS.

Aplikace bude dostupná i veřejnosti bez možnosti editace záznamů a s omezením atributů.

Mapová aplikace „Správní řízení“

Aplikace je zaměřena na podporu činností spojených se stavebním a správním řízením, přestože primárně je agenda informačně podpořena elektronickou spisovou službou. Jedná se tedy o podpůrnou aplikaci zpřístupňující informace:

- katastrální mapa včetně souboru popisných informací (parcely, druhy pozemků, právní vztahy)

- dobývací prostory

- chráněná ložisková území

- ložiska nerostů a prognózní zdroje

- území dotčené těžbou

- průzkumná území

- chráněná území

- ochranná pásma

- hornická činnost

- činnost prováděná hornickým způsobem

- územně analytické podklady, jsou-li jednotlivými garanty poskytovány dálkovým přístupem prostřednictvím WMS

- územně plánovací dokumentace, jsou-li jednotlivými garanty poskytovány dálkovým přístupem prostřednictvím WMS

- RÚIAN

- ortofotomapa

Aplikace umožní lokalizaci (obce, katastrálního území, adresy, parcely), s vazbou na Nahlížení do katastru (informace o parcelách a budovách), tisky mapy v měřítku.

Migrace dat bude provedena pro data ISKN a RÚIAN. Ostatní data budou dostupná prostřednictvím WMS ze systémů SurIS ČGS, Geoportál Zeměměřického úřadu a MŽP.

Uživatelé jsou pouze zaměstnanci OBÚ a ČBÚ.

Mapová aplikace „Katastr nemovitostí“

Samostatná mapová aplikace zpřístupňující data z katastru nemovitostí (grafické i popisné). Mapová aplikace umožňuje lokalizaci parcely či budovy v mapě zadáním vstupních parametrů nebo výběrem v mapě, a zobrazení informací typu:

- vlastník nemovitosti

- katastrální území

- výměra nemovitosti

- číslo LV

- typ

- vazba mezi pozemkem a stavbou

- způsob ochrany nemovitosti

- omezení vlastnického práva

- v případě stavby technickoekonomické atributy

- plomba

- poznámka

Aplikace bude propojena s aplikací Nahlížení do katastru nemovitostí (informace o parcelách a budovách), umožní zobrazení sousedních pozemků a tisky mapy v měřítku.

Migrace dat bude provedena pro data ISKN a RÚIAN prostřednictvím výměnných formátů.

Uživatelé jsou pouze zaměstnanci OBÚ a ČBÚ.

Modul Administrace

Jedná se o specializovanou aplikaci, která poskytuje funkce spojené se správou a monitorováním systému. Aplikace běží v prostředí webového klienta, aby administrátorovi umožnila provoz systému sledovat a řídit vzdáleně. Aplikace umožňuje sledování uživatelů, prohlížení systémových protokolů a řešení chybových stavů, nastavení uživatelů a jejich přístupových práv k datům a funkcím systému.

Uživatelé jsou pouze zaměstnanci ČBÚ v roli „administrátor/správce GIS“.

GIS nástroje

Obecný GIS klient umožňující import/export dat, provádění různých prostorových analýz, tematizaci dat podle hodnot, vytváření tiskových sestav, editaci grafických i atributových dat, základní typy měření (vzdálenost, plocha, obvod), odečet aktuálních souřadnic kurzoru.

Uživatelé jsou pouze vybraní zaměstnanci ČBÚ.

- Požadavky na technickou podporu, způsob jejího zajištění a další rozvoj

Běžná technická podpora bude zajišťována pracovníky ČBÚ, kteří budou pro tuto činnost dodavatelem řešení vyškoleni v rámci implementace řešení.

Technická podpora pro hardwarové komponenty projektu je zajišťována výrobcem a je realizována mimo rozsah tohoto projektu.

Služby spočívající v servisní podpoře GIS včetně aplikačních a integračních řešení budou poskytovány po období 48 měsíců v režimu 5x8 v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin, a to rozsahu maintenance (nápravy chyb a jiných vad SW).

Vývoj rozložený do 3 etap

Etapa 1 (2017)

Aplikace „Dobývací prostory“

Aplikace „Stavební řízení“

Aplikace „Katastr nemovitostí“

Nástroj „Import dat z katastru nemovitostí“

GIS nástroje

Modul Administrace

Webová mapová služba „Dobývací prostory“ (WMS)

Instalace, testovací provoz, školení

Migrace dat

Etapa 2 (2018)

Integrace na Actice Directory

Integrace s Elektronickou spisovou službou

Integrace na AIS SBS

Webová stahovací služba „Dobývací prostory“ (WFS)

Etapa 3

Mobilní klient

Metadatová aplikace

Harmonizace dat INSPIRE

Seznam tabulek a obrázků

Obrázek 1 Datová objekty a vazby mezi nimi	19

Obrázek 2 Motivační architektura	20

Obrázek 3 Model byznys architektury	21

Obrázek 4 Model aplikační architektury	23

Obrázek 5 Model technologické a komunikační architektury	25

Tabulka 1 Výčet agend dotčených projektem dle RPP / průřezové procesy v agendách	22

Tabulka 2 Katalog organizačních jednotek, aktérů a rolí	22

Tabulka 3 Katalog (interních a externích) služeb veřejné správy	22

Tabulka 4 Katalog aplikačních komponent a klíčových aplikačních funkcí	24

Tabulka 5 Katalog aplikačních rozhraní	24

Tabulka 6 Katalog základních datových entit projektu	25

Tabulka 7 Shrnutí jednotlivých komponent	26

Vyhláška č. 429/2009 Sb. o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem