dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 10. 8. 2017

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

| Objednatel | ### Armádní Servisní, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Zapsaná v obchodním rejstříku u: Zastoupená: | Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342 Ing. Martinem Lehkým, ředitelem |
| Sídlo: | Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice |
| IČO, DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | 60460580, CZ60460580 xxx xxx dugmkm6 |
| Odpovědní zástupci pro jednání: |  |
| - ve věcech smluvních: | xxx |
| - ve věcech technických: | xxx xxx xxx |
| (dále jen „objednatel“) a |  |
| Zhotovitel: Zapsaný v obchodním rejstříku u: Zastoupená: | UCHYTIL s. r. o. Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17690 |
|  | Josefem Uchytilem, jednatelem |
| Sídlo: | K Terminálu 7, Brno - Horní Heršpice, 619 00 |
| IČ, DIČ: | 60734078, CZ60734078 |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | xxx xxx q3tciba |
| Odpovědní zástupci pro jednání |  |
| - jednat ve věcech smluvních: | xxx |
| - jednat ve věcech technických: | xxx e-mail: xxx |
| (dále jen „zhotovitel“) |

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 11.4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Sousedovice – rekonstrukce čistírny odpadních vod“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 10. 8. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

- Článek II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ:

Termín zahájení:	           						dle bodu 11.2. této smlouvy

Zpracování PD včetně podání žádosti o stavební povolení:	do 8 týdnů *)

Odevzdání PD: 							do 33 týdnů **)

*) Termín začíná běžet uveřejněním smlouvy v registru.

**) Termín ukončení plnění vč. předložení souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně stavebního povolení vč. nabytí právní moci) a dalších dokladů dle čl I. písm. b) této smlouvy.

Místo plnění: Sousedovice, kat. území Sousedovice (752517), okres Strakonice.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a jedno pare objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 9. 11. 2017	V Brně dne: 8. 11. 2018

______________________________________	_____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace		          UCHYTIL, s.r.o.

xxx   	                     xxx

ředitel      	                        jednatel