Spisový znak:            56.2

## Skartační znak/lhůta:  V/5

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

## na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

| Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/001624/2017/Zub |
| --- | --- |
| A Název akce: Šlechtitelů – Přichystalova, cyklostezka | Org: 5671 |

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc zastoupené Magistrátem města Olomouce se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc |
| --- | --- |
|  | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |
| Zástupce statutárního orgánu: |
| - ve věcech smluvních: |
| Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl |
| tel.: | fax: | e- mail: |
| - kontaktní osoba ve věcech technických: |
| tel.: | fax: | e- mail: |
| tel: fax: e-mail: |  | e- mail: ladislav.vasica@olomouc.eu |
| Bankovní spojení: |
| číslo výdajového účtu: |
| 2. Zhotovitel: | Ing. Linda Smítalová - Atelis |
| IČ: 74276361 | DIČ: | CZ8152217546 |
| Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v |
| pod sp. zn. |  |
| Zástupci |  |
| - ve věcech smluvních: |
| Ing. Linda Smítalová |
| tel.: |  | e-mail: |
| - ve věcech technických: |
| Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace ) |
| tel.: |  | e-mail: |
| Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace ) |
| tel.: |  | e-mail: |
| Bankovní spojení: |
| č. účtu: |

# II.

# Preambule

V průběhu přípravy akce při řešení majetkoprávních vztahů dochází k prodlevě z důvodu úmrtí jednoho z vlastníků pozemků a čekání na ukončení dědického řízení. Proto vyvstala nutnost posunout termín podání žádosti o ÚR.

# V.

# Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

Mění se:

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR vč. dokladové části

a propočtu nákladů                                                                       do 13.10.2017

Podání žádosti o územní rozhodnutí                                            do 1 měsíce od dořešení majetkoprávních vztahů

# XII.    Závěrečná ustanovení

1. 	Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo ze dne 9.5.2017 zůstávají v platnosti.

2. 	Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

| V Olomouci dne: 9.11.2017 | V Olomouci dne 2.11.2017 |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| Ing. Vladimír Michalička vedoucí odboru investic MMOl | Ing. Linda Smítalová |