SMLOUVA O DÍLO č. 2- dodatek č.01

dle Občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele : VŘ/ 2/2017

číslo smlouvy zhotovitele: S18-063-0004 DOD01

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

Název:		SWIETELSKY stavební s.r.o.

Adresa:		České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04

Korespondenční adresa:		SWIETELSKY stavební s.r.o., závod SPORTOVNÍ STAVBY

U Panelárny 881/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Zastoupený:	Robertem Běhalem, na základě plné moci

Zdeňkem Liškou, na základě plné moci

Zástupce pověřený ve věcech

      - technických: Jiří Berka, MBA- autorizovaný technik, Pavel Vaňha, Michal Novák

DIČ:		CZ48035599

IČ:		480 35 599

Bank. spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:	xxxxxxxxxxxxxx		Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Objednatel:

Název: 		Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice

Adresa: 	Dukelská 11, České Budějovice PSČ 370 01

Zastoupený: 	Mgr. Zdeňkem Hniličkou /ředitelem školy/

Zástupce pověřený ve věcech

      - technických: Alena Vítková

      - smluvních: Mgr. Karel Hájek

Bank. spojení: 	xxxxxxxxxxx    	č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 625 37 873				DIČ: CZ00581631

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx  		Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mění se v bodech:

VI. Doba plnění, záruční lhůta

Termín provádění díla se mění následovně:

VI.1.	Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění předmětu díla 18. dubna 2017

VI.2.	Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla řádně dokončený

nejpozději do 30.července 2017

V ostatním zůstává beze změn.

***

Všichni účastníci po přečtení této smlouvy prohlašují, že byla sepsána a uzavřena dobrovolně, vážně, nikoliv v tísni, podle jejich pravé vůle, a na důkaz toho připojují ke smlouvě své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 20.3.2017

.....................................

Za zhotovitele

......................................

Za objednatele