Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2017-240/OB

ze dne 23.5.2017

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel :  	           			Město Nový Jičín

Se sídlem : 				Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen :                		PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města

IČO :					00298212

Bankovní spojení : 			Komerční banka, a.s.

Číslo účtu :				16635801/0100

Zástupce ve věcech smluvních : 	PhDr. Jaroslav Dvořák, starosta města

Zástupci ve věcech technických

a realizace stavby :  	Petr Bittner, referent Odboru majetku, rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel :   				VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Se sídlem :          			Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen :				Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel

IČO : 					27833062

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského  soudu v Ostravě oddíl C, vložka 30819

Bankovní spojení :			Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : 				43-1341830277/0100

Zástupce ve věcech smluvních : 	Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel

Zástupce ve věcech technických

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel

Rudolf  Kratochvíl, stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2017-240/OB ze dne 23.5.2017.

I.

V Článku III. – Předmět smlouvy se v odstavci 3.2.1 doplňuje první věta, která zní takto: „Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Markem Milatou, Bernartice nad Odrou 300, 741 01 Nový Jičín, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a Rekapitulací změn při realizaci stavby, která je přílohou č. 2 této smlouvy.“

II.

2. V Článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto: „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v těchto termínech:

1. sociální zařízení ve 2.NP do 4.9.2017

2. šatna v 1.NP do 4.9.2017

3. sprchy a sociální zařízení v 1.NP u šaten do 10.9.2017

4. sociální zařízení v 1.NP u východu z budovy do 15.9.2017“

III.

V Článku VI. – Cena díla se ustanovení odstavce 6.1.1 mění a nově zní takto:  „Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 2.795.351,00 Kč.“

IV.

V Článku XVII. – Závěrečná ustanovení se ustanovení odstavce 17.6 mění a nově zní takto: „Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Rekapitulace změn při realizaci stavby.“

V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy:

Příloha č. 2 – Rekapitulace změn při realizaci stavby

V Novém Jičíně dne 28.8.2017				V Novém Jičíně dne 28.8.2017

Za objednatele                                                                     Za zhotovitele

----------------------------                                                          -------------------------

PhDr. Jaroslav Dvořák                                                           Ing. Tomáš Vytlačil

starosta města							 jednatel