Příloha č. 2

# Rekapitulace změn při realizaci stavby :

Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu občanské vybavenosti na ul. Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín

Po dohodě projektanta, objednatele a zhotovitele došlo v rámci stavby k následujícím změnám, které jsou zapsané ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

- změny v SO 01A – VZT + stavební práce	 			                - 71,00 Kč

- změny v SO 01BaC – VZT + ZTI + stavební práce 			        + 11.207,00 Kč

- změny v SO 01D – VZT + stavební práce				        + 20.215,00 Kč

změny celkem bez DPH 			          				        + 31.351,00 Kč

cena dle SoD bez DPH 			          				      2.764.000,00 Kč   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cena dle dodatku č. 1 bez DPH		          				      2.795.351,00 Kč