Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz

Číslo smlouvy příkazce:

# příkazní SMLOUVA

# o zajištění technického dozoru STAVEBNÍKA A činnosti KoordinÁtora BOZP

### uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

  - Příkazce

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Jednající: 		Ing. Jan Zohorna, ředitel SVSL

IČO: 			629 335 91

DIČ:				Neplátce DPH

Bankovní spojení: 			Číslo účtu:

Telefon:

(dále jen „příkazce”)

  - Příkazník

Dozory staveb s. r. o.

Sídlo: třída Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Svatopluk Horák, Ing. Vlastimil 0strý

ČKAIT : 1003061

Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem KBOZP při práci na staveništi

IČO:	065 22 688

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 102601

Bankovní spojení:				Číslo účtu:

Telefon:

(dále jen „příkazník”)

## Předmět smlouvy

  - Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro příkazce vykoná následující činnosti:

- činnost technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“),

- činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „KBOZP“),

a to nad prováděním stavby „Rekonstrukce budovy Správy CHKO Litovelské Pomoraví v Litovli“ (dále jen „stavba“).

  - Příkazce se zavazuje, že za vykonání ujednaných činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě.

  - Příkazce tímto uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy, příkazník tuto plnou moc přijímá.

  - Příkazník se při plnění předmětu této smlouvy bude bezvýhradně řídit pokyny příkazce.

  - Zároveň tímto příkazce dává příkazníkovi souhlas ke vstupu v běžné pracovní době do předmětných objektů a na pozemky, k nimž má příkazce příslušnost hospodařit s majetkem státu, za účelem plnění předmětu smlouvy.

Rozsah a obsah předmětu výkonu příkazníka v oblasti TDS

  - Výkon činnosti příkazníka bude prováděn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

  - Výkon činnosti příkazníka začíná předáním staveniště zhotoviteli stavby a probíhá po celou dobu realizace stavby. Příkazník zajišťuje kontrolní dny a běžnou kontrolu i mimo tyto dny. Na závěr zajistí převzetí dokončeného díla od zhotovitele stavby včetně patřičných dokladů a zajistí úspěšnou kolaudaci, respektive závěrečnou kontrolní prohlídku stavby od stavebního úřadu.

  - Příkazník bude prokazatelně na stavbě přítomen minimálně 2x měsíčně, a to dle potřeby zhotovitele stavby na jeho výzvu, zvláště před zakrytím částí hotového díla, což fotograficky zdokumentuje a předá příkazci na CD/DVD nosiči. Jednotlivé fotografie budou elektronicky označeny textem, ze kterého bude jasné, o kterou část stavby a který den se jedná.

  - Příkazník rovněž zajišťuje fotodokumentaci, kterou týdně zasílá v emailové podobě příkazci a na závěr předá příkazci všechny důležité fotografie ve dvojím provedení na CD/DVD či jiném odpovídajícím datovém nosiči. Fotodokumentace začíná dnem předání staveniště zvláště zachycením místa stavby a rovněž objektů a pozemků, které by mohly být stavební činností zasaženy. Fotodokumentace končí dnem kolaudace, respektive závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby od stavebního úřadu.

  - Ve spolupráci s příkazcem, projektantem a zhotovitelem stavby příkazník průběžně sleduje aktuálnost projektové dokumentace, včetně případných změn a dodatků v průběhu realizace stavby.

  - Ve spolupráci s příkazcem příkazník ověřuje rozestavěnost dle rozpočtu stavby, a to na základě fyzického plnění a ve vztahu k projektové dokumentaci. Základním podkladem pro daňové doklady (fakturaci) zhotovitele stavby a příkazce jsou smluvní a cenové podklady mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, popř. další ujednání a dispozice stanovené příkazcem v průběhu výstavby.

  - Příkazník má dále tyto povinnosti:

    - sledovat průběh stavebních prací, dodržování projektované kvality a soulad s projektovou dokumentací, technickými normami, právními předpisy a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy,

    - kontrolovat plnění průběhu realizace stavby ve vztahu k harmonogramu stavby, koordinovat a kontrolovat stavební připravenosti a předávání jednotlivých pracovišť,

    - svolávat a být přítomen na kontrolních dnech stavby za účasti příkazce, zhotovitele stavby a projektanta – min. 2x měsíčně, případně dle aktuální potřeby častěji,

    - pořizovat zápisy z kontrolních dnů stavby a rozesílat je v elektronické (emailové) podobě ke kontrole a následně k podpisům pověřené osobě příkazce, zhotoviteli stavby a autorskému dozoru projektanta,

    - provádět zápisy do stavebního deníku a sledovat jeho vedení,

    - zajistit žádosti o kolaudaci stavby /respektive o závěrečnou kontrolní prohlídku stavby/ na stavebním úřadě, včetně kompletace předepsaných dokladů z přejímacího řízení stavby a návrhů na odstranění případných kolaudačních závad a nedodělků,

    - vyhotovit soupis případných vad a nedodělků a zajišťovat jejich odstranění.

  - Součástí kontrolních dnů bude kontrola případných projektových změn, postupu výstavby a prostavěnosti.

  - Příkazník má právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat projektové dokumentaci, popřípadě má právo dát zhotoviteli stavby pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit zhotovitele stavby zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. Příkazník má právo po předchozí písemné žádosti příkazce kdykoliv bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování projektové dokumentace, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

  - Příkazník je povinen dbát na to, aby provedení stavby bylo za cenu stanovenou smlouvou o dílo se zhotovitelem resp. činit v rozsahu své činnosti dle této smlouvy taková opatření, aby tato cena nebyla překročena.

  - Příkazce zmocňuje následující osoby k upřesňování technických požadavků při realizaci díla:

    - Mgr. Jan Vrbický, 725 141 685

    - Ing. Michal Servus, 724 851 905.

Rozsah a obsah předmětu výkonu příkazníka v oblasti BOZP

  - Rozsah a obsah předmětu výkonu KBOZP zahrnuje komplexní výkon činností zajišťujících splnění všech povinností stavebníka dle zákona č. 309/2006 Sb. ve fázi přípravy stavby i ve fázi realizace stavby.

  - Příkazník má dále tyto povinnosti:

    - zpracovat plán BOZP v trojím originálním provedení a předat ho na adresu sídla příkazce v termínu dle bodu 6.2 smlouvy, aktualizovat plán v průběhu stavby,

    - zpracovat Oznámení o zahájení prací ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a předat ho oblastnímu inspektorátu práce, zpracovat hlášení, reporty a statistiky dle požadavků oblastního inspektorátu práce a platných právních předpisů,

    - analyzovat ohrožení (identifikace nebezpečí),

    - zajišťovat prohlídky stavby, dozorové činnosti a sledovat plnění plánu BOZP,

    - zpracovat přehled (registr) právních předpisů,

    - informovat prokazatelně písemně zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,

    - upozornit prokazatelně písemně zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

    - oznámit příkazci případy podle bodu 4.2 písm. g), nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

    - koordinovat spolupráci zhotovitele stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

    - dávat podněty a na vyžádání zhotovitele stavby doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

    - sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

    - kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,

    - zúčastnit se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván příkazcem nebo stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu,

    - sledovat, zda zhotovitel stavby dodržuje plán BOZP a projednávat s nimi přijetí opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků,

    - provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

  - Příkazník bude činnosti popsané v bodu 4.2 písm. b) až o) této smlouvy zajišťovat jedním odborným pracovníkem nebo subjektem.

Podklady pro výkon činnosti

  - Příkazník se při plnění předmětu této smlouvy bude řídit výchozími podklady pro výkon TDS a KBOZP, kterými jsou:

    - realizační projekt a položkový rozpočet vytvořený projektantem v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., vyhotovený Ing. Martinem Trokanem dne 5. 6. 2017.

    - případná další projektová a rozpočtová dokumentace stavby předaná příkazníku,

    - smlouva o dílo uzavřená mezi příkazcem a zhotovitelem stavby,

    - harmonogram prací od zhotovitele stavby,

    - případné dodatky smlouvy o dílo, vyjádření a podmínky příslušných orgánů státní správy.

  - S výchozími podklady dle bodu 5.1 byl příkazník seznámen při výběrovém řízení a následně mu byly poskytnuty ke dni uzavření smlouvy na CD i v papírové formě.

  - Výchozí podklady budou příkazníkovi zapůjčeny po dobu výstavby. Dokumentace o průběhu výstavby bude ukládána u příkazníka a po ukončení stavby předána příkazci.

  - Příkazník bude příkazce informovat o každém nedostatku, opomenutí nebo nejasnosti v podkladech, které mu příkazce poskytl. V případě, že příkazník o nedostatku, opomenutí nebo nejasnosti, neinformuje bez zbytečného odkladu příkazce, budou takové podklady považovány za informace bez nedostatků, opomenutí nebo nejasností.

Doba a místo plnění

  - Plnění činnosti příkazníka popsané v článku III. a IV. této smlouvy počíná dnem účinnosti této smlouvy a končí předáním stavby včetně odstranění všech vad a nedodělků. Předpokládané datum ukončení realizace stavby je nejpozději do 30.6.2018.

  - Zhotovení plánu BOZP příkazník zajistí nejpozději do konce ledna 2018 .

  - Příkazce si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení plnění. V průběhu realizace stavby může docházet k přerušení stavební činnosti; po tuto dobu bude omezena nebo úplně pozastavena i činnost příkazníka. Posunutí termínu zahájení, omezení činnosti, pozastavení ani prodloužení doby realizace stavby nezakládá žádný nárok příkazníka na dodatečnou odměnu nebo zvýšené náklady, stejně jako nedodržení termínu přepokládaného ukončení realizace stavby.

  - Činnost příkazníka dle této smlouvy bude ukončena po splnění všech následujících podmínek:

    - po protokolárním předání stavby a odstranění všech závad a nedodělků bránících v řádném užívaní stavby,

    - po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, případně po úspěšném zajištění a provedení závěrečné kontrolní prohlídky od stavebního úřadu,

    - po splnění všech povinností a činností ze smlouvy vyplývajících.

  - Po ukončení prací je příkazník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů povinen předat příkazci veškeré podklady a dokumenty, které v souvislosti s výkonem činnosti dle smlouvy obdržel.

  - Místem výkonu činností TDS a KBOZP je parc. č. 101st a 103/5 v k.ú. Litovel, budova v ul. Husova č.p. 906 v Litovli.

Odměna a platební podmínky

  - Příkazce poskytne příkazníkovi odměnu:

    - za výkon činnosti TDS ve výši 60.000 Kč

    - za zpracování plánu BOZP dle bodu 4.2 písm. a) ve výši 10.000 Kč včetně DPH,

    - za výkon KBOZP dle bodu 4.2 písm. b) až o) ve výši 29.000 Kč včetně DPH.

  - Celková výše odměny činí 99.000 Kč.

Příkazník není plátcem DPH.

  - Odměna dle bodu 7.2 je stanovena jako nejvýše přípustná, jejíž zvýšení je možné jen při změně zákonné sazby DPH. Za podmínek uvedených ve smlouvě či dle zákona může být odměna snížena.

  - V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka spojené s plněním této smlouvy, tedy včetně fotodokumentace, cestovních výdajů, rozmnožování dokumentace, nákladů na média.

  - Odměna za výkon TDS a KBOZP přísluší pouze za činnost vykonanou v době přípravy realizace stavby, při realizaci stavby a za kontrolu odstraňování vad a nedodělků včetně přípravy podkladů pro kolaudaci a zajištění kolaudace, respektive zajištění závěrečné kontrolní prohlídky od stavebního úřadu.

  - Provedené práce a činnosti budou placeny měsíčně dle daňových dokladů se splatností 30 dnů od doručení na adresu sídla příkazce. Daňové doklady musí být dodány ve dvojím originálním provedení a musí být podepsány a orazítkovány osobou oprávněnou jednat za příkazce nebo jejím zástupcem.

  - Odměna dle bodu 7.1 písm. b) bude příkazníkovi příkazcem uhrazena na základě daňového dokladu, vystaveného po předání plánu BOZP na staveništi, do 30 dnů od doručení na adresu sídla příkazce.

  - Daňové doklady za jednotlivé měsíce budou příkazníkem vystaveny hodnotově v závislosti na době předpokládané realizace stavby jako 1/6  (jedna šestina) z celkové odměny dle bodu 7.2.

  - Příkazce může daňové doklady vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti pak začíná běžet od nového doručení daňového dokladu.

  - Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření; označení banky příkazníka včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

  - Poslední daňový doklad, musí být doručen na adresu sídla příkazce nejpozději do 15-ti dnů po předání a převzetí díla.

Odstoupení od smlouvy

  - Od smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo touto smlouvou.

  - Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž pokud:

    - na danou stavbu nebudou přiděleny finanční prostředky od Ministerstva životního prostředí,

    - stát ztratí vlastnické právo k  nemovitostem, na kterých je stavba realizována.

  - Odstoupení od smlouvy musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně.

  - Odstoupením příkazce od smlouvy nevzniká příkazníkovi nárok na žádné sankce.

  - V případě odstoupení od smlouvy příkazcem vyfakturuje příkazník příkazci skutečně vynaložené náklady ke dni zrušení smlouvy. Náklady budou prokázané zpracovanou částí díla.

  - Ve všech případech ukončení smlouvy je povinen příkazník učinit všechny nezbytné úkony, jejichž neprovedením by příkazci hrozila újma.

## Odpovědnost příkazníka za škodu

  - Příkazník odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění předmětu smlouvy.

  - Příkazník je příkazci v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vadným vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností.

  - Odpovědnost za škodu trvá deset let od ukončení činností poskytnutých příkazci příkazníkem.

## Povinnost mlčenlivosti

  - Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mu příkazce sdělil nebo o nichž se jinak dozvěděl v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním a které se týkají činnosti příkazce.

  - Příkazník ani jeho subdodavatelé nezveřejní ani jiným způsobem nepoužijí dokumentaci, jakoukoliv její část, fotodokumentaci ani jakýkoliv jiný záznam z průběhu realizace stavby, nebo vzniklý s její souvislostí, bez výslovného písemného svolení příkazce.

Sankce

  - Pokud nebudou předány doklady v termínu dle bodu 6.6, zaplatí příkazník smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 0,1 % z celkové odměny bez DPH.

  - V případě neodevzdání plánu BOZP příkazníkem v termínu dle bodu 6.2 zaplatí příkazník smluvní pokutu ve výši 0,1 % z částky uvedené v bodu 7.1 písm. b) za každý den prodlení s jeho odevzdáním.

  - Za porušení povinností uvedených v čl. X. zaplatí příkazník smluvní pokutu 10.000 Kč.

  - Pro případ porušení povinností příkazníkem stanovených touto smlouvou v čl. III a IV. Zaplatí příkazník 1.000 Kč za každý zjištěný případ takového porušení.

  - V případě prodlení příkazce s placením vyúčtování je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká příkazníkovi až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.

  - Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

Závěrečná ustanovení

  - Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.

  - Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem doručení, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.

  - Právní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  - Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž obdrží tři vyhotovení příkazce a jedno vyhotovení příkazník.

  - Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich svobodné a pravé vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

V Praze dne 13.11.2017	V ……………., dne ………………

……………………(příkazce)	…………….. (příkazník)