Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Se sídlem: Žižkova 146, 280 00 Kolín III.

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín

č. účtu:

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: KS Klima – Service, a.s.

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 18635

Se sídlem: Náměstí Svobody 677, 263 01 Dobříš

IČ: 24 23 75 74

DIČ: CZ 24 23 75 74

Zastoupený: Ing. Janem Bergerem předsedou představenstva

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitel a Objednatel dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

- Předmět dodatku

- V souladu s § 222, odst. 5 a 6 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se tímto dodatkem mění základní Smlouva o dílo ze dne ………., kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Výměna 3. stupně filtrace – pavilon CH“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).

- Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Termín plnění Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku IV. Termín plnění se mění a bude znít takto:

2.  	Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo a předat je Objednateli dle podmínek 	sjednaných v čl. V a VI. Smlouvy o dílo a to v termínu od 24. 3 do 26.3.2018.

- Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne…………. Je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích.

- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ………… byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text dodatku přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne . ………. nabývá  účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

| V ………… dne ……………………… Objednatel: ___________________________________ Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Nemocnice Středočeského kraje MUDr. Petr Chudomel, MBA | V ………… dne ………………………. Zhotovitel: ___________________________________ KS Klima – Service a.s. Jan Berger předseda představenstva |
| --- | --- |