Spisový znak:            56.2

## Skartační znak/lhůta:  V/10

Dodatek č.1

## Ke SMLOUVĚ O DÍLO a SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

## na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

| Číslo SOD zhotovitele: 2016045 | Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/001965/2016/Neu |
| --- | --- |
| A Název akce: Českobratrská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace | Org: 5710 |

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc |
| --- | --- |
| též „příkazce“ |  |
| IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |
| Zástupce statutárního orgánu: |
| - ve věcech smluvních: |
| Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora |
| tel.: 585 513 335 |  | e- mail: filip.zacek@olomouc.eu |
| - kontaktní osoba ve věcech technických: |
| Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl |
| tel.: 588 488 690 |  | e- mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu |
| Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl |
| tel.: 588 488 700 |  | e- mail: vaclav.snajdr@olomouc.eu |
| Alena Neumanová, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl |
| tel: 588 488 706 e-mail: alena.neumanova@olomouc.eu |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |

| 2. Zhotovitel: | VODIS Olomouc s.r.o. |
| --- | --- |
| též „příkazník“ | se sídlem: Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc |
| IČ: 25835815 | DIČ: CZ25835815 |  |
| zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 20568 |
| Zástupci zhotovitele |  |
| - ve věcech smluvních: Ing. Hana Galušková, jednatelka společnosti |
| tel.: |  | e-mail: |
| - ve věcech technických: |
| Hlavní inženýr projektu: |
| Bankovní spojení: |
| č. účtu: |

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č.1 je rozšíření projekčních prací nad rámec zadání projektové dokumentace.

Předmětem stávající smlouvy je rekonstrukce stávajícího vodovodu v délce 180m (od ulice Husitská po ulici Húskova – skutečná délka 200m). Na výrobním výboru dne 22.8.2016, bylo dohodnuto na základě požadavku provozovatele MOVO a.s rozšíření projektové dokumentace na rekonstrukci stávajícího vodovodu v celé délce ulice Českobratrská tj. v celkové délce  466m.

Nová trasa vodovodního řadu bude navržena mimo ochranné pásmo stromořadí, do společného výkopu s rekonstruovanou kanalizací (osová vzdálenost 0,9m). Vzhledem k tomu, že nová trasa vodovodu bude v převážné míře (mimo úsek ul. Husitská – Kališnická – délka úseku 116m) navržena mimo ochranné pásmo stávajícího vodovodu, je nutné územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí bude vydáno na celou délku rekonstruovaného řadu (celkem 466m).

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby vodovodního řadu bude rozšířena o úsek ul. Krakovská – Husitská (délka 266m). Součástí PD bude návrh přepojení vodovodních přípojek.

Tímto dodatkem č.1 se mění tyto články smlouvy :

# III. Předmět plnění

V. Termín plnění

VI. Cena a platební podmínky

# III. Předmět smlouvy

Rozšiřuje se o :

Zpracování dokumentace přikládané k žádosti o vydání rozhodnutí s umístěním stavby (DUR) včetně inženýrské činnosti k zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby na vodovod v celé délce ulice Českobratrská

Zpracování PD pro vydání stavebního povolení (DSP) dle odst.a) čl.III smlouvy i pro úsek vodovodu TLT DN100 délky cca 266 m

Zpracování PD pro provedení stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb dle odst.b) čl.III smlouvy pro úsek vodovodu TLT DN100 délky cca 266 m.

Ostatní ujednání čl.III zůstávají beze změny

V. Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění následovně:

  - vypracování DUR……………………………..do 15.11.2016

  - IČ a podání žádosti o územní rozhodnutí……. do 10.01.2016

  - vypracování DSP + DPS……………………    do 28.02.2017

  - IČ a podání žádosti o stavební povolení…….   do 15.04.2017

VI. Cena a platební podmínky

- Celková cena předmětu plnění (dále jen „cena“) je sjednána na základě obsahu prací stanovených v sazebníku Unika na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:

Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí včetně inženýrské činnosti

|  | Původní SOD | Dodatek.1 | Nová cena |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za část a) bez DPH: | 0 | 58 326,- | 58 326,- |
| DPH za část a): | 0 | 12 249,- | 12 249,- |
| Cena za část a) s DPH | 0 | 70 575,- | 70 575,- |

- Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně dokladové části

|  | Původní SOD | Dodatek.1 | Nová cena |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za část a) bez DPH: | 209 139 Kč | 30 067,- | 239 206,- |
| DPH za část a): | 43 919 Kč | 6 314,- | 50 233,- |
| Cena za část a) s DPH | 253 058 Kč | 36 381,- | 289 439,- |

- Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení

|  | Původní SOD | Dodatek.1 | Nová cena |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za část b) bez DPH: | 40 698 Kč | 0 | 40 698 Kč |
| DPH za část b): | 8 547 Kč | 0 | 8 547 Kč |
| Cena za část b) s DPH: | 49 245 Kč | 0 | 49 245 Kč |

- Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, činnost v rámci zadávacího řízení

|  | Původní SOD | Dodatek.1 | Nová cena |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za část c) bez DPH: | 198 401Kč | 37 649,- | 236 050,- |
| DPH za část c): | 41 664 Kč | 7 906,- | 49 570,- |
| Cena za část c) s DPH: | 240 065 Kč | 45 555,- | 285 620,- |

Cena díla za části a) až c):     (pro fakturaci dle platebních podmínek)

|  | Původní SOD | Dodatek.1 | Nová cena |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena celkem bez DPH: | 448 238 Kč | 126 042,- | 574 280,- |
| DPH: | 94 130 Kč | 26 469,- | 120 599,- |
| Cena celkem s DPH: | 542 368 Kč | 152 511,- | 694 879,- |

- Autorský dozor:

|  | Původní SOD | Dodatek.1 | Nová cena |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za část d) bez DPH: | 51 200 Kč | 0 | 51 200 Kč |
| DPH za část d): | 10 752 Kč | 0 | 10 752 Kč |
| Cena za část d) s DPH: | 61 952 Kč | 0 | 61 952 Kč |

Celková cena díla za části a) až d):

|  | Původní SOD | Dodatek.1 | Nová cena |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena celkem bez DPH: | 499 438 Kč | 126 042,- | 625 480,- |
| DPH: | 104 882 Kč | 26 469,- | 131 351,- |
| Cena celkem s DPH: | 604 320 Kč | 152 511,- | 756 831,- |

- Uvedené ceny jsou platné po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy a kryjí veškeré náklady a poplatky nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení projektové dokumentace a provedení sjednaných inženýrských a dalších činností. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu zpracování PD a případný nárůst předpokládaných investičních nákladů stavby oproti předpokladu objednatele v době výběrového/zadávacího řízení na zhotovitele díla dle této smlouvy.

- Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu plnění požadované objednatelem a v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (zejména změna DPH). Jiné podmínky pro překročení ceny objednatel nepřipouští.

- Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace ceny díla po částech.

Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat takto:

a)	po předání DUR

b)	po předání kompletního předmětu plnění                              -  dle čl. VI., odst. 1, písm. a) až c)

c) 	v průběhu výkonu činnosti AD				  -  dle čl. VI., odst. 1, písm. d)

- Faktura budou zaslána na adresu sídla objednatele ve 2 originálech. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

- Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“)  a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. V případě vadně vystavené faktury se zavazuje zhotovitel vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. Faktura musí dále obsahovat název akce a číslo smlouvy objednatele.

- Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence  objednatele.

Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SOD nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

| V Olomouci dne: 10.10.2016 | V Olomouci dne: 25.09.2016 |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| Mgr. Filip Žáček náměstek primátora | Ing. Hana Galušková jednatelka společnosti |