SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku., na základě veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zakázkové číslo zhotovitele: 21749

### I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:    	Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

Sídlo:			č. p. 6, Karlova Studánka, PSČ: 793 24

Zastoupený:		Ing. Janem Poštulkou, ředitelem

IČO:                         	14450216

DIČ:			CZ14450216

Bankovní spojení:     	Komerční banka, a.s.

č. účtu:                      	9909771/0100

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 481

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace, vč. kontaktních údajů:

Ing. Vítězslav Hrazdil, tel. 775757878, email: hrazdil@horskelazne.cz

ZHOTOVITEL:         	CARETTA SPA CZ s.r.o.

Sídlo:			Krmelínská 631, 739 23 Stará Ves nad O.

Zastoupený:   		Robertem Králem, jednatelem

IČO:			 24727237

DIČ:                       	 CZ2472723

Bankovní spojení:  	 ČSOB a.s. Ostrava

č. účtu:                       	 261391994/0300

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38836

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace, vč. kontaktních údajů:

xxxxxxxxxxx	tel: +420 xxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#### II. DÍLO A MÍSTO PLNĚNÍ

- Předmětem díle je zhotovení, montáž a instalace komerční vířivky CLUB 250 včetně technologie (dále také jen „vířivka“) zhotovitelem pro objednatele. Bližší specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy CN 02112017-03 a CN02112017-04.

- Místem plnění je Karlova Studánka, č.p. 27. (budova Letní lázně).

- Smluvní strany shodně prohlašují, že účelem této smlouvy je dodávka vířivky dle sjednané specifikace pro účely jeho nepřetržitého komerčního provozu ve wellness zařízení provozovaném objednatelem.

III. CENA DÍLA

##### 1.         Dohodnutá cena bez DPH:		581100,- Kč

DPH 21%:                                      	122031 ,- Kč

Dohodnutá cena s DPH		703131,- Kč

Bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

2. 	Cena díla uvedená v odst. 1 je cenou maximální, nejvýše přípustnou pro tuto veřejnou zakázku.   Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na rozsah a cenu prací a tyto okolnosti do ceny zakalkuloval.

IV. UJEDNÁNÍ O PLATBĚ CENY

- Cena díla se hradí na základě zhotovitelem vystavené faktury.

- Smluvní strany sjednávají, že část ceny díla bude uhrazena zálohou ve výši 70 % bezhotovostním převodem do 7 dnů na účet zhotovitele po podepsání Smlouvy o dílo na základě zhotovitelem vystavené zálohové faktury.

- Zbývající část ceny díla bude zhotovitelem vyúčtována konečnou fakturou vystavenou po provedení díla, nejpozději do 7 dní od provedení díla. Splatnost ceny díla dle konečné faktury činí 14 dnů od prokazatelného doručení faktury objednateli.

- Faktura musí obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu a náležitosti obchodních listin dle občanského zákoníku a musí splňovat případné další zákonem předepsané náležitosti.

- Povinnou přílohou konečné faktury je kopie protokolu o předání a převzetí díla.

###### V. DOBA A PODMÍNKY PLNĚNÍ

1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 5 týdnů od zaplacení zálohové faktury na účet

zhotovitele.

2.       	Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné závazné právní předpisy, zejména bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti a zákon č. 309/2006 Sb., pokud se na dílo podle této smlouvy a jeho realizaci vztahuje.

3.	Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi a v jeho okolí pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat nečistoty a odpady, které vznikly jeho činností a zacházet s nimi ve smyslu obecně platných předpisů.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1.	Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele s předstihem tří dnů předem k jeho předání a převzetí v čase a ve sjednaném místě plnění. Dílo je dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Dílo dle této smlouvy se považuje za provedené okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami.

2.	Předání a převzetí předmětu plnění se uskuteční písemným protokolem, který pořizuje zhotovitel, včetně soupisu zjištěných vad a nedodělků.

3.	Při předání a převzetí díla bude objednateli předaná veškerá dokumentace a protokoly o shodě týkající se předmětu díla, současně budou předány návody a provozní řád venkovní sauny.

4.	Zhotovitel je vlastníkem předmětu díla až do úplného zaplacení ceny díla objednatelem. Cena díla se má za uhrazenou a vlastnictví k předmětu díla přechází na objednatele v den připsání celé částky ceny díla na bankovní účet zhotovitele.

#### VII. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1.	Zhotovitel poskytuje záruku za jakost výše uvedeného díla. Záruční doba se sjednává v trvání 24 měsíců. Dílo bude po tuto dobu způsobilé řádně plnit příslušný účel, který ze smlouvy vyplývá a pro který dílo existuje, a zachová si v tomto smyslu po uvedenou dobu příslušné vlastnosti k tomuto potřebné.

Výjimky ze záruky:

U dodaných technologických zařízení a materiálů, u kterých jejich výrobci, výhradní dodavatelé, ČSN/EN/ISO nebo příslušný právní předpis stanoví záruku kratší než 24 měsíců, bude zhotovitelem poskytnuta záruka ve shodné délce záruční doby výrobce. Tuto délku záruční doby je zhotovitel povinen dodavateli prokázat.

2.	Případné vady díla je objednatel povinen neprodleně po jejich zjištění oznámit písemně včetně fotodokumentace na email: servis@caretta-spa.cz zhotoviteli a žádat jejich odstranění. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku.

3.	Zhotovitel je povinen odstranit vady díla po obdržení písemného upozornění neprodleně, případně v konkrétně dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 15 dnů od nahlášení vady objednatelem. Pokud se tak nestane, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu (viz dále).

4.	Smluvní strany výslovně sjednávají, že za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 30 dní, prodlení zhotovitel s odstraněním vad díla delší než 30 dní a prodlení objednatele s placením ceny díla delší než 30 dní.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1.	V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění, byť i jen dílčí, sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla i za každý započatý den prodlení.

2.         	Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla v dohodnutém termínu, nejpozději však do 15 dnů od nahlášení vady objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla i za každý započatý den po uplynutí termínu k odstranění vady. V případě, že jde o vadu, která znemožňuje nebo významně ztěžuje použít předmět díla ke sjednanému účelu, činí výše smluvní pokuty pro 0,5 % z ceny díla za každý započatý den po uplynutí termínu k odstranění vady.

3.      	V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši z nezaplacené částky ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

4.	Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Smluvní pokuty podle této smlouvy jsou splatné 15. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinné smluvní straně, pokud není ve výzvě uvedena lhůta delší. Zaplacení jakékoliv ujednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

###### IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. 	Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným písemným ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran, tedy dodatkem k této smlouvě. Rovněž veškeré případy omezení rozsahu díla, nebo jeho rozšíření nad rámec této smlouvy budou odsouhlaseny zástupci obou smluvních stran dodatkem ke smlouvě. Bez splnění této podmínky nelze uplatňovat právo na snížení, resp. zvýšení ceny. Smluvní strany se dohodly, že nabídka na změnu smlouvy nemůže být přijata s dodatky, výhradami, omezeními či jinými změnami, a to i v případě, že tyto odchylky mění obsah nabídky pouze nepodstatně.

2. 	Tato smlouva je vytvořena ve dvou vyhotoveních, z nichž dvě jsou pro objednatele a dvě pro zhotovitele. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

3       	Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.

4.	Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. V případě, že je tato smlouva povinně uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V Karlově Studánce dne 6.11.2017	       		   Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí dne 09. 10. 2017

Za objednatele:					Za zhotovitele:

………………………………..	….				……..……………………………………

Ing. Jan Poštulka, ředitel	       			Robert Král, jednatel