D o d a t e k   č.   1

ke smlouvě o dílo ev. č. SoD-4/2017

Název díla: „Oprava výměníkové stanice Hráského 1900, Praha 11“

Číslo smlouvy objednatele: SoD-4/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 1307/17

#### I.

#### S m l u v n í   s t r a n y

Kolektory Praha, a.s.

se sídlem Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

zastoupenou členy představenstva společnosti:

Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva,

Mgr. Bc. Michalem Čoupkem, MBA, MPA, místopředsedou představenstva a

Ing. Lukášem Plachým, členem představenstva

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Wacom s.r.o.

se sídlem Pod Lesem 2194/24, 143 00 Praha 4

zastoupený: Michalem Peškem, jednatelem společnosti

IČO: 25094068

DIČ: CZ25094069

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 6345900247/0100

OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 49155

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy č. SoD-4/2017 ze dne 18. srpna 2017 (dále jen smlouva).

Články ve smlouvě se mění a doplňují takto:

III.

D O B A   A   M Í S T O   Z H O T O V E N Í   D Í L A

Článek III. odstavec 3.1. se mění takto:

3.1.	Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit řádně dle sjednaných smluvních termínů takto:

1) zahájení díla: dnem podpisu této smlouvy o dílo,

2) předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od podpisu této smlouvy,

3) ukončení díla: do 16. listopadu 2017,

4) lhůta pro vyklizení staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od ukončení díla,

5) počátek běhu záruční lhůty: dnem protokolárního předání a převzetí díla.

IV.

C E N A   Z A   D Í L O ,   J E J Í   Z M Ě N Y   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Článek IV. odstavec 4.1. se mění takto:

4.1.	Celková cena za zhotovení díla zhotovitelem v rozsahu článku II. této smlouvy je stanovena dohodou na základě přijaté nabídky zhotovitele dle odst. 2.1. a 2.2. článku II. této smlouvy a dále dle změnového listu č. 1 ze dne 20. října 2017, jako cena nejvýše přípustná a činí:

základní cena dle smlouvy:				   623.173,00 Kč bez DPH

cena dle změnového listu č. 1			   	     10.800,00 Kč bez DPH

celková cena						   633.973,00 Kč bez DPH

(slovy: šescettřicettřitisícdevětsetsedmdesáttři korun českých)

K ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů.

XII.

Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í

Článek XII. se doplňuje o odstavec 12.10. tohoto znění:

12.10.	Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek č. 1 nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně. Na důkaz připojují své podpisy jednající zástupci smluvních stran.

Ostatní ustavení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají nadále v platnosti a smluvní strany jsou jimi vázány.

Praha dne:							Praha dne:

.............................................					.............................................

Wacom s.r.o.							Kolektory Praha, a.s.

Michal Pešek							Ing. Petr Švec

jednatel společnosti						předseda představenstva

..............................................

Kolektory Praha, a.s.

Mgr. Bc. Michal Čoupek, MBA, MPA

místopředseda představenstva